# Додаток 1

до рішення міської ради

28.10.2009 № 9

## ПРОГРАМА

### “Капітальний ремонт житлового фонду

міста Запоріжжя на 2009-2011 роки”

1. Головний розпорядник

Управління житлового господарства міської ради здійснює контроль та несе відповідальність за виконання Програми.

2. Виконавці

Комунальні підприємства “Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлове об’єднання №1-11,13”, “Ремонтно-експлуатаційне підприємство по обслуговуванню гуртожитків”, міське комунальне підприємство “Основаніє”.

3. Законодавча база

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, “Про житлово-комунальні послуги”, постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 “Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень будинків, споруд”.

4. Мета програми

Підвищення експлуатаційних показників конструктивних елементів житлових будинків, утримання житлових будинків  в належному технічному стані та забезпечення надійної і безпечної їх експлуатації.  Забезпечення населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, належної якості. Створення для населення міста комфортних умов проживання.

5. Завдання програми

Забезпечити протягом 2009-2011 років організацію комплексу робіт по виконанню:

- вибіркового капітального ремонту житлового фонду;

- капітального ремонту покрівель;

- переоснащення ліфтового господарства ( капітальний ремонт, модернізація, експертиза, заміна ліфтів);

- заміни газових та електроприладів;

- відновлення  систем димовидалення та пожежегасіння;

- модернізації електричних мереж;

- капітального ремонту гуртожитків,

- проектні роботи;

- ремонт систем опалення та гарячого водопостачання житлових будинків;

- оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку теплової енергії;

- капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг житлового фонду комунальної власності;

- погашення заборгованості перед ТОВ «Запоріжліфт» згідно з рішенням господарського суду Запорізької області від 25.12.2008  по справі № 7/357/08

в наступних обсягах по рокам:

|  | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Напрямки використання | Всього фінансу-вання тис. грн. | Всього фінансу-вання тис. грн. | Всього фінансу-вання тис. грн. |
| Капітальний ремонт м. Запоріжжя, в тому числі: | 23665,200 | 26497,598 | 28617,406 |
| 1.Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності – всього, в тому числі: | 21565,200 | 24095,198 | 26022,814 |
| - вибірковий капітальний ремонт житлових будинків | 5439,152 | 6225,047 | 6723,051 |
| - капітальний ремонт покрівель житлових будинків | 4501,492 | 4368,000 | 4717,440 |
| - заміна електроплит | 9,000 | 9,828 | 10,614 |
| - заміна газових приладів | 343,034 | 345,727 | 373,385 |
| -модернізація, заміна, капітальний ремонт та експертиза ліфтового господарства | 8004,127 | 8736,000 | 9434,880 |
| - відновлення систем димовидалення та пожежегасіння житлових будинків | 378,145 | 441,168 | 476,462 |
| - модернізація електричних мереж | 1400,219 | 2184,000 | 2358,720 |
| - проектні роботи | 575,511 | 776,638 | 838,769 |
| - капітальний ремонт гуртожитків | 187,000 | 135,190 | 146,005 |
| - ремонт систем опалення та гарячого водопостачання житлових будинків комунальної власності | 111,488 | 873,600 | 943,488 |
| - оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку теплової енергії | 266,032 |  |  |
| - капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг житлового фонду комунальної власності | 350,000 |  |  |
| 2. Капітальний ремонт житлових будинків житлово-будівельних кооперативів всього в тому числі: | 2000,000 | 2184,000 | 2358,720 |
| - вибірковий капітальний ремонт житлових будинків | 1782,352 | 2074,800 | 2240,784 |
| - погашення заборгованості перед ТОВ «Запоріжліфт» згідно з рішенням господарського суду Запорізької області від 25.12.2008 по справі № 7/357/08 | 97,648 | 0,00 | 0,00 |
| - модернізація, заміна та капітальний ремонт ліфтового господарства | 120,000 | 109,200 | 117,936 |
| 3.Капітальний ремонт житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків – всього в тому числі: | 100,000 | 218,400 | 235,872 |
| - вибірковий капітальний ремонт житлових будинків | 100,000 | 218,400 | 235,872 |

6. Очікуваний результат програми

Підвищення експлуатаційних показників конструктивних елементів житлових будинків, утримання житлових будинків в належному технічному стані та забезпечення надійної і безпечної їх експлуатації. Зазначена програма на 2009-2011 роки забезпечить виконання робіт по капітальному ремонту житлових будинків по напрямкам:

| Комплекс робіт | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вибірковий капітальний ремонт житлових будинків в відсотках від потреби, % | 20 | 19 | 25 |
| Капітальний ремонт покрівлі в відсотках від потреби, (%) | 11,9 | 14,3 | 16,7 |
| Заміна, модернізація, капітальний ремонт та експертиза ліфтів в житлових будинках комунальної власності в відсотках від потреби, (%) | 19,2 | 16,0 | 21,1 |
| Заміна, модернізація та капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках житлово-будівельних кооперативів в відсотках від потреби, (%) | 15,0 | 3,3 | 3,3 |
| Погашення заборгованості перед ТОВ «Запоріжліфт» згідно з рішенням господарського суду Запорізької області від 25.12.2008 по справі № 7/357/08, (%) | 100 |  |  |
| Заміна газових приладів в відсотках від потреби, (%) | 9 | 12 | 14 |
| Заміна електроприладів в відсотках від потреби, (%) | 1 | 1 | 1 |
| Відновлення систем димовидалення та пожежегасіння в відсотках від потреби, (%) | 15 | 21 | 26 |
| Модернізація електричних мереж від потреби, (%) | 25 | 36 | 28 |
| Капітальний ремонт гуртожитків від потреби, (%) | 43 | 75 | 100 |
| Відсоток оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку теплової енергії, % | 7,6 |  |  |
| Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг житлового фонду комунальної власності від потреби, (%) | 3,94 |  |  |
| Ремонт систем опалення та гарячого водопостачання житлових будинків комунальної власності від потреби, (%) | 5 | 33 | 30 |

7. Джерела фінансування

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок надходжень з місцевого бюджету.

Обсяг асигнувань з загального фонду бюджету міста складає:

на 2009 рік	- 23 665,200 тис. грн.

на 2010 рік	- 26 497,598 тис. грн.

на 2011 рік	- 28 617,406 тис. грн.

Секретар ради								Ю.В. Каптюх