Додаток 3

до рішення міської ради

28.10.2009 № 10

Програма будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів міста Запоріжжя на 2009 – 2011 роки

Головний розпорядник

Управління комунального господарства міської ради здійснює контроль та несе відповідальність за виконання програми.

Виконавці програми

Управління комунального господарства міської ради, комунальне підприємство «Управління капітального будівництва», спеціалізоване комунальне підприємство «Запорізька ритуальна служба».

Законодавча база

1. Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і роз витку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки» від 24.06.2004 №1869-IV.

2. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 №2807-IV.

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року» від 14.02.2002 №139.

4. Бюджетний кодекс України.

Мета програми

Підвищення ефективності і надійності функціонування об’єктів життєзабезпечення міста Запоріжжя, забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста.

Завдання програми

1. Здійснення будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів міста Запоріжжя.

2. Освоєння нових технологій у сфері енергопостачання та енергозбереження.

Заходи на виконання програми 2009 року

Здійснення   будівництва  4  (чотирьох)   об’єктів   благоустрою   на   суму

477,501 тис.грн.:

- будівництво крематорію в м. Запоріжжя (проектні, проектно-вишукальні та будівельні роботи), будівництво І і ІІ черги та введення в експлуатацію Кушугумського кладовища, будівництво тротуару по вул. Портовій уздовж будинку №6, будівництво тротуару від житлового будинку №16 уздовж житлового будинку №23А по вул. Будьонного до магазину «Амстор».

Реконструкція  8 (вісьмох)  об’єктів  благоустрою на  суму 1 654,925 тис.грн.:

- реконструкція вул. Рекордної, реконструкція вул. Горького від Транспортної площі до вул. Чекістів (проектні роботи), реконструкція автошляхопроводу по вул. Карпенко-Карого (проектні роботи), реконструкція вул. Кірова, Чекістів до Прибережної магістралі (проектні та будівельні роботи), реконструкція вул. Гагаріна від пр. Леніна до вул. 40 років Радянської України (проектні роботи), реконструкція шляхопроводу через р. Мокра Московка на автошляху Харків-Сімферополь (проектні роботи), реконструкція автодорожнього переїзду по спорудах ДніпроГЕС м. Запоріжжя (ліквідація аварійного стану), першочергові аварійно-відбудовні роботи на автодорожньому переїзді греблі Дніпровської ГЕС.

Програма «Світло – 2009-2011» реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста на суму 2 034,571 тис.грн

Очікуваний результат

Здійснення заходів програми дасть змогу:

- підвищити ефективність і надійність функціонування об’єктів життєзабезпечення міста Запоріжжя;

- створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів;

- знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху на реконструйованій вулично-шляховій мережі, на автодорожньому переїзді Дніпровської ГЕС.

- забезпечити безперебійне функціонування мереж зовнішнього освітлення міста, зекономити кошти за рахунок застосування нових технологій:

на 2009 рік – 207,000 тис.грн.

на 2010 рік – 226,044 тис.грн.

на 2011 рік – 244,128 тис.грн.

Джерела фінансування

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок надходжень до бюджету розвитку міста.

Обсяг асигнувань складає:

- на 2009 рік – 4 166,997 тис.грн.

- на 2010 рік – 24 693,002 тис.грн.

- на 2011 рік – 26 668,443 тис.грн.

Секретар ради								Ю.В. Каптюх