# Додаток 1

до рішення міської ради

19.05.2010 № 25

## ПРОГРАМА

### “Капітальний ремонт житлового фонду

міста Запоріжжя на 2010 - 2012 роки”

1. Головний розпорядник

Управління житлового господарства міської ради здійснює контроль та несе відповідальність за виконання Програми.

2. Виконавці

Комунальні підприємства “Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлове об’єднання №1-11,13”, “Ремонтно-експлуатаційне підприємство по обслуговуванню гуртожитків”, міське комунальне підприємство “Основаніє”.

3. Законодавча база

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, “Про житлово-комунальні послуги”, постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 “Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень будинків, споруд”.

4. Мета програми

Підвищення експлуатаційних показників конструктивних елементів житлових будинків, утримання житлових будинків  в належному технічному стані та забезпечення надійної і безпечної їх експлуатації.  Забезпечення населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, належної якості. Створення для населення міста комфортних умов проживання.

5. Завдання програми

Забезпечити протягом 2010-2012 років організацію комплексу робіт по виконанню:

- вибіркового капітального ремонту житлового фонду;

- капітального ремонту покрівель;

- переоснащення ліфтового господарства (капітальний ремонт, модернізація, експертиза, заміна ліфтів);

- заміни газових та електроприладів;

- відновлення  систем димовидалення та пожежегасіння;

- заміни інженерних мереж водо-, теплопостачання;

- модернізації електричних мереж;

- проектні роботи;

- капітального ремонту будинків для передачі на баланс створеним ОСББ;

- капітального ремонту покрівель за рахунок депутатського фонду

в наступних обсягах по рокам:

|  | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Напрямки використання | Всього фінансу-вання тис. грн. | Всього фінансу-вання тис. грн. | Всього фінансу-вання тис. грн. |
| Капітальний ремонт м. Запоріжжя, в тому числі: | 28203,201 | 27434,535 | 29601,863 |
| 1.1.Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності – всього, в тому числі: | 23123,201 | 25211,535 | 27245,327 |
| - вибірковий капітальний ремонт житлових будинків | 5259,904 | 5743,815 | 6197,577 |
| - капітальний ремонт покрівель житлових будинків | 4200,072 | 4587,800 | 4951,403 |
| - заміна електроплит | 1,500 | 27,846 | 35,348 |
| - заміна газових приладів | 345,840 | 377,657 | 407,492 |
| -модернізація, заміна, капітальний ремонт та експертиза ліфтового господарства | 6615,000 | 3852,576 | 4156,930 |
| - відновлення систем димовидалення та пожежегасіння житлових будинків | 441,140 | 688,178 | 742,544 |
| - модернізація електричних мереж | 738,725 | 1203,944 | 1299,053 |
| - проектні роботи | 465,100 | 507,889 | 548,012 |
| - заміна інженерних мереж водо-, теплопостачання | 2055,920 | 3034,830 | 3310,195 |
| - капітальний ремонт будинків для передачі на баланс створеним ОСББ | 3000,000 | 5187,000 | 5596,773 |
| 1.2. Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності за рахунок депутатського фонду – всього, в тому числі: | 3080,000 | 0 | 0 |
| - капітальний ремонт покрівель житлових будинків | 3080,000 | 0 | 0 |
| 2. Капітальний ремонт житлових будинків житлово-будівельних кооперативів всього в тому числі: | 2000,000 | 2223,000 | 2356,536 |
| - вибірковий капітальний ремонт житлових будинків | 1250,000 | 1404,000 | 1472,835 |
| - модернізація, заміна та капітальний ремонт ліфтового господарства | 750,000 | 819,000 | 883,701 |

6. Очікуваний результат програми

Підвищення експлуатаційних показників конструктивних елементів житлових будинків, утримання житлових будинків в належному технічному стані та забезпечення надійної і безпечної їх експлуатації. Зазначена програма на 2010-2012 роки забезпечить виконання робіт по капітальному ремонту житлових будинків по напрямкам:

| Комплекс робіт | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вибірковий капітальний ремонт житлових будинків в відсотках від потреби, % | 14,3 | 17,0 | 20,0 |
| Капітальний ремонт покрівлі в відсотках від потреби, (%) | 12,0 | 13,6 | 15,8 |
| Заміна, модернізація, капітальний ремонт та експертиза ліфтів в житлових будинках комунальної власності в відсотках від потреби, (%) | 21,8 | 12,8 | 14,3 |
| Заміна, модернізація та капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках житлово-будівельних кооперативів в відсотках від потреби, (%) | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| Заміна газових приладів в відсотках від потреби, (%) | 12,3 | 14,0 | 16,3 |
| Заміна електроприладів в відсотках від потреби, (%) | 0,1 | 2,1 | 2,5 |
| Відновлення систем димовидалення та пожежегасіння в відсотках від потреби, (%) | 20,6 | 37,0 | 58,8 |
| Модернізація електричних мереж від потреби, (%) | 12,1 | 22,0 | 28,2 |
| Заміна інженерних мереж водо-, теплопостачання від потреби, % | 14,0 | 23,4 | 30,9 |
| Відсоток виконання проектних робіт від потреби, (%) | 18,6 | 18,6 | 18,2 |
| Капітальний ремонт будинків для передачі на баланс створеним ОСББ, від потреби, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Капітальний ремонт покрівлі за рахунок депутатського фонду в відсотках від потреби, (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

7. Джерела фінансування

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів з загального фонду бюджету міста.

Обсяг асигнувань з загального фонду бюджету міста складає:

на 2010 рік	- 28203,201 тис. грн. (в тому числі депутатський фонд                3080,0 тис.грн)

на 2011 рік	- 27434,535 тис. грн.

на 2012 рік	- 29601,863 тис. грн.