Додаток 11

до рішення міської ради

19.05.2010 № 40

ПРОГРАМА

реконструкції об’єктів охорони здоров’я міста Запоріжжя на 2010 – 2012

роки

- Загальні положення

Статтею 49 Конституції України визначені права громадян України по забезпеченню медичною допомогою в комунальних та державних лікувально-профілактичних закладах на безоплатній основі. Законом «Основи законодавства про охорону здоров’я України» передбачений 10 відсотковий розмір від внутрішнього валового продукту, який повинен спрямовуватись на охорону здоров’я.

Разом з тим, фактичні витрати на утримання закладів охорони здоров’я за останні роки з державного бюджету складають щорічно 3 – 3,5 відсотка.

На даний час в структурі лікувально-профілактичних закладів та установ знаходяться 245 будівель та споруд, які несуть на собі функціональне навантаження в повному обсязі. Внаслідок масового забруднення навколишнього середовища від діяльності промислових підприємств, технічний стан будівель та споруд постійно погіршується.

Скорочуються терміни служби несучих конструкцій, матеріалів покрівель.

Зіпсовані конструкції, спровоковані шкідливими викидами промислових підприємств потребують в подальшому значних витрат на реконструкцію об’єктів по галузі охорони здоров’я міста.

В умовах обмеженості бюджетних коштів дуже важливим стає питання вибору об’єктів лікувально-профілактичних закладів міста, які першочергово потребують реконструкції за рахунок коштів бюджету розвитку міста.

При формуванні Програми реконструкції об’єктів охорони здоров’я міста Запоріжжя на 2010 – 2012 роки врахована пріоритетність об’єктів та їх важливість для функціонування міста.

За рахунок бюджетних коштів планується фінансування реконструкції комунальних установ : «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня      № 5», «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9», «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя», «Міська клінічна лікарня № 3»,«Пологовий будинок № 4» та «Амбулаторія сімейного лікаря в Шевченківському районі м.Запоріжжя».

- Головний розпорядник

Управління охорони здоров’я Запорізької міської ради.

Головний розпорядник здійснює контроль та несе відповідальність за виконання програми.

- Виконавці

Управління охорони здоров’я Запорізької міської ради,

Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5», Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна клінічна            лікарня № 9»,

Комунальна установа «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя»,

Комунальний заклад «Міська клінічна лікарня № 3»,

Комунальний заклад «Пологовий будинок № 4»,

Комунальний заклад «Амбулаторія сімейного лікаря в Шевченківському районі м.Запоріжжя»,

КП «Управління капітального будівництва».

- Законодавча база

1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України.

3. Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи Законодавства України про охорону здоров’я».

4. Укази Президента України про затвердження національних програм в галузі медицини.

5. Указ Президента України від 06.12.2005 № 1694/2005 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення».

- Мета програми

Основна мета програми – створення належних умов функціонування лікувальних закладів та установ, підвищення якості та рівня обслуговування населення міста.

- Завдання програми

Основними завданнями програми є: забезпечення протягом 2010-2012 років здійснення реконструкції об’єктів охорони здоров’я міста, створення для населення міста комфортних умов обслуговування.

- Очікуваний результат програми

Здійснення заходів програми дасть змогу створити належні умови функціонування лікувально-профілактичних закладів та установ, підвищити рівень надання медичної допомоги різним верстам населення.

- Джерела фінансування

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку міста.

Обсяг асигнувань складає:

- на 2010 рік – 7183,794 тис.грн.

- на 2011 рік – 7844,703 тис.грн.

- на 2012 рік – 8464,435 тис.грн.