Додаток 5

до рішення міської ради

19.05.2010 № 27

Програма будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів міста Запоріжжя на 2010 – 2012 роки

Головний розпорядник

Управління комунального господарства міської ради здійснює контроль та несе відповідальність за виконання програми.

Виконавці програми

Управління комунального господарства міської ради, комунальне підприємство «Управління капітального будівництва», спеціалізоване комунальне підприємства «Запорізька ритуальна служба».

Законодавча база

1. Бюджетний кодекс України.

2. Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» від 11.06.2009 №1511-VI.

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР.

4. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 №2807-IV.

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010-2015 роки» від 04.11.2009

№ 1320-р.

Мета програми

Підвищення ефективності і надійності функціонування об’єктів життєзабезпечення міста Запоріжжя, забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста.

Завдання програми

1. Здійснення будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів міста Запоріжжя.

2. Освоєння нових технологій у сфері енергопостачання та енергозбереження.

3. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом 01.01.2010, по об’єктах, які фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку міста.

Заходи на виконання програми 2010 року

1. Здійснення будівництва 4 (чотирьох) об’єктів благоустрою на суму 975,547 тис.грн.:

- будівництво крематорію в м. Запоріжжя (проектні, проектно-вишукувальні та будівельні роботи);

- будівництво тротуару по вул. Портовій уздовж будинку №6;

- будівництво тротуару від житлового будинку №16 уздовж житлового будинку № 23-а  по вул. Будьонного до магазину «Амстор»;

- будівництво зовнішнього освітлення вулиць та провулків: Кам'янсько-Дніпровська, Колонтай, Салавата Юлаєва, Цілинна (пров. Кубинський), пров. Писарєва, пров. Адигейський, вул. Підгірна.

Реконструкція 7 (семи)  об’єктів благоустрою на суму 6 797,636 тис.грн.:

- реконструкція самопливного каналізаційного колектору від вул. Новгородської до ЦОС-2. Дільниця колектору від вул. Новгородської до дюкера (проектні та будівельні роботи);

- реконструкція каналізаційного колектору Д=300 мм по пр. Металургів від вул. Рекордної до вул. Лучєвої, м. Запоріжжя (проектні роботи та експертиза);

- каналізаційний колектор від камери гасіння по вул. Новгородської та вул. Будьонного з дюкерами через Придніпровську залізницю, м. Запоріжжя - реконструкція (проектні та будівельні роботи);

- реконструкція автодорожнього переїзду по спорудах ДніпроГЕС у м. Запоріжжя. Ліквідація аварійного стану;

- першочергові аварійно-відбудовні роботи на автодорожньому переїзді греблі Дніпровської ГЕС;

- реконструкція зливової каналізації по вул. Рекордній, м. Запоріжжя – першочергові роботи (проектні та будівельні роботи);

- ліквідація аварійного стану автодороги, зливової та побутової каналізації по вул. М. Судця, м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи).

2. Програма «Світло – 2010-2012» реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста на суму 2 709,110 тис.грн.

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення магістралей і вулиць міста – 69,7 км ліній на 91 об'єктах.

3. Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом 01.01.2010, по об’єктах, які фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку міста на суму 384,562 тис.грн.:

- Програма «Світло» реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста – 290,89 тис.грн.

- будівництво І і ІІ черги та введення в експлуатацію Кушугумського кладовища – 93,672 тис.грн.

Очікуваний результат

Здійснення заходів програми дасть змогу:

- підвищити ефективність і надійність функціонування об’єктів життєзабезпечення міста Запоріжжя;

- створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів;

- знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху на реконструйованій вулично-шляховій мережі, на автодорожньому переїзді Дніпровської ГЕС.

- забезпечити безперебійне функціонування мереж зовнішнього освітлення міста, зекономити кошти за рахунок застосування нових технологій:

на 2010 рік – 244,128 тис.грн.

на 2011 рік – 267,808 тис.грн.

на 2012 рік – 293,785 тис.грн.

- погасити кредиторську заборгованість, яка утворилася станом 01.01.2010, по об’єктах, які фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку міста у сумі 384,562 тис.грн.

Джерела фінансування

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок надходжень до бюджету розвитку міста.

Обсяг асигнувань складає:

- на 2010 рік – 10866,855 тис.грн. (в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом 01.01.2010, по об’єктах, які фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку міста – 384,562 тис.грн.);

- на 2011 рік – 11446,664 тис.грн.;

- на 2012 рік – 12350,950 тис.грн.