Додаток 2

до рішення міської ради

_06.10.2010_ № _96___

Програма

реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів житлового фонду  міста Запоріжжя  на 2010-2012 роки

- Загальні положення

Житловий фонд комунальної власності міста Запоріжжя налічує 3930 будинків загальною площею 11,03 млн.кв.м.

З загальної кількості будинків більше 60% побудовані в 1946-1970 роках і мають знос від 21% до 60%, 833 будинки – від 60% до 80%, 229 будинків визнані ветхими, які не відповідають санітарним  і технічним нормам проживання. Всього в місті житловий фонд застарілого житла забудови               60-80 років складає 1109 будинків, в тому числі п’ятиповерхової забудови – 653 будинки. Всі ці будинки потребують  реконструкції.

В умовах обмеженості бюджетних коштів дуже важливим стає питання вибору об’єктів комунальної власності, які першочергово потребують реконструкції та ліквідації аварійного стану за рахунок коштів бюджету розвитку міста.

До переліку об’єктів програми включено реконструкцію та ліквідацію аварійного стану об’єктів житлового фонду міста Запоріжжя.

- Головні розпорядники коштів

Управління житлового господарства міської ради здійснює контроль та несе  відповідальність за виконання Програми.

3. Виконавці

Комунальні підприємства “Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлове об’єднання № 1-11, 13”, “Ремонтно-експлуатаційне підприємство по обслуговуванню гуртожитків”, міське комунальне підприємство “Основаніє”, комунальне підприємство «Управління капітального будівництва».

- Законодавча база

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про Державний бюджет України на             2010 рік”, “Про житлово-комунальні послуги”, постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж», наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 “Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень будинків, споруд”.

- Мета програми

Підвищення ефективності і надійності функціонування житлово-комунальних систем міста Запоріжжя; покращення експлуатаційних показників та технічного стану житлових будинків; забезпечення надійної і безпечної експлуатації будівель; погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів житлового фонду міста, яка виникла станом на 01.01.2010 року; створення для населення міста комфортних умов проживання.

6. Завдання програми

Забезпечити протягом 2010-2012 років здійснення реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів житлового фонду міста Запоріжжя.

Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів житлового фонду міста, яка виникла станом на 01.01.2010 року.

Створення для населення міста комфортних умов проживання та обслуговування.

- Очікуваний результат

Здійснення заходів програми дасть змогу:

- покращити експлуатаційні показники та технічний стан будівель та інженерного обладнання,

- погасити кредиторську заборгованість за виконані роботи з реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів житлового фонду міста, яка виникла станом на 01.01.2010 року;

- покращити житлові умови мешканцям міста.

- Джерела фінансування

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок бюджету розвитку міста.

Обсяг асигнувань складає:

- на 2010 рік – 3731,479 тис.грн., в тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2010 – 816,792 тис.грн.

- на 2011 рік – 3783,437 тис.грн.

- на 2012 рік – 4082,329 тис.грн.