# Додаток 3

до рішення міської ради

_06.10.2010_ № _96___

## ПРОГРАМА

### “Капітальний ремонт житлового фонду

міста Запоріжжя на 2010 - 2012 роки”

1. Головний розпорядник

Управління житлового господарства міської ради здійснює контроль та несе відповідальність за виконання Програми.

Фінансове управління міської ради в частині субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання умов співфінансування програми «Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання (ремонт або заміна ліфтів, які перебувають в аварійному стані)».

2. Виконавці

Комунальні підприємства “Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлове об’єднання №1-11,13”, “Ремонтно-експлуатаційне підприємство по обслуговуванню гуртожитків”, міське комунальне підприємство “Основаніє”.

3. Законодавча база

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про Державний бюджет України на 2010 рік”, “Про житлово-комунальні послуги”, постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 “Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень будинків, споруд”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 № 461 «Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки та Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки» (із змінами), наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 31.08.2010 № 306 «Про затвердження розподілу коштів».

4. Мета програми

Підвищення експлуатаційних показників конструктивних елементів житлових будинків, утримання житлових будинків  в належному технічному стані та забезпечення надійної і безпечної їх експлуатації.  Забезпечення населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, належної якості. Створення для населення міста комфортних умов проживання.

5. Завдання програми

Забезпечити протягом 2010-2012 років організацію комплексу робіт по виконанню:

- вибіркового капітального ремонту житлового фонду;

- капітального ремонту покрівель;

- переоснащення ліфтового господарства (капітальний ремонт, модернізація, експертиза, заміна ліфтів);

- капітального ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання (ремонт (модернізація) ліфтів, які перебувають в аварійному стані);

- заміни газових та електроприладів;

- відновлення систем димовидалення та пожежегасіння;

- заміни інженерних мереж водо-, теплопостачання;

- модернізації електричних мереж;

- проектних робіт;

- капітального ремонту будинків для передачі на баланс створеним ОСББ;

- капітального ремонту покрівель за рахунок депутатського фонду;

- улаштування дитячих майданчиків за рахунок депутатського фонду

в наступних обсягах по рокам:

|  | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Напрямки використання | Всього фінансу-вання тис. грн. | Всього фінансу-вання тис. грн. | Всього фінансу-вання тис. грн. |
| Капітальний ремонт м. Запоріжжя, в тому числі: | 25326,581 | 27434,535 | 29601,863 |
| 1. 1. Капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності – всього, в тому числі: | 22460,259 | 25211,535 | 27245,327 |
| - вибірковий капітальний ремонт житлових будинків | 4764,268 | 5743,815 | 6197,577 |
| - капітальний ремонт покрівель житлових будинків | 5353,442 | 4587,800 | 4951,403 |
| - заміна електроплит | 4,900 | 27,846 | 35,348 |
| - заміна газових приладів | 473,892 | 377,657 | 407,492 |
| -модернізація, заміна, капітальний ремонт та експертиза ліфтового господарства | 7922,441 | 3852,576 | 4156,930 |
| - відновлення систем димовидалення та пожежегасіння житлових будинків | 168,000 | 688,178 | 742,544 |
| - модернізація електричних мереж | 548,653 | 1203,944 | 1299,053 |
| - проектні роботи | 1092,669 | 507,889 | 548,012 |
| - заміна інженерних мереж водо-, теплопостачання | 981,994 | 3034,830 | 3310,195 |
| - капітальний ремонт будинків для передачі на баланс створеним ОСББ | 1150,000 | 5187,000 | 5596,773 |
| 1.2. Капітальний ремонт житлових будинків житлово-будівельних кооперативів – всього, в тому числі: | 2000,000 | 2223,000 | 2356,536 |
| - вибірковий капітальний ремонт житлових будинків | 1815,000 | 1404,000 | 1472,835 |
| - модернізація, заміна та капітальний ремонт ліфтового господарства | 185,000 | 819,000 | 883,701 |
| 2. Капітальний ремонт житлового фонду за рахунок депутатського фонду – всього, в тому числі: | 866,322 | 0 | 0 |
| - капітальний ремонт покрівель житлових будинків | 827,000 | 0 | 0 |
| - улаштування дитячих майданчиків | 39,322 | 0 | 0 |
| 3. Забезпечення умов співфінансування програми «Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання (ремонт або заміна ліфтів, які перебувають в аварійному стані)» | 662,942 | 0 | 0 |
| 3.1.Ремонт (модернізація) ліфтів, які перебувають в аварійному стані: | 662,942 | 0 | 0 |
| - модернізація ліфта пасажирського вантажопід’їмністю 320 кг по вул. Історична, 36а (під’їзд 1) | 41,176 |  |  |
| - модернізація ліфта пасажирського вантажопід’їмністю 320 кг по вул. Історична, 36а (під’їзд 2) | 41,176 |  |  |
| - модернізація ліфта пасажирського вантажопід’їмністю 320 кг по вул. Історична, 36а (під’їзд 4) | 41,177 |  |  |
| - модернізація ліфта пасажирського вантажопід’їмністю 320 кг по вул. Орджонікідзе, 11 (під’їзд 2) | 41,176 |  |  |
| - модернізація ліфта пасажирського вантажопід’їмністю 320 кг по вул. Орджонікідзе, 11 (під’їзд 3) | 41,177 |  |  |
| - модернізація ліфта пасажирського вантажопід’їмністю 320 кг по вул. Орджонікідзе, 11 (під’їзд 5) | 41,177 |  |  |
| - модернізація ліфта житлового будинку по вул. Героїв Сталінграду, 18 (під’їзд 3) | 110,559 |  |  |
| - модернізація ліфта житлового будинку по вул. Героїв Сталінграду, 32 (під’їзд 2) | 110,559 |  |  |
| - модернізація ліфта житлового будинку по вул. Горького, 69 (під’їзд 4,5) | 194,765 |  |  |

6. Очікуваний результат програми

Підвищення експлуатаційних показників конструктивних елементів житлових будинків, утримання житлових будинків в належному технічному стані та забезпечення надійної і безпечної їх експлуатації. Зазначена програма на 2010-2012 роки забезпечить виконання робіт по капітальному ремонту житлових будинків по напрямкам:

| Комплекс робіт | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вибірковий капітальний ремонт житлових будинків в відсотках від потреби, % | 16,6 | 17,0 | 20,0 |
| Капітальний ремонт покрівлі в відсотках від потреби, (%) | 15,3 | 13,6 | 15,8 |
| Заміна, модернізація, капітальний ремонт та експертиза ліфтів в житлових будинках комунальної власності в відсотках від потреби, (%) | 50,7 | 12,8 | 14,3 |
| Заміна, модернізація та капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках житлово-будівельних кооперативів в відсотках від потреби, (%) | 4,6 | 2,6 | 2,6 |
| Заміна газових приладів в відсотках від потреби, (%) | 13,4 | 14,0 | 16,3 |
| Заміна електроприладів в відсотках від потреби, (%) | 0,4 | 2,1 | 2,5 |
| Відновлення систем димовидалення та пожежегасіння в відсотках від потреби, (%) | 5,9 | 37,0 | 58,8 |
| Модернізація електричних мереж в відсотках від потреби, (%) | 3,5 | 22,0 | 28,2 |
| Заміна інженерних мереж водо-, теплопостачання від потреби, % | 3,1 | 23,4 | 30,9 |
| Відсоток виконання проектних робіт від потреби, (%) | 43,8 | 18,6 | 18,2 |
| Ремонт (модернізація) ліфтів, які перебувають в аварійному стані в відсотках від потреби, (%) | 100,0 | 0 | 0 |
| Капітальний ремонт будинків для передачі на баланс створеним ОСББ в відсотках від потреби, % | 42,9 | 100,0 | 100,0 |
| Улаштування дитячих майданчиків за рахунок депутатського фонду в відсотках від потреби, (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Капітальний ремонт покрівлі за рахунок депутатського фонду в відсотках від потреби, (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

7. Джерела фінансування

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів з загального фонду бюджету міста.

Обсяг асигнувань з загального фонду бюджету міста складає:

на 2010 рік	- 28313,902 тис. грн. (в тому числі депутатський фонд                866,322 тис.грн та кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2010 року у сумі 2324,379 тис.грн.)

на 2011 рік	- 27434,535 тис. грн.

на 2012 рік	- 29601,863 тис. грн.