Додаток 2

до рішення міської ради

29.12.2010   № 19

Програма реконструкції, ремонту

і утримання автомобільних доріг на 2011 – 2013 роки

Загальні положення

Індустріальне місто Запоріжжя має розгалужену транспортну інфраструктуру. Через територію міста проходить автодорога державного значення Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, протяжністю 14,2 км, яка веде до Криму та регіональна дорога Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя, протяжністю 15,3 км, яка починається від Головного поштамту, іде по проспекту Леніна, мостових спорудах ДніпроГесу, вулицях Гребельній, Тиражній і закінчується на кільці при виїзді з міста.

Місто Запоріжжя потребує значного розвитку транспортної мережі. Одним з пріоритетних напрямків розвитку транспортної мережі міста є  будівництво, реконструкція та технічне переоснащення засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів, дорожніх знаків).

Виконання завдань програми направлено на надійність функціонування системи регулювання дорожнього руху міста, запобігання аварійних ситуацій на вулично-шляховій мережі, покращення безпеки руху автотранспорту та пішоходів.

Програма реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг на 2011 – 2013 роки розроблена згідно вимог визначених Бюджетним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 – 2014 роки» від 11.06.2009 №1511-VI, «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 №2807-IV, розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010-2015 роки» від 04.11.2009 №1320-р, наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів» від 23.09.2003 №154 та іншими нормативно-правовими актами, що діють у галузі житлово-комунального господарства.

Мета програми

Створення на дорогах належних умов безпеки руху та забезпечення сучасними елементами дорожнього сервісу.

Головний розпорядник та відповідальні виконавці

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є управління комунального господарства міської ради.

Завдання програми

1 Поточний ремонт та технічне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів, дорожніх знаків).

2 Будівництво світлофорних об’єктів.

3 Установка дорожніх знаків та знаків індивідуального проектування (маршрутне орієнтування).

4 Капітальний ремонт світлофорних об’єктів.

5 Реконструкція світлофорних об’єктів.

Строки та етапи виконання програми

Виконання програми здійснюється впродовж 2011 – 2013 років, реалізація її поділяється на щорічні етапи.

Напрями використання бюджетних коштів

1 Поточний ремонт та технічне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів, дорожніх знаків) – 2 733,829 тис.грн.

2 Будівництво світлофорних об’єктів – 615,893 тис.грн., у тому числі:

будівництво світлофорного об’єкту на перехресті пр. Металургів - вул. Сорок років Радянської України – 229,710 тис.грн.;

будівництво світлофорного об’єкту на перехресті Дніпропетровське шосе – вул. Дудикіна – контора «ЗТР» - 132,256 тис.грн.;

будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Куйбишева – вул. Солідарності – 132,246 тис.грн.;

будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Чумаченка – вул. Північнокільцева - 121,681 тис.грн.

3  Установка дорожніх знаків – 136,800 тис.грн.

4 Установка знаків індивідуального проектування (маршрутне орієнтування) – 139,910 тис.грн.

5  Капітальний ремонт світлофорних об’єктів - 531,094 тис.грн., у тому числі:

капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вул. 8 Березня (пр. Моторобудівників) – вул. Брюллова – 99,411 тис.грн.;

капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вул. Чарівна – зуп. «Магазин № 54» (ПВП) – 69,560 тис.грн.;

капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вул. Правди – пр. Маяковського – 145,540 тис.грн.;

капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вул. Істоміна – вул Комінтерна – 88,718 тис.грн.;

капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вул. Задніпровська – вул. Гудименка – 127,865 тис.грн.

6  Реконструкція світлофорних об’єктів - 572,474 тис.грн., у тому числі:

реконструкція світлофорного об’єкту на перехресті дороги загального користування М-18 траса Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта - вул. Юності – 146,083 тис.грн.;

реконструкція світлофорного об’єкту на перехресті вул. Соціалістична – вул. Орджонікідзе – 165,694 тис.грн.;

реконструкція світлофорного об’єкту на перехресті вул. Сорок років Радянської України  - вул. Панфіловців – 132,397 тис.грн.;

реконструкція світлофорного об’єкту на перехресті пр. Ювілейний – вул. Лахтінська – 128,300 тис.грн.

Напрями використання бюджетних коштів на 2012 – 2013 роки наведені у розподілі видатків до Програми.

Ресурсне забезпечення програми

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету міста (збір за впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах; збір за першу реєстрацію транспортного засобу).

Обсяг асигнувань складає:

на 2011 рік – 4 730,000 тис.грн.;

на 2012 рік – 5 103,670 тис.грн.;

на 2013 рік – 5 420,097 тис.грн.

Організація управління та контролю за ходом виконання програми

Управління комунального господарства міської ради здійснює організацію управління та внутрішній контроль за ходом виконання програми.

Очікувані кінцеві результати виконання програми

Виконання робіт з поточного ремонту та технічного обслуговування засобів регулювання дорожнього руху у кількості 3570 одиниць (світлофорних об’єктів, дорожніх знаків); заміна апаратури керування та кабельних мереж світлофорних об'єктів та світлофорів лампових на світловипромінювальні у кількості 7 одиниць. Виконання робіт з установки 285 одиниць дорожніх знаків та 85 од. знаків індивідуального проектування (маршрутне орієнтування). Проведення капітального ремонту 5 од. світлофорних об’єктів. Реконструкція 4 світлофорних об’єктів та будівництво 4 світлофорних об’єктів.

Очікувані кінцеві результати виконання програми на 2012 – 2013 роки наведені у розподілі видатків до Програми.