Додаток 5

до рішення міської ради

29.12.2010 № 19

Програма «Світло – 2011-2013» -

реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста

Загальні положення

Імідж кожного міста визначається станом об’єктів благоустрою, у тому числі і вуличного освітлення. Добре світло – це передумови для повноцінного життя людини, і є важливою складовою системи життєзабезпечення будь-якого сучасного міста або населеного пункту. Економічні та енергетичні негаразди, з якими час від часу зіштовхується наша країна, дуже суттєво вплинули на технічний стан та умови функціонування систем зовнішнього освітлення.

В умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів та значної залежності від постачальників енергоносіїв, енергозбереження та енергоефективність набувають особливої актуальності для загального підвищення економічної ефективності функціонування підприємств.

Проведення реконструкції мереж зовнішнього освітлення магістралей і вулиць міста з застосуванням енергозберігаючих технологій надасть змогу привести освітлення міста до нормативів та забезпечить соціальний ефект для жителів міста Запоріжжя.

Програма «Світло – 2011-2013» - реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста розроблена згідно вимог визначених Бюджетним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 – 2014 роки» від 11.06.2009 №1511-VI, «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 №2807-IV, розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010-2015 роки» від 04.11.2009 №1320-р та іншими нормативно-правовими актами, що діють у галузі житлово-комунального господарства.

Мета програми

Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста.

Головний розпорядник та відповідальні виконавці

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є управління комунального господарства міської ради.

Завдання програми

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста з застосуванням енергозберігаючих технологій.

Строки та етапи виконання програми

Виконання програми здійснюється впродовж 2011 – 2013 років, реалізація її поділяється на щорічні етапи.

Напрямки використання бюджетних коштів

1 Заміна морально і фізично застарілих світильників – 2200 од.

2 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення магістралей і вулиць міста – 60,0 км ліній на 130 об'єктах.

Комунарський район

- вул. Аеродромна

- вул. Авіаційна

- вул. Оранжерейна

- вул. Біломорська

- вн.кв. вул. Ситова

- вн.кв. вул. Чумаченка

- вн.кв. вул. Новокузнецька

- вн.кв. вул. Малиновського

- вн.кв. вул. Гаврилова

- вул. Антарктична

- вул. Східна

- вн.кв. вул. Луначарського

- вул. Геологічна

- пров. Кавказький

- вул. Красіна

- вул. Калініна

- вул. Культурна

- вул. Лазаретна

- вул. Мануїльського

- вул. Космічна,90

- вн.кв. вул. Автозаводська

- вул. Ударна

Жовтневий район

- вул. Комунарівська

- вул. Грязнова

- ЦПК та В «Дубовий гай»

- вн.кв. пр.Леніна,106

- вул. Вербова

- вул. Єднання

- вул. Володарського

- вул. Крилова

- вул. Вишнева

- вул. Західна

- сквер на майдані Волі «Вічний вогонь»

- вул. Анголенка

- вул. Авангардна

- вул. Глісерна

- вн.кв.вул. Червоногвардійської

- вн.кв. вул. Кірова (пішохідна доріжка)

- вул. Симфонічна (вул.Суха - вул. Осіння)

- сквер Театральний

- сквер на майдані Пушкіна

- вул. Чекістів

- вн.кв. вул. Артема

Орджонікідзевський район

- вул. Сталеварів

- вул. Зої Космодем’янської

- пл. Профспілок

- парк Перемоги

- вул. Рекордна

- вул. Тюленіна

- пл. Маяковського

- сквер на бул. Центральному

- вул. Тамбовська

- вул. Волгоградська

Хортицький район

- вул. Сапожнікова

- вул. Доблесна

- вн.кв. вул. Новгородська

- вн.кв. вул. Рубана

- вн.кв. вул.Дорошенка

- вн.кв. пр. Радянський

Ленінський район

- вул. М.Чуйкова,96 (СШ№96)

- вн.кв. вул. Ладозька

- вн.кв. вул. Бородінська

- вн.кв. вул.Кремлівська

- вул. Учнівська

- вул. Трипільська

- вул. Метрополітенівська

- Центру дитячої та юнацької творчості  в парку Металургів

- вул. Отто Шмідта

- вул. Одеська

- вул. Басейна

- вул. Медведєва

- вул. Трегубова

- вул. Ризька

- вул. Шишкіна

- вул. Третьої п’ятирічки

- вул. Червоної кінноти

- вул. Товариська

- вул. Буревісник

- вул. Карла Маркса

- вул. Яворницького

- вул. Логінова

- вул. Робітнича

- проїзд Леваневського

- вул. Мала

- вул. Осовіахіму

- вул. Сакко і Ванцетті

- вул. Штурмова

- вул. Червоний Прапор

Шевченківський район

- вул. Шевченка

- вул. Епронівська

- вул. Тимірязєва

- вул. Толбухіна

- вул. Петровського

- вул. Коксобудівна

- вул. Криворізька

- вул. Бабушкіна

- вул. Волочаївська

- під’їзна дорога  від траси Харків – Сімферополь до вул. Центральної (сел. Тепличне)

- вул. Центральна

- вул. Автодорожня

- вул. Пілотів

- вул. Молодогвардійська

- вул. Паторжинського

- вул. Волзька

- вул. Теплова

- вул. Памірська

- вул. Владивостоцька

- вул. Іртишська

- вул. Слави

- вул. Боженка

- вул. Читинська

- вул. Звільнена

- вул. Павлика Морозова

- вул. Карбишева

- вул. Волоколамська

- траса Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта

- вн.кв. вул. Чарівна

- вул. Куйбишева

Заводський район

- вул. Євпаторійська

- вул. Компресорна

- вул. Насосна

- вул. Північне шосе

- вул. Софії Петровської

- вул. Проїздна

- вул. Літературна

- вул. Рядова

- вул. Каспійська

- вн.кв. вул. Радіаторна - вул. Соціалістична (кв.55)

- вул. Посадочна

- вул. Аматорська

Напрями використання бюджетних коштів на 2012 – 2013 роки наведені у розподілі видатків до Програми.

Ресурсне забезпечення програми

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок надходжень до бюджету розвитку.

Обсяг асигнувань складає:

на 2011 рік – 4000,000 тис.грн.

на 2012 рік – 4316,000 тис.грн.

на 2013 рік – 4583,592 тис.грн.

Організація управління та контролю за ходом виконання програми

Управління комунального господарства міської ради здійснює організацію управління та внутрішній контроль за ходом виконання програми.

Очікувані кінцеві результати виконання програми

Здійснення заходів програми надасть змогу забезпечити безперебійне функціонування мереж зовнішнього освітлення міста, щорічно проводити реконструкцію 60,0 км мереж зовнішнього освітлення та заміну 2200 од. морально і фізично застарілих світильників на нові енергозберігаючі та зекономити кошти за рахунок застосування енергозберігаючих технологій:

на 2011 рік – 605,214 тис.грн.

на 2012 рік – 653,026 тис.грн.

на 2013 рік – 693,514 тис.грн.