Додаток 3.1

до рішення міської ради

26.01.2011  № 5

Програма

будівництва,  реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів                      міста Запоріжжя на 2011 - 2013 роки

- Загальні положення

Законодавча база: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 №409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж».

При формуванні «Програми будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів міста Запоріжжя на 2011-2013 роки» врахована пріоритетність об’єктів та їх важливість для функціонування міста.

Основними нагальними проблемами розвитку міста Запоріжжя є будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро, яке має загальнодержавне значення; проектування автотранспортної магістралі Південного мостового переходу; забезпечення жителів міста доступним житлом; будівництво житла для відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків; реконструкція мереж теплопостачання та водовідведення.

За рахунок бюджетних коштів планується фінансування будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі, реконструкції систем теплопостачання та водовідведення міста, будівництва житлових будинків №25 у сел. Павло-Кічкас та №10 в житл.мас.Південний, газифікації сел. Чапаєвка, реконструкції стадіону по вул. Валерія Лобановського.

2. Мета програми

Забезпечити протягом 2011-2013 років здійснення будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів, будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі, проектування автотранспортної магістралі Південного мостового переходу, підвищення ефективності і надійності функціонування житлово-комунальних систем міста Запоріжжя; покращення експлуатаційних показників та технічного стану житлових будинків;  забезпечення  надійної  і безпечної експлуатації будівель; створення для населення міста комфортних умов проживання; реконструкція водогонів, які забезпечують питною водою жителів Хортицького, Шевченківського районів міста та забезпечують гаряче водопостачання споживачів Жовтневого району та мікрорайону „Південний”, підвищення якості та рівня обслуговування населення міста, забезпечення жителів міста доступним житлом та відселення з ветхих.

3. Головний розпорядник коштів та відповідальні виконавці

Головне економічне управління міської ради

4. Завдання програми

Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у                         м. Запоріжжі, проектування автотранспортної магістралі Південного мостового переходу, реконструкції систем теплопостачання, магістральних теплових мереж та котелень міста, реконструкції водогонів, газифікація міста, реконструкції стадіону Валерія Лобановського, будівництва житлових буди нків для відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків, розширення і реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд.

5. Строки та етапи виконання програми

Термін виконання програми розраховано на 2011-2013 роки.

Реалізація програми поділяється на щорічні етапи.

6. Напрями використання бюджетних коштів

За рахунок бюджетних коштів в 2011 році планується фінансування проведення робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі, реконструкція магістральних теплових мереж по вул. Героїв Сталінграду та вул. Артема, реконструкція котельні по вул. Хакаська, 4, реконструкція систем теплопостачання Орджонікідзевського, Жовтневого районів та житлових будинків по вул. Виборзька, Гостинна, Єнісейська, реконструкції водогонів по балці «Панська» та від вул. Братській до                   пров. Арбатський, газифікації сел. Чапаєвка, проектування автотранспортної магістралі Південного мостового переходу,  реконструкція хлораторної ДВС-2, реконструкції стадіону Валерія Лобановського, будівництво житлових будинків №25 у сел. Павло-Кічкас та №10 в житл.мас. Південний, розширення і реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега  (ЦОС-1) технологічні трубопроводи (Колектор К-28).

Напрями використання бюджетних коштів в 2012-2013 роках наведені в додатку 3.2 до рішення.

7. Ресурсне забезпечення програми

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та бюджету розвитку міста.

Обсяг асигнувань складає:

- на 2011 рік –  233964,033     тис.грн.

- на 2012 рік –  3975153,454   тис.грн.

- на 2013 рік –  158678,817     тис.грн.

8. Організація управління та контролю за

ходом виконання програми

Головне економічне управління міської ради здійснює контроль за фінансуванням та цільовим використанням бюджетних коштів.

9. Очікувані кінцеві результати програми

Здійснення заходів програми дасть змогу:

- в 2012 році завершити будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро протяжністю 9100 п.м., пропускною спроможністю 10800 приведених автомобілів на годину в час «пік» та кількістю смуг 6 одиниць;

- в 2011 році здійснення проектування автотранспортної магістралі Південного мостового переходу;

- в 2011 році провести 1900 п.м. нових газових мереж у сел. Чапаєвка, а в 2012-2013 роках здійснити будівництво газопроводу високого тиску протяжністю 7500 п.м. та виконати проектні роботи на 2 об’єктах.;

- в 2011 році провести реконструкцію водогону протяжністю 920 п.м., у 2012 -2013 роках здійснити реконструкцію водогонів протяжністю 4027 п.м. та виконати проектні роботи на 3 об’єктах.;

- у 2011 році провести коригування проектно-кошторисної документації  по Колектору К-28,  у 2012-2013 роках виконати реконструкцію Колектору К-28 протяжністю 1008 п.м., провести реконструкцію головного каналізаційного колектору Лівобережної частини міста протяжністю 5000 п.м., реконструкцію зливової каналізації протяжністю 200 п.м. та виконати проектні роботи на 4  об’єктах;

- у 2012-2013 роках провести зовнішнє електропостачання на ЦОС-2 протяжністю 4500 п.м.;

- у 2011-2013 роках здійснити будівництво житлового будинку для відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків загальною площею 6609,7 кв.м., будівництво доступного житла для покращення житлових умов мешканцям міста загальною площею 9014,54 кв.м. та виконати проектні роботи по 6 об’єктам Комунарського району;

- у 2011 році виконати роботи з протипожежної безпеки по об’єкту "Реконструкція стадіону по вул. Валерія Лобановського" у сумі  2000,0 тис.грн.;

- у 2011 році виконати реконструкцію теплових мереж протяжністю 1,049 км та реконструкцію котелень потужністю 2,494 МВт, в 2012-2013 роках здійснити реконструкцію теплових мереж протяжністю 2,344 км потужністю 18,074 МВт та 13,084 МВт. Усього здійснення заходів програми дасть змогу виконати проектні роботи на 13 об’єктах та провести реконструкцію на 21 об’єкті.

- у 2011 році розпочати роботи з проектування автотранспортної магістралі Південного мостового переходу в м. Запоріжжі

Секретар міської ради                                                                 В.Ф.Кальцев