Додаток 1.1

до рішення міської ради

28.02.2011   №   27

Програма обслуговування боргових зобов’язань

VI внутрішньої місцевої позики м. Запоріжжя на 2011 рік

1 Загальні положення

Програма містить у собі виконання Емітентом – Запорізькою міською радою зобов’язань, визначених договором від 08.07.2008 № 99, А-597/08 «Про обслуговування розміщення, обігу та погашення цінних паперів (у тому числі андеррайтингу) (про надання послуг з грошового посередництва інші)».

Нормативно – правова база: Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003        № 207 «Про затвердження порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів» та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07.10.2003  № 414 «Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик».

2 Мета програми

Обслуговування боргу та заплановане поетапне погашення облігацій                  VI внутрішньої місцевої позики м. Запоріжжя.

3 Головний розпорядник коштів

і відповідальні виконавці

Департамент  економічного розвитку Запорізької міської ради

4  Завдання програми

Здійснення Емітентом - Запорізькою міською радою виплати відсоткового доходу за облігаціями та погашення облігацій VІ внутрішньої місцевої позики м. Запоріжжя своєчасно та у повному обсязі.

5  Строки та етапи виконання програми

Виконання програми здійснюється впродовж І – ІІІ кварталу 2011 року:

- березень 2011 року (23.03.2011)  –  748000,000 грн.

- червень 2011 року (22.06.2011)   –  748000,000 грн.

- вересень 2011 року (21.09.2011)     –   748000,000 грн.

6 Напрями використання

бюджетних коштів

Виплата відсоткового доходу за облігаціями VІ внутрішньої місцевої позики м. Запоріжжя відповідно до договору від 08.07.2008 № 99, А-597/08 «Про обслуговування розміщення, обігу та погашення цінних паперів (у тому числі андеррайтингу) (про надання послуг з грошового посередництва інші)».

7  Ресурсне забезпечення програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.

Обсяг  фінансових витрат у 2011 році складає -  2244,000 тис. грн.

8  Організація управління та контроль за

ходом виконанням програми

Департамент  економічного розвитку Запорізької міської ради

здійснює контроль за фінансовим та цільовим використанням бюджетних коштів.

9 Очікувані кінцеві результати виконання програми

Своєчасна та у повному обсязі виплата відсоткового доходу за облігаціями VІ внутрішньої місцевої позики м. Запоріжжя та погашення облігацій.

Секретар міської ради                                                                 В.Ф.Кальцев

Додаток  2.1

до рішення міської ради

28.02.2011   №   27

Програма підтримки муніципального кредитного рейтингу м. Запоріжжя та боргових зобов’язань Запорізької міської ради на 2011 рік

1 Загальні положення

Програма містить у собі виконання головним розпорядником коштів завдань щодо  підтримки Кредитного рейтингу м. Запоріжжя та боргових зобов’язань Запорізької міської ради у 2011 році та сплати вартості послуг з рейтингування. Нормативно – правова база: Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок», Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003           № 207 «Про затвердження порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів» та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07.10.2003 № 414 «Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик».

2 Мета програми

Забезпечити оновлення Кредитного рейтингу м. Запоріжжя та боргових зобов’язань Запорізької міської ради у 2011 році.

- Головний розпорядник коштів і відповідальні виконавці

Департамент  економічного розвитку Запорізької міської ради

4 Завдання програми

Сплата вартості надання послуг з оновлення протягом 2011 року Кредитного рейтингу м. Запоріжжя та боргових зобов’язань Запорізької міської ради за Національною шкалою кредитних рейтингів з метою отримання оцінки кредитоспроможності (здатності своєчасно і у повному обсязі здійснювати розрахунки за борговими зобов’язаннями) Емітента – Запорізької міської ради.

5 Строки та етапи виконання програми

Оновлення Кредитного рейтингу м. Запоріжжя та боргових зобов’язань Запорізької міської ради здійснюється щопівроку.

6 Напрями використання бюджетних коштів

Виплата вартості послуг з рейтингування.

7  Ресурсне забезпечення програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду бюджету міста.

Обсяг фінансових витрат на 2011 рік складає 44,400 тис. грн.

8  Організація управління та контроль

за  ходом виконанням програми

Департамент  економічного розвитку Запорізької міської ради

здійснює контроль за фінансовим та цільовим використанням бюджетних коштів.

9  Очікувані кінцеві результати виконання програми

Отримання оцінки кредитоспроможності Емітента – Запорізької міської ради, як надійного фінансового партнера на ринку цінних паперів.

Секретар міської ради                                                                 В.Ф.Кальцев

Додаток 3.1

до рішення міської ради

28.02.2011   №   27

Програма

будівництва,  реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів                      міста Запоріжжя на 2011 - 2013 роки

- Загальні положення

Законодавча база: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 №409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж».

При формуванні «Програми будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів міста Запоріжжя на 2011-2013 роки» врахована пріоритетність об’єктів та їх важливість для функціонування міста.

Основними нагальними проблемами розвитку міста Запоріжжя є будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро, яке має загальнодержавне значення; проектування автотранспортної магістралі Південного мостового переходу; забезпечення жителів міста доступним житлом; будівництво житла для відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків; реконструкція мереж теплопостачання та водовідведення.

За рахунок бюджетних коштів планується фінансування будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі, реконструкції систем теплопостачання, будівництва житлових будинків №25 у сел. Павло-Кічкас та №10 в житл.мас.Південний, будівництво позаквартальних інженерних мереж та споруд по вул. Алмазній,  газифікації сел. Чапаєвка, реконструкції стадіону по вул. Валерія Лобановського.

2. Мета програми

Забезпечити протягом 2011-2013 років здійснення будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів, будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі, проектування автотранспортної магістралі Південного мостового переходу, підвищення ефективності і надійності функціонування житлово-комунальних систем міста Запоріжжя; покращення експлуатаційних показників та технічного стану житлових будинків;  забезпечення  надійної  і безпечної експлуатації будівель; створення для населення міста комфортних умов проживання; реконструкція водогонів, які забезпечують питною водою жителів Хортицького, Шевченківського районів міста та забезпечують гаряче водопостачання споживачів Жовтневого району та мікрорайону „Південний”, підвищення якості та рівня обслуговування населення міста, забезпечення жителів міста доступним житлом та відселення з ветхих.

3. Головний розпорядник коштів та відповідальні виконавці

Департамент  економічного розвитку Запорізької міської ради

4. Завдання програми

Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у                         м. Запоріжжі, проектування автотранспортної магістралі Південного мостового переходу, реконструкції систем теплопостачання, магістральних теплових мереж та котелень міста, реконструкція водогонів, газифікація міста, реконструкція стадіону Валерія Лобановського, будівництва житлових будинків для відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків, розширення і реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд.

5. Строки та етапи виконання програми

Термін виконання програми розраховано на 2011-2013 роки.

Реалізація програми поділяється на щорічні етапи.

6. Напрями використання бюджетних коштів

За рахунок бюджетних коштів в 2011 році планується фінансування проведення робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі, реконструкція магістральних теплових мереж по вул. Артема, реконструкція котельні по вул. Хакаська, 4, реконструкція системи теплопостачання житлових будинків по вул. Виборзька, Гостинна, Єнісейська, газифікації сел. Чапаєвка, проектування автотранспортної магістралі Південного мостового переходу,  реконструкція хлораторної ДВС-2, реконструкції стадіону Валерія Лобановського, будівництво житлових будинків №25 у сел. Павло-Кічкас та №10 в житл.мас. Південний, розширення і реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега  (ЦОС-1) технологічні трубопроводи (Колектор К-28).

Напрями використання бюджетних коштів в 2012-2013 роках наведені в додатку 3.2 до рішення.

7. Ресурсне забезпечення програми

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та бюджету розвитку міста.

Обсяг асигнувань складає:

- на 2011 рік –  236098,321     тис.грн.

- на 2012 рік –  3968236,685   тис.грн.

- на 2013 рік –  151541,351     тис.грн.

8. Організація управління та контролю за

ходом виконання програми

Департамент  економічного розвитку Запорізької міської ради здійснює контроль за фінансуванням та цільовим використанням бюджетних коштів.

9. Очікувані кінцеві результати програми

Здійснення заходів програми дасть змогу:

- в 2012 році завершити будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро протяжністю 9100 п.м., пропускною спроможністю 10800 приведених автомобілів на годину в час «пік» та кількістю смуг 6 одиниць;

- у 2011 році розпочати роботи з проектування автотранспортної магістралі Південного мостового переходу в м. Запоріжжі;

- в 2011 році провести 1900 п.м. нових газових мереж у сел. Чапаєвка, а в 2012-2013 роках здійснити будівництво газопроводу високого тиску протяжністю 7500 п.м. та виконати проектні роботи на 2 об’єктах.;

- у 2012 -2013 роках здійснити реконструкцію водогонів протяжністю 4027 п.м. та виконати проектні роботи на 3 об’єктах.;

- у 2011 році провести коригування проектно-кошторисної документації  по Колектору К-28,  у 2012-2013 роках виконати реконструкцію Колектору К-28 протяжністю 1008 п.м., провести реконструкцію головного каналізаційного колектору Лівобережної частини міста протяжністю 5000 п.м., реконструкцію зливової каналізації протяжністю 200 п.м. та виконати проектні роботи на 4  об’єктах;

- у 2012-2013 роках провести зовнішнє електропостачання на ЦОС-2 протяжністю 4500 п.м.;

- у 2011-2013 роках здійснити будівництво житлового будинку для відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків загальною площею 6609,7 кв.м., будівництво доступного житла для покращення житлових умов мешканцям міста загальною площею 9014,54 кв.м. та виконати проектні роботи по 6 об’єктам Комунарського району;

- у 2011 році виконати роботи з протипожежної безпеки по об’єкту "Реконструкція стадіону по вул. Валерія Лобановського" у сумі  2000,0 тис.грн.;

- у 2011 -2013 роках здійснити реконструкцію теплових мереж протяжністю 1,379 км потужністю 18,074 МВт та 13,084 МВт. Усього здійснення заходів програми дасть змогу виконати проектні роботи на 13 об’єктах та провести реконструкцію на 21 об’єкті.

Секретар міської ради                                                                 В.Ф.Кальцев

Додаток 4.1

до рішення міської ради

28.02.2011   №   27

Програма

будівництва і реконструкції об’єктів енергозберігаючих технологій –

теплових мереж, котелень і теплових пунктів на 2011-2013 роки

1. Загальні положення

Законодавча база: Конституція України, Бюджетний Кодекс України,

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

До «Програми будівництва і реконструкції об’єктів енергозберігаючих технологій – теплових мереж, котелень і теплових пунктів на 2011-2013 роки» включені об’єкти, на яких здійснюються енергозберігаючі заходи, спрямовані на зменшення витрат, пов’язаних з виробництвом, передачею та споживанням теплової енергії з метою ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. У 2011 році за рахунок бюджетних коштів планується фінансування реконструкції   магістральної  мережі теплопостачання по вул. Новокузнецька житлового масиву „Південний” (другий пусковий комплекс).

- Мета програми

Забезпечити протягом 2011-2013 років здійснення реконструкції об’єктів теплопостачання. Скоротити споживання паливно-енергетичних ресурсів, поліпшити якості теплопостачання для життєзабезпечення міста Запоріжжя, покращити якості надання послуг споживачам.

3. Головний розпорядник коштів та відповідальні виконавці

Департамент  економічного розвитку Запорізької міської ради

4. Завдання програми

Проведення реконструкції магістральної  мережі теплопостачання по вул. Новокузнецька житлового масиву „Південний” (другий пусковий комплекс).

5. Строки та етапи виконання програми

Термін виконання програми розраховано на 2011-2013 роки.

Реалізація програми поділяється на щорічні етапи.

6. Напрями використання бюджетних коштів

У 2011 році за рахунок бюджетних коштів планується фінансування реконструкції   магістральної  мережі теплопостачання по вул. Новокузнецька житлового масиву „Південний” (другий пусковий комплекс).

Напрями використання бюджетних коштів в 2012-2013 роках наведені в додатку 4.2 до рішення.

7. Ресурсне забезпечення програми

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку міста.

Обсяг асигнувань складає:

- на 2011 рік – 4,260         тис.грн.

- на 2012 рік – 4019,743   тис.грн.

- на 2013 рік – 4019,743   тис.грн.

8. Організація управління та контролю

за ходом виконання програми

Департамент  економічного розвитку Запорізької міської ради здійснює контроль за фінансуванням та цільовим використанням бюджетних коштів.

9. Очікувані кінцеві результати програми

Здійснення заходів програми дасть змогу:

- у 2011 році по об’єкту «Реконструкція магістральної  мережі теплопостачання по вул. Новокузнецька житлового масиву „Південний” (другий пусковий комплекс)» провести експертизу проекту;

- у 2012 – 2013 році здійснити проекті та будівельно-монтажні роботи на котельні по вул. Оріхівське шосе,10 потужністю 2,0 МВт та провести реконструкцію із заміною котлів на котельні по вул. Адмірала Ушакова, 251 потужністю 56,03 МВт, провести ліквідацію аварійного стану будівлі котельні по вул. Карпенко-Карого, 21б, здійснити проекті роботи на котельні по вул. Парамонова, 15а потужністю 40,6 МВт та закінчити реконструкцію магістральної  мережі теплопостачання по вул. Новокузнецька житлового масиву „Південний” протяжністю 1,06 км.

Секретар міської ради                                                                 В.Ф.Кальцев