Додаток 3.1

до рішення міської ради

05.10.2011   №   7

Програма

будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів

міста Запоріжжя на 2011 - 2013 роки

1. Загальні положення

Законодавча база: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2011 рік», Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 №409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж».

При формуванні «Програми будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів міста Запоріжжя на 2011-2013 роки» врахована пріоритетність об’єктів та їх важливість для функціонування міста.

Основними нагальними проблемами розвитку міста Запоріжжя є будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро, яке має загальнодержавне значення; проектування автотранспортної магістралі Південного мостового переходу; забезпечення жителів міста доступним житлом; будівництво житла для відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків; газифікація міста; реконструкція мереж теплопостачання та водовідведення.

За рахунок бюджетних коштів у поточному році планується:

будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у місті Запоріжжі;

реконструкція системи теплопостачання житлових будинків по вул. Виборзька, Гостинна, Єнісейська, магістральної теплової мережі по вул. Артема, котельні по вул. Хакаська;

будівництво житлових будинків №25 у сел. Павло-Кічкас в кварталі по вул. Алмазній та №10 у мікрорайоні 5 житлового масиву «Південний»;

будівництво позаквартальних інженерних мереж та споруд по вул. Алмазній;

газифікація сел. Чапаєвка;

реконструкція хлораторної ДВС-2;

розширення і реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Технологічні трубопроводи (Колектор К-28).

2. Мета програми

Забезпечити протягом 2011-2013 років здійснення будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів, будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі, проектування автотранспортної магістралі Південного мостового переходу, підвищення ефективності і надійності функціонування житлово-комунальних систем міста Запоріжжя; покращення експлуатаційних показників та технічного стану житлових будинків; забезпечення надійної і безпечної експлуатації будівель; створення для населення міста комфортних умов проживання; реконструкція    водогонів,    які    забезпечують    питною    водою    жителів

2

Хортицького, Шевченківського районів міста та забезпечують гаряче водопостачання споживачів Жовтневого району та житлового масиву «Південний», підвищення якості та рівня обслуговування населення міста, забезпечення жителів міста доступним житлом та відселення з ветхих та непридатних для проживання будинків.

3. Головний розпорядник коштів

та відповідальні виконавці

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

4. Завдання програми

Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у                         м. Запоріжжі, проектування автотранспортної магістралі Південного мостового переходу, реконструкція систем теплопостачання, магістральних теплових мереж та котелень міста, реконструкція водогонів, газифікація міста, будівництво житлових будинків для відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків, розширення і реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд.

5. Строки та етапи виконання програми

Термін виконання програми розраховано на 2011-2013 роки.

Реалізація програми поділяється на щорічні етапи.

6. Напрями використання бюджетних коштів

За рахунок бюджетних коштів у 2011 році планується фінансування робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у                  м. Запоріжжі, реконструкція магістральних теплових мереж по вул. Артема, реконструкція котельні по вул. Хакаська, 4, реконструкція системи теплопостачання житлових будинків по вул. Виборзька, Гостинна, Єнісейська, газифікація сел. Чапаєвка, реконструкція хлораторної ДВС-2, будівництво житлових будинків №25 у сел. Павло-Кічкас в кварталі по вул. Алмазній та №10 у мікрорайоні 5 житлового масиву «Південний», проектні роботи з будівництва позаквартальних інженерних систем та споруд по вул. Алмазній, розширення і реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1) технологічні трубопроводи (Колектор К-28).

Напрями використання бюджетних коштів в 2012-2013 роках наведені в додатку 3.2 до рішення.

7. Ресурсне забезпечення програми

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та бюджету розвитку міста.

Обсяг асигнувань складає:

- на 2011 рік –   218401,211   тис.грн.

- на 2012 рік – 3952412,957   тис.грн.

- на 2013 рік –   109321,165   тис.грн.

3

8. Організація управління та контролю за

ходом виконання програми

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради здійснює контроль за фінансуванням та цільовим використанням бюджетних коштів.

9. Очікувані кінцеві результати програми

Здійснення заходів програми дасть змогу:

- у 2012 році завершити будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро протяжністю 9100 п.м., пропускною спроможністю 10800 приведених автомобілів на годину в час «пік» та кількістю смуг 6 одиниць;

- у 2012 році розпочати роботи з проектування автотранспортної магістралі Південного мостового переходу в м. Запоріжжі;

- у 2011 році провести 1900 п.м. нових газових мереж у сел. Чапаєвка, у 2012 році – 850 п.м. газових мереж по вул. Воїнова і Т. Бульби, протягом 2012-2013 років здійснити будівництво газопроводу високого тиску протяжністю 7500 п.м.;

- у 2012-2013 роках здійснювати реконструкцію водогонів протяжністю 6571 п.м., завершити роботи з реконструкція хлораторної ДВС-2 та виконати проектні роботи на 3 об’єктах;

- у 2011 році провести коригування проектно-кошторисної документації по Колектору К-28, у 2012-2013 роках виконати реконструкцію Колектору К-28 протяжністю 1008 п.м., виконати проектні роботи і провести експертизу з реконструкції головного каналізаційного колектору Лівобережної частини міста протяжністю 5000 п.м., реконструкцію зливової каналізації протяжністю 200 п.м. та виконати проектні роботи на 4 об’єктах;

- у 2012-2013 роках виконати проектні роботи та провести зовнішнє електропостачання на ЦОС-2 довжиною 4500 п.м.;

- у 2011-2013 роках здійснювати будівництво житлового будинку для відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків загальною площею 6609,7 кв.м., будівництво доступного житла для покращення житлових умов мешканцям міста загальною площею 9014,54 кв.м., виконати роботи по 6 об’єктах Комунарського та Ленінського районів міста;

- у 2011 році завершити реконструкцію магістральної теплової мережі по вул. Артема протяжністю 0,357 км, реконструкцію системи теплопостачання житлових будинків по вул. Виборзька, Гостинна, Єнісейська потужністю 2,494 МВт;

- у 2012-2013 роках здійснювати реконструкцію теплових мереж протяжністю 1,858 км потужністю 10,59 МВт. Усього здійснення заходів програми дасть змогу виконати проектні роботи на 15 об’єктах енергозберігаючих технологій та проводити реконструкцію на 27 об’єктах.

Секретар міської ради                                                                 В.Ф.Кальцев

Додаток 4.1

до рішення міської ради

05.10.2011   №   7

Програма

будівництва і реконструкції об’єктів енергозберігаючих технологій –

теплових мереж, котелень і теплових пунктів міста Запоріжжя

на 2011-2013 роки

1. Загальні положення

Законодавча база: Конституція України, Бюджетний Кодекс України,

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

До «Програми будівництва і реконструкції об’єктів енергозберігаючих технологій – теплових мереж, котелень і теплових пунктів міста Запоріжжя на 2011-2013 роки» включені об’єкти, на яких здійснюються енергозберігаючі заходи, спрямовані на зменшення витрат, пов’язаних з виробництвом, передачею та споживанням теплової енергії з метою ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. У 2011 році за рахунок бюджетних коштів планується фінансування реконструкції магістральної мережі теплопостачання по вул. Новокузнецька житлового масиву «Південний» (другий пусковий комплекс).

2. Мета програми

Забезпечити протягом 2011-2013 років здійснення реконструкції об’єктів теплопостачання. Скоротити споживання паливно-енергетичних ресурсів, поліпшити якість теплопостачання для життєзабезпечення міста Запоріжжя, покращити якість надання послуг споживачам.

3. Головний розпорядник коштів та відповідальні виконавці

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради

4. Завдання програми

Проведення реконструкції магістральної мережі теплопостачання по вул. Новокузнецька житлового масиву «Південний» (другий пусковий комплекс), магістральної теплової мережі по вул. Героїв Сталінграду, котелень міста.

5. Строки та етапи виконання програми

Термін виконання програми розраховано на 2011-2013 роки.

Реалізація програми поділяється на щорічні етапи.

6. Напрями використання бюджетних коштів

У 2011 році за рахунок бюджетних коштів планується фінансування реконструкції магістральної мережі теплопостачання по вул. Новокузнецька житлового масиву «Південний» (другий пусковий комплекс).

Напрями використання бюджетних коштів в 2012-2013 роках наведені в додатку 4.2 до рішення.

2

7. Ресурсне забезпечення програми

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку міста.

Обсяг асигнувань складає:

- на 2011 рік –           4,260   тис.грн.

- на 2012 рік –   14619,007   тис.грн.

- на 2013 рік –   10824,079   тис.грн.

8. Організація управління та контролю

за ходом виконання програми

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради здійснює контроль за фінансуванням та цільовим використанням бюджетних коштів.

9. Очікувані кінцеві результати програми

Здійснення заходів програми дасть змогу:

- у 2011 році по об’єкту «Реконструкція магістральної мережі теплопостачання по вул. Новокузнецька житлового масиву «Південний» (другий пусковий комплекс)» провести експертизу проекту;

- у 2012 році завершити роботи з реконструкції магістральної мережі теплопостачання по вул. Новокузнецька житлового масиву «Південний» (другий пусковий комплекс) протяжністю 0,927 км;

- у 2013 році завершити роботи з реконструкції магістральної теплової мережі по вул. Героїв Сталінграду протяжністю 1,294 км, здійснити проекті та будівельно-монтажні роботи на котельні по вул. Оріхівське шосе,10 потужністю 2,0 МВт, розпочати проекті та будівельно-монтажні роботи на котельні по вул. Парамонова, 15а потужністю 40,6 МВт, розпочати роботи з реконструкції із заміною котлів на котельні по вул. Адмірала Ушакова, 251 потужністю 56,03 МВт та з ліквідації аварійного стану будівлі котельні по вул. Карпенко-Карого, 21б.

Секретар міської ради                                                                 В.Ф.Кальцев