Додаток 9

до рішення міської ради

05.10.2011    № 22

ПРОГРАМА

реконструкції об’єктів охорони здоров’я міста Запоріжжя на 2011 – 2013

роки

- Загальні положення

Статтею 49 Конституції України визначені права громадян України по забезпеченню медичною допомогою в комунальних та державних лікувально-профілактичних закладах на безоплатній основі. Законом «Основи законодавства про охорону здоров’я України» передбачений 10 відсотковий розмір від внутрішнього валового продукту, який повинен спрямовуватись на охорону здоров’я.

Разом з тим, фактичні витрати на утримання закладів охорони здоров’я за останні роки з державного бюджету складають щорічно 3 – 3,5 відсотка.

На даний час в структурі лікувально-профілактичних закладів та установ знаходяться 245 будівель та споруд, які несуть на собі функціональне навантаження в повному обсязі. Внаслідок масового забруднення навколишнього середовища від діяльності промислових підприємств, технічний стан будівель та споруд постійно погіршується.

Скорочуються терміни служби несучих конструкцій, матеріалів покрівель.

Зіпсовані конструкції, спровоковані шкідливими викидами промислових підприємств потребують в подальшому значних витрат на реконструкцію об’єктів по галузі охорони здоров’я міста.

В умовах обмеженості бюджетних коштів дуже важливим стає питання вибору об’єктів лікувально-профілактичних закладів міста, які першочергово потребують реконструкції за рахунок коштів бюджету розвитку міста.

При формуванні Програми реконструкції об’єктів охорони здоров’я міста Запоріжжя на 2011 – 2013 роки врахована пріоритетність об’єктів та їх важливість для функціонування міста.

Законодавчою базою виконання програми є :

1 Конституція України.

2 Бюджетний кодекс України.

3 Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи Законодавства України про охорону здоров’я».

4 Укази Президента України про затвердження національних програм в галузі медицини.

5 Указ Президента України від 06.12.2005 № 1694/2005 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення».

6 Розпорядження КМУ від 09.02.11 №98-р «Про затвердження переліку об’єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток» (зі змінами та доповненнями).

7 Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.04.11 №165 «Про розподіл субвенції Державного бюджету України».

2. Мета програми

Основна мета програми – створення належних умов функціонування лікувальних закладів та установ, підвищення якості та рівня обслуговування населення міста.

3. Головний розпорядник та відповідальні виконавці.

Головний розпорядник бюджетних коштів - управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради, одержувач бюджетних коштів - комунальне підприємство «Управління капітального будівництва».

Відповідальні виконавці :

- Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради,

- Комунальна установа «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя».

- Завдання програми

Основними завданнями програми є: забезпечення протягом 2011-2013 років здійснення реконструкції об’єктів охорони здоров’я міста, створення для населення міста комфортних умов обслуговування.

5. Строки та етапи виконання програми.

Строки виконання програми реконструкції об’єктів охорони здоров’я міста - 2011 -2013 роки.

6. Напрями використання бюджетних коштів.

Напрями використання бюджетних коштів програми реконструкції об’єктів охорони здоров’я міста:

- комунальна установа «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя» - реконструкція Лівобережної підстанції швидкої медичної допомоги;

- комунальна установа «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя» - реконструкція травматологічного відділення;

- комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» – реконструкція;

- комунальний заклад «Міська клінічна лікарня №3» - реконструкція відділення мікрохірургії ока;

- комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9», - реконструкція будівлі поліклініки;

- комунальна установа «Пологовий будинок №4» - реконструкція електрозабезпечення;

- комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» – реконструкція діагностичного інфекційно-боксованого відділення;

- реконструкція комунального закладу «Амбулаторія сімейного лікаря з вбудованою двохкімнатною квартирою у селищі Тепличне в Шевченківському районі м.Запоріжжя»;

- реконструкція госпітального відділення комунальної установи „Міська клінічна лікарня №2” м.Запоріжжя (проектні та будівельні роботи);

Напрями використання за рахунок коштів державного бюджету програми реконструкції об’єктів охорони здоров’я міста:

- комунальна установа «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя» (реконструкція травматологічного відділення);

- будівля поліклініки комунальної установи «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9» (реконструкція).

7. Ресурсне забезпечення програми.

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та бюджету розвитку міста.

Обсяг асигнувань складає:

- на 2011 рік – 7633,184 тис.грн.

- на 2012 рік – 7013,900 тис.грн.

- на 2013 рік – 7448,762 тис.грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми.

Управління з питань охорони здоров’я міської ради, як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює координацію дій між відповідальними виконавцями програми, контролює виконання програми виконавцями програми, щоквартально на колегії управління інформує щодо виконання програми.

Управління з питань охорони здоров’я міської ради, як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів.

9. Очікувані кінцеві результати виконання програми.

Здійснення заходів програми дасть змогу створити належні умови функціонування лікувально-профілактичних закладів та установ, підвищити рівень надання медичної допомоги різним верстам населення.