Додаток 2

до рішення міської ради

05.10.2011     №  91

Програма

реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів житлового фонду  міста Запоріжжя  на 2011-2013 роки

- Загальні положення

Житловий фонд комунальної власності м. Запоріжжя налічує 3927 житлових будинків, в тому числі 45 гуртожитків. Загальна площа житлового фонду комунальної власності міста складає 11062,3 тис. кв. м.

З загальної кількості будинків більше 60% побудовані в 1946-1970 роках і мають знос від 21% до 60%, 833 будинки – від 60% до 80%, 229 будинків визнані ветхими, які не відповідають санітарним  і технічним нормам проживання. Всього в місті житловий фонд застарілого житла забудови               60-80 років складає 1109 будинків, в тому числі п’ятиповерхової забудови – 653 будинки. Всі ці будинки потребують  реконструкції.

В умовах обмеженості бюджетних коштів дуже важливим стає питання вибору об’єктів комунальної власності, які першочергово потребують реконструкції та ліквідації аварійного стану за рахунок коштів бюджету розвитку міста.

До переліку об’єктів програми включено реконструкцію та ліквідацію аварійного стану об’єктів житлового фонду міста Запоріжжя.

Реалізація заходів, передбачених Програмою здійснюється відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про Державний бюджет України на             2011 рік”, “Про житлово-комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж», наказу Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 “Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень будинків, споруд”.

Одержувачами коштів для виконання заходів, передбачених Програмою є комунальні підприємства “Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлове об’єднання №1-4,6-11,13”, “Ремонтно-експлуатаційне підприємство по обслуговуванню гуртожитків”, міське комунальне підприємство “Основаніє”.

- Мета програми

Підвищення ефективності і надійності функціонування житлово-комунальних систем міста Запоріжжя; покращення експлуатаційних показників та технічного стану житлових будинків; забезпечення надійної і безпечної експлуатації будівель; створення для населення міста комфортних умов проживання.

3. Головний розпорядник та відповідальні виконавці

Головним розпорядником та відповідальним виконавцем є департамент житлового господарства та розподілу житлової площі міської ради.

4. Завдання програми

Забезпечити протягом 2011-2013 років здійснення реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів житлового фонду міста Запоріжжя.

Створення для населення міста комфортних умов проживання та обслуговування.

5. Строки та етапи виконання програми

Виконання Програми передбачається протягом 2011-2013 років. На першому етапі – у 2011 році передбачається виконання робіт по ліквідації аварійного стану та реконструкції на першочергових  об’єктах житлового фонду.  Уподальшому  в 2012 та 2013 роках обсяги  робіт та обсяги фінансування будуть уточнюватись.

6. Напрямки використання бюджетних коштів

| Напрямок використання | 2011 рік, тис.грн. | 2012 рік, тис.грн. | 2013 рік, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Для здійснення реконструкції та ліквідації аварійного стані об’єктів житлового фонду міста Запоріжжя | 10293,448 | 9250,459 | 9823,987 |
| Всього | 10293,448 | 9250,459 | 9823,987 |

7. Ресурсне забезпечення програми

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок бюджету розвитку міста.

Обсяг асигнувань складає:

- на 2011 рік – 10293,448 тис.грн. (в тому числі кредиторська заборгованість у сумі 1161,434 тис.грн.)

- на 2012 рік – 9250,459 тис.грн.

- на 2013 рік – 9823,987 тис.грн.

8. Організація управління та контролю за ходом  виконання програми

Контролює хід виконання Програми департамент житлового господарства та розподілу житлової площі міської ради, як головний розпорядник та відповідальний виконавець. Одержувачі бюджетних коштів для виконання заходів, передбачених Програмою надають щомісячні звіти до департаменту житлового господарства та розподілу житлової площі міської ради щодо обсягів використаних коштів  та обсягів виконаних робіт.

9. Очікувані кінцеві  результати виконання  програми

Здійснення заходів програми дасть змогу:

- покращити експлуатаційні показники та технічний стан будівель та інженерного обладнання,

- покращити житлові умови мешканцям міста.