ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

06.06.2012   №  6_

Програма

будівництва і реконструкції об’єктів енергозберігаючих технологій –

теплових мереж, котелень і теплових пунктів міста Запоріжжя

на 2012-2014 роки

1 Загальні положення

Законодавча база: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

За рахунок бюджетних коштів планується фінансування об’єктів «Магістральна мережа теплопостачання по вул. Новокузнецька житлового масиву «Південний», м. Запоріжжя – реконструкція (другий пусковий комплекс)» та «Магістральна теплова мережа по вул. Героїв Сталінграду,         м. Запоріжжя – реконструкція», як об’єктів, на яких здійснюються енергозберігаючі заходи, спрямовані на зменшення витрат, пов’язаних з виробництвом, передачею та споживанням теплової енергії з метою ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

2 Мета програми

Забезпечити здійснення реконструкції об’єктів теплопостачання. Скоротити споживання паливно-енергетичних ресурсів, поліпшити якість теплопостачання для життєзабезпечення міста Запоріжжя, покращити якість надання послуг споживачам.

3 Головний розпорядник та відповідальні виконавці

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради – головний розпорядник та відповідальний виконавець.

Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» – одержувач коштів.

4 Завдання програми

Проведення реконструкції магістральної мережі теплопостачання по вул. Новокузнецька житлового масиву «Південний» (другий пусковий комплекс) та магістральної теплової мережі по вул. Героїв Сталінграду.

5 Строки та етапи виконання програми

Термін виконання програми розраховано на 2012-2014 роки.

Реалізація програми поділяється на щорічні етапи.

6 Напрями використання бюджетних коштів

За рахунок бюджетних коштів планується фінансування реконструкції магістральної   мережі   теплопостачання   по   вул.   Новокузнецька   житлового

масиву «Південний» (другий пусковий комплекс) та магістральної теплової мережі по вул. Героїв Сталінграду.

7 Ресурсне забезпечення програми

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку міста.

Обсяг асигнувань складає:

- на 2012 рік –    2883,760 тис.грн.

- на 2013 рік –  10000,000 тис.грн.

- на 2014 рік –    6340,925 тис.грн.

8 Організація управління та контролю за ходом

виконання програми

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради здійснює організацію управління та контролю за ходом виконання програми, звітує про виконання програми.

9 Очікувані кінцеві результати програми

Здійснення заходів програми дасть змогу у 2014 році завершити реконструкцію:

- магістральної мережі теплопостачання по вул. Новокузнецька житлового масиву «Південний» (другий пусковий комплекс) – замінити 927 п.м. теплових мереж на попередьоізольовані труби для транспортування вторинного теплоносія від підприємств, заощадити природний газ в кількості 0,304 тис. т.у.п. на суму 486,2369 тис.грн.,

-    магістральної теплової мережі по вул. Героїв Сталінграду – замінити 1294 п.м. теплових мереж на попередньоізольовані труби для транспортування вторинного теплоносія від промпідприємств, замінити природний газ у кількості 4347,319 тис. м3 газу на вторинний теплоносій, зменшити газову залежність міста.

Секретар міської ради                                                               Р.О.Таран