Додаток 3

до рішення міської ради

26.06.2012  № 8

Програма «Світло – 2012-2013» -

реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста

Загальні положення

- Імідж кожного міста визначається станом об’єктів благоустрою, у тому числі і вуличного освітлення. Добре світло – це передумови для повноцінного життя людини, і є важливою складовою системи життєзабезпечення будь-якого сучасного міста або населеного пункту. Економічні та енергетичні негаразди, з якими час від часу зіштовхується наша країна, дуже суттєво вплинули на технічний стан та умови функціонування систем зовнішнього освітлення.

- В умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів та значної залежності від постачальників енергоносіїв, енергозбереження та енергоефективність набувають особливої актуальності для загального підвищення економічної ефективності функціонування підприємств.

- Проведення реконструкції мереж зовнішнього освітлення магістралей і вулиць міста з застосуванням енергозберігаючих технологій надасть змогу привести освітлення міста до нормативів та забезпечить соціальний ефект для жителів міста Запоріжжя.

- Програма «Світло – 2012-2013» - реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста розроблена згідно вимог визначених Бюджетним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 – 2014 роки» від 11.06.2009 №1511-VI, «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 №2807-IV, розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010-2015 роки» від 04.11.2009 №1320-р.

Мета програми

Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста.

Головний розпорядник та відповідальні виконавці

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради.

Завдання програми

1 Проектування та реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста з застосуванням енергозберігаючих технологій.

2 Погашення заборгованості минулих років по роботах з реконструкції мереж зовнішнього освітлення міста,  які фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку міста.

Строки та етапи виконання програми

Виконання програми здійснюється впродовж 2012 – 2013 років, реалізація її поділяється на щорічні етапи.

Напрямки використання бюджетних коштів

1 Проектування та реконструкція мереж зовнішнього освітлення магістралей і вулиць міста – 25,175 км ліній з заміною морально і фізично застарілих світильників – 800 од. на 34 об’єктах.

| Комунарський район |
| --- |
| 1 | вн.кв. вул. Малиновського (проектні та будівельні роботи) | - | 38475 грн. |
| 2 | сквер по вул. Космічній, 22 (біля Комунарського РВ ЗМУ) (проектні та будівельні роботи) | - | 70544 грн. |
| 3 | вул. Тополіна (проектні та будівельні роботи) | - | 62841 грн. |
| Жовтневий район |
| 1 | вул. Володарського (проектні та будівельні роботи) | - | 108722 грн. |
| 2 | вул. Крилова (проектні та будівельні роботи) | - | 69080 грн. |
| 3 | сквер на майдані Пушкіна (проектні та будівельні роботи) | - | 103338 грн. |
| 4 | сквер «Індустрія» (проектні та будівельні роботи) | - | 63806 грн. |
| Хортицький район |
| 1 | вн.кв. вул. Новгородська (гуртожиток по вул. Новгородській) (проектні та будівельні роботи) | - | 69800 грн. |
| 2 | вул. Новгородська (від вул. Жукова до шляхопроводу) (проектні та будівельні роботи) | - | 45000 грн. |
| 3 | вн.кв. пр. Радянський (ТП-612) (проектні та будівельні роботи) | - | 264549 грн. |
| 4 | вн.кв. пр. Радянський (ТП-611) (проектні та будівельні роботи) | - | 207085 грн. |
| 5 | вн.кв. вул. Задніпровська – вул. Гудименка (проектні та будівельні роботи) | - | 172898 грн. |
| 6 | вул. Задніпровська (від вул. Новгородської до вул. Гудименка) (проектні та будівельні роботи) | - | 120000 грн. |
| 7 | вул. Ентузіастів (проектні та будівельні роботи) | - | 92000 грн. |
| Ленінський район |
| 1 | вн.кв. вул. Бородінська (проектні та будівельні роботи) І етап | - | 89438 грн. |
| 2 | вн.кв. вул. Бородінська (проектні та будівельні роботи) ІІ етап | - | 28993,30 грн. |
| 3 | вул. Третьої п’ятирічки (проектні та будівельні роботи) | - | 84963 грн. |
| 4 | вул. Шишкіна (проектні та будівельні роботи) | - | 84249 грн. |
| 5 | вул. Логінова (проектні та будівельні роботи) | - | 80185 грн. |
| 6 | вул. Метрополітенівська (проектні та будівельні роботи) | - | 55076 грн. |
| 7 | вул. Яворницького (проектні та будівельні роботи) | - | 90197 грн. |
| 8 | вул. Трегубова (проектні та будівельні роботи) | - | 66230 грн. |
| 9 | вул. Станіславського (проектні та будівельні роботи) | - | 180953,70 грн. |
| 10 | вул. Силова (проектні та будівельні роботи) | - | 132900 грн. |
| 11 | пров. Арбатський (проектні та будівельні роботи) | - | 72084 грн. |
| Шевченківський район |
| 1 | вул. Пілотів (проектні та будівельні роботи) | - | 44578 грн. |
| 2 | вул. Теплова (проектні та будівельні роботи) | - | 48011 грн. |
| 3 | вул. Іртишська (проектні та будівельні роботи) | - | 57098 грн. |
| 4 | вул. Деповська (проектні та будівельні роботи) | - | 91532 грн. |
| Заводський район |
| 1 | вул. Автодорівська (проектні та будівельні роботи) | - | 58989 грн. |
| 2 | вул. Редакційна (проектні та будівельні роботи) | - | 56761 грн. |
| 3 | вул. Армавірська (проектні та будівельні роботи) | - | 70324 грн. |
| 4 | вул. Кустанайська (проектні та будівельні роботи) | - | 51400 грн. |
| 5 | вул. Скворцова (проектні та будівельні роботи) | - | 67900 грн. |

2 Погашення заборгованості минулих років по роботах з реконструкції мереж зовнішнього освітлення міста,  які фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку міста – 146,236 тис.грн.

Напрями використання бюджетних коштів на 2013 рік будуть направлені на реалізацію завдань Програми і складуть 7849,811 тис.грн.

Ресурсне забезпечення програми

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок надходжень до бюджету розвитку.

Обсяг асигнувань складає:

на 2012 рік – 3146,236 тис.грн. (в тому числі погашення по роботах з реконструкції мереж зовнішнього освітлення міста,  які фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку міста – 146,236 тис.грн.);

на 2013 рік – 7849,811 тис.грн.

Організація управління та контролю за ходом виконання програми

Управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради здійснює організацію управління та внутрішній контроль за ходом виконання програми.

Очікувані кінцеві результати виконання програми

Здійснення заходів програми надасть змогу забезпечити безперебійне функціонування мереж зовнішнього освітлення міста.

Протягом 2012 року буде виконано проектування та реконструкцію 34 об’єктів, замінено 25,175 км мереж зовнішнього освітлення та 800 од. морально і фізично застарілих світильників на нові енергозберігаючі і зекономлено 228,699 тис.грн. за рахунок застосування енергозберігаючих технологій.

Провести розрахунки за роботи виконані у 2011 році на суму 146,236 тис.грн.

Потягом 2013 року буде виконано реконструкцію 100,0 км мереж зовнішнього освітлення та заміну 3266 од. морально і фізично застарілих світильників на нові енергозберігаючі та зекономлено 887,803 тис.грн. за рахунок застосування енергозберігаючих технологій

Секретар міської ради 							Р.О.Таран