Додаток 2

до рішення міської ради

26.06.2012  № 8

Програма будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів у сфері комунального господарства міста Запоріжжя

на 2012 – 2014 роки

Загальні положення

Значний розвиток міського будівництва, розширення території міста потребує підвищення темпів розвитку об’єктів міського благоустрою.

Основний критерій визначення об’єктів благоустрою, які потребують будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану – пріоритетність. А це: якісні дороги, розвиток системи регулювання дорожнього руху, реконструкція мереж зовнішнього освітлення з застосуванням новітніх енергозберігаючих технологій та ін.

Програма будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів у сфері комунального господарства міста Запоріжжя на 2012 – 2014 роки розроблена згідно вимог визначених Бюджетним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 – 2014 роки» від 11.06.2009 №1511-VI, «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 №2807-IV, розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010-2015 роки» від 04.11.2009 №1320-р.

Одержувачами коштів для виконання заходів, передбачених Програмою є комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» та комунальне підприємство «Титан».

Мета програми

Підвищення ефективності і надійності функціонування об’єктів життєзабезпечення міста Запоріжжя, забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста.

Головний розпорядник та відповідальні виконавці

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради.

Завдання програми

1 Здійснення будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів міста Запоріжжя.

2 Проектування та реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста з застосуванням енергозберігаючих технологій.

3 Погашення заборгованості минулих років по об’єктах, які фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку міста.

Строки та етапи виконання програми

Виконання програми здійснюється впродовж 2012 – 2014 років, реалізація її поділяється на щорічні етапи.

Напрями використання бюджетних коштів

1 Здійснення будівництва 12 (дванадцяти) об’єктів благоустрою:

будівництво І черги та введення в експлуатацію Кушугумського кладовища;

будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Овочівництва на о. Хортиця (проектні та будівельні роботи);

будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Горького (від вул. Радянської до вул. Червоногвардійської) (проектні та будівельні роботи);

будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Свердлова (від вул. Жуковського до вул. Гоголя) (проектні та будівельні роботи);

будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиць: Автодорівська від буд. 2 до буд. 22, Олеко Дуднича від буд. 4 до буд. 10, Історична від буд. 1 до буд. 5, Косарєва, Морфлотська, Початкова, Каспійська, Політехнічна, пров. Кедровий, пров. Юр’ївський (проектні роботи);

будівництво мереж зовнішнього освітлення вулиць: Байконурівська, Булавіна, Сурікова, Фучика, пров. Вузький, пров. Сріблястий, пров. Якутський (проектні роботи);

будівництво мереж внутрішньоквартального зовнішнього освітлення по вулиці Тенісна, 4,6,10 (проектні роботи);

будівництво мереж зовнішнього освітлення скверу біля ПК «Заводський» (проектні роботи);

будівництво зовнішнього освітлення вулиць та провулків: Кам'янсько-Дніпровська, Колонтай, Салавата Юлаєва, Цілинна (пров. Кубинський), пров. Писарєва, пров. Адигейський, вул. Підгірна, вул. Фадєєва (проектні та будівельні роботи);

будівництво мереж внутрішньоквартального зовнішнього освітлення вулиць: Історична, 67,69,71; Історична, 20,20а,20б; Запоріжбудівська, 2,4,6 (проектні роботи);

будівництво дорожнього полотна провулку Ставропольского (проектні та будівельні роботи);

будівництво водогону Д=315 мм по вул.Сапожнікова, м.Запоріжжя;

Реконструкція 20 (двадцяти) об’єктів благоустрою:

реконструкція парку   «Перемоги» в м. Запоріжжя (ІІ черга);

реконструкція тротуарів з влаштуванням велодоріжок від парку «Дубовий гай» до Ландшафтного парку вздовж Прибережної магістралі  в м.Запоріжжя (проектні роботи);

реконструкція шляхопроводу через р. Мокра Московка на автошляху Харків-Сімферополь (проектні роботи);

реконструкція дороги по вул. Глісерній з автомобільною стоянкою в районі парку «Дубовий гай»;

реконструкція вул.Рекордної від вул. Портова до вул. Алюмінева (проектні роботи);

реконструкція вул. Рекордної, м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи);

реконструкція автошляхопроводу  по вул. Карпенка-Карого (проектні роботи, експертиза);

завершення будівництва по вул. Калнишевського, вул. Дорошенко, вул. Рубана (зовнішнє освітлення та дороги);

реконструкція дороги по вул.Нагнибіди в Комунарському районі (проектні роботи, експертиза);

реконструкція пр. Леніна на ділянці від вул. Кірова до залізничної станції «Запоріжжя – 1» (ділянка від вул. Кірова до вул. Космічної);

реконструкція бульвару Будівельників в Хортицькому районі м.Запоріжжя;

реконструкція внутрішньоквартальних доріг, тротуарів в районі житлових будинків по вул. Кремлівській, 63а, 65 та вул. Трегубова, 42;

реконструкція автодороги Запоріжжя – Підпорожнянка в районі шлакових відвалів ВАТ «Запоріжсталь» (проектні роботи);

реконструкція вул. Шамотної в межах від вул. Електричної до вул. Шламової (проектні та будівельні роботи);

реконструкція вул. Фінальної в межах від вул. Північне шосе до вул. Історичної (проектні та будівельні роботи);

реконструкція вул. Ніжинської в межах від вул. Олександра Невського до вул. Шмідта (проектні та будівельні роботи);

реконструкція вул. Кияшка в межах від бул. Вінтера до вул. Михайлова (проектні та будівельні роботи);

реконструкція вул. Медичної в межах від вул. Айвазовського до вул. Панаса Мирного (проектні та будівельні роботи);

реконструкція скидного зливового колектору в районі насосної станції №29 в Хортицькому районі (проектні роботи, експертиза);

котельня по вул. Панфьорова, 146а - технічне переоснащення;

Ліквідація аварійного стану 3 (трьох) об’єктів благоустрою:

ліквідація аварійного стану автодороги, зливової та побутової каналізації по вул. М.Судця, м. Запоріжжя;

ліквідація аварійного стану на ділянці дороги загального користування М-18 траса Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта (в районі «М’ясокомбінату») (проектні роботи, експертиза, будівництво);

ліквідація аварійного стану на дорожній насипі проїзної частини дороги по вул. Перемоги (в р-ні міської лікарні №6) (проектні роботи, будівництво).

2 Проектування та реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста з застосуванням енергозберігаючих технологій (проектні та будівельні роботи):

заміна морально і фізично застарілих світильників – 800 од.

проектування та реконструкція мереж зовнішнього освітлення магістралей і вулиць міста – 25,175 км ліній на 34 об'єктах.

3 Погашення заборгованості минулих років по об’єктах, які фінансуються за рахунок коштів бюджету розвитку міста:

Програма «Світло» - реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста;

будівництво  інженерних мереж до льодової арени по вул. Космічній, м. Запоріжжя;

реконструкція шляхопроводу через р. Мокра Московка на автошляху Харків-Сімферополь (проектні роботи);

реконструкція полотна трамвайного переїзду вул.Іванова-просп.Моторобудівників-вул.8 Березня у Шевченківському районі м.Запоріжжя;

ліквідація аварійного стану автодороги, зливової та побутової каналізації по вул. М.Судця, м. Запоріжжя;

реконструкція вул. Рекордної від вул. Портова до вул. Алюмінева (проектні роботи);

реконструкція вул. Рекордної, м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи);

реконструкція автошляхопроводу  по вул. Карпенка-Карого (проектні роботи, експертиза);

ліквідація аварійного стану на ділянці дороги загального користування М-18 траса Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта (в районі «М’ясокомбінату») (проектні роботи, експертиза, будівництво);

ліквідація аварійного стану на дорожній насипі проїзної частини дороги по вул. Перемоги (в р-ні міської лікарні №6) (проектні роботи, будівництво);

реконструкція дороги по вул.Верхній в районі КНС-38 (проектні та будівельні роботи);

будівництво водогону Д=315 мм по вул.Сапожнікова, м.Запоріжжя;

котельня по вул. Панфьорова, 146а - технічне переоснащення;

будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул.Грязнова - вул. Артема;

реконструкція світлофорного об’єкту на перехресті пр.Юбілейний - вул.Лахтинська.

Напрями використання бюджетних коштів на 2013 – 2014 роки будуть направлені на реалізацію завдань Програми і складуть 32402,024 тис.грн. та 34022,125 тис.грн. відповідно.

Ресурсне забезпечення програми

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок надходжень до бюджету розвитку міста.

Обсяг асигнувань складає:

на 2012 рік – 28564,533 тис.грн. (в тому числі погашення заборгованості минулих років за роботи виконані в 2011 році);

на 2013 рік – 32402,024 тис.грн.;

на 2014 рік – 34022,125 тис.грн.

Організація управління та контролю за ходом виконання програми

Управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради здійснює організацію управління та внутрішній контроль за ходом виконання програми.

Одержувачі бюджетних коштів для виконання заходів, передбачених Програмою надають щомісячні звіти щодо обсягів використаних коштів та обсягів виконаних робіт.

Очікувані кінцеві результати виконання програми

Здійснення заходів програми дасть змогу підвищити ефективність і надійність функціонування об’єктів життєзабезпечення міста Запоріжжя, створити на дорогах належні умови безпечного руху транспорту та пішоходів, а саме:

протягом 2012 року будуть введенні в експлуатацію 11 об’єктів комунального господарства та завершене проектування на 11 об’єктах, які потребують будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану, зросте рівень готовності об’єктів будівництва з 15,0 відсотка до 49,0 відсотка до кінця року, об’єктів реконструкції з 1,4 відсотка до 24,5 відсотка до кінця року та об’єктів, на яких необхідно ліквідувати аварійний стан з 8,8 відсотка до 34,6 відсотка до кінця року.

Забезпечити безперебійне функціонування мереж зовнішнього освітлення міста, виконати проектування та реконструкцію 34 об’єктів, замінити 25,175 км мереж зовнішнього освітлення та 800 од. морально і фізично застарілих світильників на нові енергозберігаючі і зекономити 228,699 тис.грн. за рахунок застосування енергозберігаючих технологій.

Провести розрахунки за роботи виконані у 2011 році.

протягом 2013 року зросте рівень готовності об’єктів будівництва з 54,1 відсотка до 62,9 відсотка до кінця року, об’єктів реконструкції з 45,6 відсотка до 56,4 відсотка до кінця року та об’єктів, на яких необхідно ліквідувати аварійний стан з 40,2 відсотка до 67,0 відсотка до кінця року.

Забезпечити безперебійне функціонування мереж зовнішнього освітлення міста, провести реконструкцію 100,0 км мереж зовнішнього освітлення та заміну 3266 од. морально і фізично застарілих світильників на нові енергозберігаючі та зекономити 887,803 тис.грн. за рахунок застосування енергозберігаючих технологій;

протягом 2014 року будуть введенні в експлуатацію 8 об’єктів благоустрою, які потребують будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану.

Секретар міської ради 							Р.О.Таран