Додаток  1

до рішення міської ради

05.09.2012 №13

Програма

реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів житлового фонду  міста Запоріжжя  на 2012-2014 роки

- Загальні положення

Житловий фонд комунальної власності м. Запоріжжя налічує 3882 житлових будинків, в тому числі 45 гуртожитків. Загальна площа житлового фонду комунальної власності міста складає 11066,514 тис. кв. м.

З загальної кількості будинків більше 60% побудовані в 1946-1970 роках і мають знос від 21% до 60%, 833 будинки – від 60% до 80%, 229 будинків визнані ветхими, які не відповідають санітарним  і технічним нормам проживання. Всього в місті житловий фонд застарілого житла забудови               60-80 років складає 1109 будинків, в тому числі п’ятиповерхової забудови – 653 будинки. Всі ці будинки потребують  реконструкції.

В умовах обмеженості бюджетних коштів дуже важливим стає питання вибору об’єктів комунальної власності, які першочергово потребують реконструкції та ліквідації аварійного стану за рахунок коштів бюджету розвитку міста.

В рамках реалізації Програми передбачено фінансування робіт з реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів житлового фонду міста Запоріжжя та погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з реконструкції та ліквідації аварійного стану.

Реалізація заходів, передбачених Програмою здійснюється відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на             2012 рік», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж», наказу Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд, прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень будинків, споруд».

Одержувачами коштів є комунальні підприємства «Виробниче ремонтно-експлуатаційне житлове об’єднання № 1-4, 6, 9-11, 13», «Ремонтно-експлуатаційне підприємство по обслуговуванню гуртожитків», міське комунальне підприємство «Основаніє», комунальне підприємство «Управління капітального будівництва», Запорізьке  комунальне  автотранспортне підприємство – 082801 «Комунсантрансекологія».

- Мета програми

Підвищення ефективності і надійності функціонування житлово-комунальних систем міста Запоріжжя; покращення експлуатаційних показників та технічного стану об’єктів житлового фонду; забезпечення надійної і безпечної експлуатації будівель; створення для населення міста комфортних умов проживання.

3. Головний розпорядник та відповідальні виконавці

Головним розпорядником та відповідальним виконавцем є департамент житлового господарства та розподілу житлової площі міської ради.

4. Завдання програми

Забезпечити протягом 2012-2014 років здійснення реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів житлового фонду міста Запоріжжя з метою створення для населення комфортних умов проживання та обслуговування.

Погашення заборгованості за роботи виконані в 2011 році.

5. Строки та етапи виконання програми

Програма діє у 2012-2014 роках. Реалізація програми поділяється на щорічні етапи.

6. Напрямки використання бюджетних коштів

Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку  по вул. Республіканській, 185;

ліквідація аварійного стану надбудови над аркою житлового будинку  по пр. Леніна, 133;

реконструкція системи теплопостачання житлового будинку по вул. Ленській, 1б, а також погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані по даному об’єкту у 2011 році;

реконструкція гуртожитку по вул. Цегельній,13 під житловий будинок, а також погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані по даному об’єкту у 2011 році;

реконструкція, переобладнання та перепланування гуртожитку під житловий будинок по вул. Нахімова, 6;

реконструкція системи холодного та гарячого водопостачання   житлових будинків  по вул. Нижньодніпровській,14,16,18, по бул. Гвардійському, 145а, 147а, 151, 153, а також погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані по даному об’єкту у 2011 році;

реконструкція житлового будинку №2 по вул. Сєдова;

реконструкція житлового будинку по вул. Євпаторійській, 1, а також погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані по даному об’єкту у 2011 році;

реконструкція  житлового будинку по вул. Республіканській,88;

реконструкція житлового будинку по  бул. Будівельників,19, а також погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані по даному об’єкту у 2011 році;

ліквідація аварійного стану житлового будинку по вул.Ракетній, 38а, а також погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані по даному об’єкту у 2011 році;

реконструкція системи водовідведення від житлового будинку по вул.Узбекістанській,1, а також погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані по даному об’єкту у 2011 році;

реконструкція, переобладнання та перепланування гуртожитку по вул.Північнокільцевій,22а під житловий будинок, а також погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані по даному об’єкту у 2011 році;

реконструкція гуртожитку по вул.Шаумяна,3, а також погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані по даному об’єкту у 2011 році;

реконструкція гуртожитку по вул.Жуковського,68, а також погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані по даному об’єкту у 2011 році;

реконструкція житлового будинку по бул.Вінтера,50, а також погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані по даному об’єкту у 2011 році;

реконструкція житлового будинку по вул.Аваліані,1-а, а також погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані по даному об’єкту у 2011 році;

реконструкція системи тепло-,водопостачання житлового будинку по вул.Нагнібіди,15, а також погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані по даному об’єкту у 2011 році;

реконструкція житлового будинку по бул.Вінтера,40, а також погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані по даному об’єкту у 2011 році;

реконструкція системи диспетчеризації  ліфтового господарства в Комунарському районі м. Запоріжжя;

реконструкція нежитлового приміщення в житлове будинку 149 по вул. Гоголя,  ІІ корпус, а також погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані по даному об’єкту у 2011 році;

реконструкція  будівлі по  вул. 40 років Радянської України, 41а, а також погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані по даному об’єкту у 2011 році;

реконструкція контейнерного майданчику по вул. Матросова, 24;

реконструкція контейнерного майданчику по вул. Матросова, 25;

реконструкція контейнерного майданчику по пр. Маяковського, 10;

реконструкція контейнерного майданчику по вул. Перемоги, 59;

реконструкція контейнерного майданчику по вул. Південноукраїнська, 19;

реконструкція контейнерного майданчику по вул. Південноукраїнська, 13;

реконструкція контейнерного майданчику по вул. Патріотична, 80;

реконструкція контейнерного майданчику по вул. Патріотична, 64Б;

реконструкція контейнерного майданчику по пр. Леніна, 133;

реконструкція контейнерного майданчику по вул. Перемоги, 22;

реконструкція контейнерного майданчику по бул. Шевченко, 42;

реконструкція контейнерного майданчику по вул. Тбіліська, 9.

7. Ресурсне забезпечення програми

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок бюджету розвитку міста.

Обсяг асигнувань складає:

- на 2012 рік –11567,999 тис.грн. (в тому числі заборгованість за роботи виконані в 2011 році у сумі 2875,745 тис.грн.)

- на 2013 рік – 8322,173 тис.грн.

- на 2014 рік – 3899,159 тис.грн.

Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок  коштів  бюджету розвитку міста може змінюватись відповідно до рішення міської ради про внесення змін до бюджету міста на відповідний рік.

8. Організація управління та контролю за ходом  виконання програми

Департамент житлового господарства та розподілу житлової площі міської ради здійснює виконання бюджетної програми та готує звіт по її виконанню.

9. Очікувані кінцеві  результати виконання  програми

Забезпечення реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів житлового фонду  міста Запоріжжя в розрізі об’єктів  та за видами  робіт:

| Назва об’єкту | Види та обсяги робіт |
| --- | --- |
| реконструкція системи тепло-постачання житлового будинку по вул. Республіканській, 185 | влаштування індивідуального опалення у 82 квартирах |
| ліквідація аварійного стану надбудови над аркою житлового будинку по пр. Леніна, 133 | демонтаж покрівлі - 39,7 м² , балок - 11,015тн, монолітних ділянок - 2,77 м³, панелей перекриття - 35 шт, утеплення стіни - 430 м² |
| реконструкція системи теплопостачання житлового будинку по вул. Ленській, 1б | влаштування індивідуального опалення квартир з установкою: шафи обліку - 1 од., електрокотлів - 8 од., прокладка трубопроводів опалення - 421,9 п/м. встановлення приладів опалення - 112 од., лічильників опалення - 8од., прокладка кабельної лінії - 70п/м, |
| реконструкція гуртожитку по вул. Цегельній,13 під житловий будинок | улаштування стрічкових фундаментів для прибудови - 36,37 м³, оздоблювальні роботи – 432,5 м2, кладка цегляних стін - 34,6 м³ |
| реконструкція, переобладнання та перепланування гуртожитку під житловий будинок по вул. Нахімова, 6 | реконструкція фасаду - 4176 м², покрівлі - 1250 м², мереж системи водопостачання - 247п/м, водо-відведення - 94п/м |
| реконструкція системи холодного та гарячого водопостачання житлових будинків по вул. Нижньо-дніпровській,14,16,18, по бул. Гвар-дійському, 145а, 147а, 151, 153 | виготовлення проектної документації на проведення робіт з реконструкції інженерних мереж |
| реконструкція житлового будинку №2 по вул. Сєдова | ремонт 4 під’їздів, ремонт покрівлі - 100 м², влаштування асфальто-бетонного покриття - 428 м², благоустрій території - 767 м² |
| реконструкція житлового будинку по вул. Євпаторійській, 1 | закінчення робіт з реконструкції будинку, ремонт фасаду - 797,2 п/м. |
| реконструкція житлового будинку по вул. Республіканській,88 | виготовлення проектної документації на проведення робіт з реконструкції інженерних мереж |
| реконструкція житлового будинку по бул. Будівельників,19 | закінчення робіт з реконструкції будинку (ремонт фасаду будинку - 720 п/м) |
| ліквідація аварійного стану житлового будинку по вул. Ракетній, 38а | ремонт покрівлі - 502 м², заміна трубопроводу центрального опалення - 110п/м, улаштування вимощення та водовідведення - 112 м², ремонт 1,2 під’їздів, ремонт 5 квартир. |
| реконструкція системи водовідведення від житлового будинку по вул.Узбекістанській,1 | закінчення робіт з улаштування мереж водовідведення та асфальтобетонного покриття - 123 м² |
| реконструкція, переобладнання та перепланування гуртожитку по вул.Північнокільцевій,22а під житловий будинок | реконструкція мереж електропостачання - 250п/м, установка світильників - 23 од., вимикачів - 6 од., автоматів - 40 од. |
| реконструкція гуртожитку по вул.Шаумяна,3 | закінчення робіт з реконструкції (влаштування захисту від блискавки) |
| реконструкція гуртожитку по вул.Жуковського,68 | закінчення робіт з реконструкції балконів з заміною дверей виходу на балкони - 23 од. |
| реконструкція житлового будинку по бул.Вінтера,50 | реконструкція покрівлі - 860 м², балконів - 15 од., заміна трубпроводів - 389 п/м. |
| реконструкція житлового будинку по вул.Аваліані,1-а | ремонт фасаду будинку з влаштуванням водовідведення (очистка стін від фарби - 1124 м², шпаклівка стін - 1308 м²,фарбування стін та стель - 814 м², заміна трубопроводів - 410 п/м, розбирання асфальтобетонного покриття - 293 м³, влаштування цементної стяжки – 147 м²) |
| реконструкція системи тепло-, водопостачання житлового будинку по вул.Нагнібіди,15 | реконструкція електросилового обладнання, встановлення приладу обліку теплової енергії - 1од., відновлення ізоляції трубопроводу - 25п/м, заміна запірної арматури на ситемі опалення - 492 од., холодного водопостачання - 300 од., гарячого водопостачання - 240 од. |
| реконструкція житлового будинку по бул.Вінтера,40 | ремонт аварійних балконів - 21 од. |
| реконструкція системи диспетчери-зації ліфтового господарства в Комунарському районі м. Запоріжжя | реконструкція диспетчерської системи з улаштуванням безпровідного зв’язку та модернізацією диспетчерського пункту по обслуговуванню 105 ліфтів |
| реконструкція нежитлового примі-щення в житлове будинку 149 по вул. Гоголя, ІІ корпус | реконструкція системи водопос-тачання, каналізації - 420п/м, системи опалення, вентиляції – 648 п/м, системи електропостачання - 570п/м, покрівлі - 350 м², загально будівельні роботи. |
| реконструкція будівлі по вул. 40 років Радянської України, 41а | проектні роботи по реконструкції приміщень будівлі |
| реконструкція контейнерного майданчику по вул. Матросова, 24 | реконструкція 1 контейнерного майданчику, а саме: демонтажні роботи – 9 шт, перевезення сміття – 20тн, влаштування бетонної основи – 18 кв.м., влаштування покрівельного покриття з профільованого листа – 18 кв.м., влаштування обліцюювання сталевим профільованим листом – 24 кв.м. |
| реконструкція контейнерного майданчику по вул. Матросова, 25 | реконструкція 1 контейнерного майданчику, а саме: демонтажні роботи – 9 шт, перевезення сміття – 20тн, влаштування бетонної основи – 18 кв.м., влаштування покрівельного покриття з профільованого листа – 18 кв.м., влаштування обліцюювання сталевим профільованим листом – 24 кв.м. |
| реконструкція контейнерного майданчику по пр. Маяковського, 10 | реконструкція 1 контейнерного майданчику, а саме: демонтажні роботи – 9 шт, перевезення сміття – 20тн, влаштування бетонної основи – 18 кв.м., влаштування покрівельного покриття з профільованого листа – 18 кв.м., влаштування обліцюювання сталевим профільованим листом – 24 кв.м. |
| реконструкція контейнерного майданчику по вул. Перемоги, 59 | реконструкція 1 контейнерного майданчику, а саме: демонтажні роботи – 9 шт, перевезення сміття – 20тн, влаштування бетонної основи – 18 кв.м., влаштування покрівельного покриття з профільованого листа – 18 кв.м., влаштування обліцюювання сталевим профільованим листом – 24 кв.м. |
| реконструкція контейнерного майданчику по вул. Південноукраїнська, 19 | реконструкція 1 контейнерного майданчику, а саме: демонтажні роботи – 9 шт, перевезення сміття – 20тн, влаштування бетонної основи – 18 кв.м., влаштування покрівельного покриття з профільованого листа – 18 кв.м., влаштування обліцюювання сталевим профільованим листом – 24 кв.м. |
| реконструкція контейнерного майданчику по вул. Південноукраїнська, 13 | реконструкція 1 контейнерного майданчику, а саме: демонтажні роботи – 9 шт, перевезення сміття – 20тн, влаштування бетонної основи – 18 кв.м., влаштування покрівельного покриття з профільованого листа – 18 кв.м., влаштування обліцюювання сталевим профільованим листом – 24 кв.м. |
| реконструкція контейнерного майданчику по вул. Патріотична, 80 | реконструкція 1 контейнерного майданчику, а саме: демонтажні роботи – 9 шт, перевезення сміття – 20тн, влаштування бетонної основи – 18 кв.м., влаштування покрівельного покриття з профільованого листа – 18 кв.м., влаштування обліцюювання сталевим профільованим листом – 24 кв.м. |
| реконструкція контейнерного майданчику по вул. Патріотична, 64Б | реконструкція 1 контейнерного майданчику, а саме: демонтажні роботи – 9 шт, перевезення сміття – 20тн, влаштування бетонної основи – 18 кв.м., влаштування покрівельного покриття з профільованого листа – 18 кв.м., влаштування обліцюювання сталевим профільованим листом – 24 кв.м. |
| реконструкція контейнерного майданчику по пр. Леніна, 133 | реконструкція 1 контейнерного майданчику, а саме: демонтажні роботи – 9 шт, перевезення сміття – 20тн, влаштування бетонної основи – 18 кв.м., влаштування покрівельного покриття з профільованого листа – 18 кв.м., влаштування обліцюювання сталевим профільованим листом – 24 кв.м. |
| реконструкція контейнерного майданчику по вул. Перемоги, 22 | реконструкція 1 контейнерного майданчику, а саме: демонтажні роботи – 9 шт, перевезення сміття – 20тн, влаштування бетонної основи – 18 кв.м., влаштування покрівельного покриття з профільованого листа – 18 кв.м., влаштування обліцюювання сталевим профільованим листом – 24 кв.м. |
| реконструкція контейнерного майданчику по бул. Шевченко, 42 | реконструкція 1 контейнерного майданчику, а саме: демонтажні роботи – 9 шт, перевезення сміття – 20тн, влаштування бетонної основи – 18 кв.м., влаштування покрівельного покриття з профільованого листа – 18 кв.м., влаштування обліцюювання сталевим профільованим листом – 24 кв.м. |
| реконструкція контейнерного майданчику по вул. Тбіліська, 9 | реконструкція 1 контейнерного майданчику, а саме: демонтажні роботи – 9 шт, перевезення сміття – 20тн, влаштування бетонної основи – 18 кв.м., влаштування покрівельного покриття з профільованого листа – 18 кв.м., влаштування обліцюювання сталевим профільованим листом – 24 кв.м. |

Секретар міської ради                                                                     Р.О. Таран