Додаток 1

до рішення міської ради

28.11.2012 №19

Програма

Будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів

освіти і науки, молоді та спорту міста Запоріжжя на 2012 – 2014 роки

1 Загальні положення

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради з метою створення безпечних умов для навчання дітей та учнів у дошкільних,  загальноосвітніх навчальних закладах, спортивних закладах  здійснює аналіз стану експлуатації будівель закладів. Процент зносу будівель навчальних закладів міста складає в середньому – 80 %.

Утримання у належному стані будівель, споруд та приміщень зазначених закладів  потребує виділення коштів на реконструкцію та ліквідацію аварійного стану об’єктів за рахунок коштів бюджету розвитку міста.

Законодавчою базою для здійснення реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів закладів Запоріжжя є Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»,

Одержувач бюджетних коштів: комунальне підприємство «Управління капітального будівництва».

2 Мета програми

Створення належних умов функціонування закладів освіти та спортивних

закладів міста.

3 Головний розпорядник та відповідальні виконавці

Головний розпорядник та відповідальний виконавець програми – департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької  міської ради.

4 Завдання програми

Забезпечення протягом 2012 – 2014 років проведення будівництва,

реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів освіти і науки, молоді та спорту міста.

2

5 Строки та етапи виконання програми

Термін виконання програми розраховано на 2012 – 2014 роки, реалізація програми  поділяється на щорічні етапи.

6 Напрями використання бюджетних коштів

За рахунок бюджетних коштів в 2012 році планується фінансування

проведення робіт за наступними напрямами:

- будівля навчального комплексу „Запорізька Січ” о.Хортиця,

м.Запоріжжя – реконструкція.

- реконструкція будівлі загальноосвітньої школи I – III ступенів № 75 по

вул. Історична, 92 Заводського району.

- Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 285 по пр.

40-річчя Перемоги, 15а Комунарського району (проектні та будівельні роботи).

- Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №294 по вул.

Лассаля, 52а Заводського району, м.Запоріжжя.

- Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №220 по вул.

Давидова, 11 Ленінського району м.Запоріжжя (проектні роботи, експертиза).

- Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 144

Комунарського району (проектні та будівельні роботи).

- прибудова до загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №104 по

вул.Кремлівська, 65в Ленінського району - будівництво (проектні роботи).

- реконструкція приміщень навчально-виховного оздоровчого комплексу

№ 110 по вул. Стешенка, 19 Комунарського району під позашкільний підрозділ.

- реконструкція приміщень для груп дошкільного закладу

загальноосвітньої школи I – III ступенів № 109 по вул. Дніпровські пороги, 29 м.Запоріжжя.

- реконструкція приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 по

вул. Тургенєва, 33 Жовтневого району (проектні та будівельні роботи).

- ліквідація аварійного стану будівлі навчально-виховного комплексу №

19 по вул. Військбуд, 13 Шевченківського району (проектні та будівельні роботи).

- Реконструкція Палацу спорту «Юність» м.Запоріжжя (проектні роботи).

- Будівництво спортивного комплексу по пр.40-річчя Перемоги, 59

м.Запоріжжя (проектні роботи та експертиза).

- Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №186 по

вул.12 квітня, 2а (проектні роботи, експертиза).

- Будівництво дитячого садку по вул. Дорошенка м.Запоріжжя (проектні

роботи, експертиза).

3

7 Ресурсне забезпечення програми

Фінансування  виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку міста.

Обсяг асигнувань складає:

- на 2012 рік – 16460,324 тис.грн., в тому числі на проведення розрахунків за роботи виконані в 2011 році;

- на 2013 рік – 18211,028 тис.грн.;

- на 2014 рік – 19121,579 тис.грн.

Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок надходжень

коштів бюджету розвитку міста може змінюватись відповідно до рішення міської ради про внесення змін до бюджету міста на відповідний рік.

8 Організація управління та контролю за ходом виконання програми

Головний розпорядник здійснює організацію управління та контроль за ходом виконання програми. Розробляє в установленому порядку складання бюджетних запитів, аналізує ефективність використання бюджетних коштів. Щоквартально складає звіт про виконання програми.

9  Очікувані кінцеві результати виконання програми

Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного

процесу шляхом здійснення  реконструкції та ліквідації аварійного стану в закладах освіти та спорту. Покращення технічного стану будівель навчальних закладів освіти та спортивних закладів.. Введення в експлуатацію закладів в майбутні роки, по яких проведено реконструкцію.

Провести розрахунки за роботи виконані у 2011 році.

Виготовлення проектів реконструкцій та проведення експертиз до кінця 2012 року по загальноосвітній школі I – III ступенів № 75 по вул. Історична, 92 Заводського району, дошкільного навчального закладу № 144 Комунарського району, дошкільного навчального закладу № 285 по пр. 40-річчя Перемоги, 15а Комунарського району, дошкільного навчального закладу №294 по вул. Лассаля, 52а Заводського району, дошкільного навчального закладу №220 по вул. Давидова, 11 Ленінського району, дошкільного навчального закладу №186 по вул.12 квітня, 2а, дитячого закладу по вул. Дорошенка.

Введення в експлуатацію у 2012 році загальноосвітню школу I – III ступенів № 109 по вул. Дніпровські пороги, 29,  навчально-виховний оздоровчий комплекс № 110 по вул. Стешенка, 19 Комунарського району.

Проведення реконструкції з благоустроєм прилеглої території для груп дошкільного закладу загальноосвітньої школи I – III ступенів № 109 по вул. Дніпровські пороги, 29 Ленінського району.

4

Проведення внутрішньої обробки приміщень 345 кв.м з урахуванням заміни покриття 178 кв.м, заміна мереж електропостачання 216 м в навчальному комплексі „Запорізька Січ” о.Хортиця.

Здійснення проектних і закінчення  будівельних робіт у 2012 році по загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5 по вул. Тургенєва, 33 Жовтневого району.

Проведення усиляння віконних пройомів у кількості 10 одиниць, ремонт підвального приміщення 100 кв.м, відновлення приямків навколо будівлі навчально-виховного комплексу № 19 по вул. Військбуд, 13 Шевченківського району.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного комплексу.

Секретар міської ради								Р.О.Таран