Таблиця 7.3. Заходи щодо поліпшення стану водних об’єктів, ліквідації негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище

| № | Найменування об’єкта | Назва природоохоронного заходу | Обсяг фінансування, тис. грн. | Термін виконання | Очікуваний ефект, т/рік | Джерело фінансування | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи щодо упорядкування існуючого водовідведення на господарських об’єктах, впровадження мало- і безводних технологій, повторного використання зворотних вод, замкнутих систем виробничого водопостачання |
| ВАТ «Запоріжсталь» |
| 1. | р. Дніпро б. Маркусова випуск № 1 | Будівництво відстійника для очистки промислово-дренажних стоків та зливостоків з території киснево-конверторного цеху та східної частини комбінату | Фінансування визначається у комплексі будівництва конверторного цеху | 2017 | Зниження скидів зворотних вод на 480 тис. м3/рік | Власні кошти підприємства, кредитні кошти | ВАТ «Запоріжсталь» |
| 2. | р. Дніпро Північний Випуск № 2 | Будівництво відстійника і насосної станції по поверненню зливостоку з території району доменних печей та переливів умовно-чистих вод від охолодження агрегатів доменних печей у виробництво | Фінансування визначається у комплексі будівництва конверторного цеху | 2016-2017 | Зниження скидів зворотних вод на 590 тис. м3/рік | Власні кошти підприємства, кредитні кошти | ВАТ «Запоріжсталь» |
| 3. | р. Дніпро б. Капустяна випуск № 3 | Переведення травильних ліній ЦХП-1 на соляно-кисле травлення з будівництвом установки регенерації відпрацьованих травильних розчинів (ВТР) та промивних вод | Кошти на реалізацію заходу наведені у п. 19, табл. 7.2 | 2017 | Зниження скидів відпрацьованих травильних розчинів (ВТР) на 1500 тис. м3/рік | Власні кошти підприємства, кредитні кошти | ВАТ «Запоріжсталь» |
| 4. | р. Дніпро б. Капустяна випуск № 3 | Будівництво оборотного циклу умовно-чистих вод прокатних цехів | Фінансування визначається у комплексі будівництва конверторного цеху | 2017 | Зниження обсягів скиду умовно-чистих вод на 6200 тис. м3/рік | Власні кошти підприємства, кредитні кошти | ВАТ «Запоріжсталь» |
| ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| 5. | р. Дніпро б. Капустяна випуск № 3 | Будівництво насосної станції повернення стічних вод від прокатного цеху | 900,000 | 2012 | Скорочення скиду зворотних вод у шламонакопичувач ВАТ «Запоріжсталь» на 500 тис. м3/рік | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| 6. | р. Дніпро б. Капустяна випуск № 3 | Реконструкція станції нейтралізації енергосилового цеху з поверненням освітленої води у оборотну систему | 1 100,000 | 2013 | Припинення скидання забруднених стічних вод у шламонакопичувач ВАТ «Запоріжсталь» на 240 тис. м3/рік | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| 7. | р. Дніпро б. Капустяна випуск № 3 | Будівництво насосної станції повернення дренажних вод у районі градирні | 600,000 | 2013 | Скорочення скиду зворотних вод у шламонакопичувач ВАТ «Запоріжсталь» на 500 тис. м3/рік | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| 8. | р. Дніпро б. Капустяна випуск № 3 | Будівництво насосної станції зворотних вод від копрового цеху | 1 000,000 | 2014 | Скорочення скиду зворотних вод у шламонакопичувач ВАТ «Запоріжсталь» на 350 тис. м3/рік | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| 9. | р. Дніпро б. Капустяна випуск № 3 | Реконструкція оборотного циклу СПЦ-5, КПЦ, ЦПМ з установкою вентиляційної градирні | 5 000,000 | 2015 | Скорочення скиду зворотних вод у шламонакопичувач ВАТ «Запоріжсталь» на 900 тис. м3/рік | Власні кошти підприємства | ПАТ «Дніпроспецсталь» |
| ЗДП «Кремнійполімер» |
| 10. | р. Дніпро б. Капустяна випуск № 3 | Використання абгазного хлористого водню від виробництва хлорбензолу для виробництва трихлорсилану | 76,320 | 2012 | Запобігання скидання забруднюючих речовин у шламонакопичувач ВАТ «Запоріжсталь» зменшення скиду хлоридів на 450 т/рік та кальцію на 255 т/рік) | Власні кошти підприємства | ЗДП «Кремнійполімер» |
| ПАТ «Запоріжкокс» |
| 11. | р. Дніпро б. Маркусова випуск № 1 | Відновлення пропускної спроможності та подальша експлуатація водопропускної споруди в б. Маркусова («Чорна гора») | 2 700,000 | 2012 | Попередження забруднення Дніпровського водосховища | Власні кошти підприємств | ПАТ «Запоріжкокс» спільно з промисловими підприємствами, що здійснюють скидання зворотних вод по б. Маркусовій у р. Дніпро |
| ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» |
| 12. | р. Дніпро каналізаційні мережі КП «Водоканал» | Будівництво комплексу очисних споруд очищення виробничих стоків від масло-пресового і екстракційного цеху та відділення пропарювання | 6200,0 | 2014 | Дотримання нормативів допустимих концентрацій стоків, що надходять до міської каналізаційної мережі | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» |
| 13. | р. Мокра Московка | Будівництво поза майданчикових мереж дощової каналізації від виробництв ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» | Розробка проекту - 650,0 | 2015 | Досягнення нормативів ГДС по зваженим речовинам, жирам та нафтопродуктам | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» |
| ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» |
| 14. | р. Дніпро б. Маркусова випуск № 1 | Визначення джерела забруднення дренажно-зливових стічних вод сполуками міді та цинку та реалізація заходів щодо мінімізації забруднення | - | 2015 | Попередження забруднення водного об’єкту | Власні кошти підприємства | ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод» |
| ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» |
| 15. | р. Дніпро | Продовження виконання заходів по зниженню солевмісту за рахунок зниження солей кальцію в промислових стоках | - | 2013-2015 | Попередження забруднення водного об’єкту | Власні кошти підприємства | ДП «ЗТМК» |
| ПрАТ «Завод напівпровідників» |
| 16. | р. Дніпро випуск № 3 | Будівництво та введення в експлуатацію очисних споруд промислово-дренажно-зливових стічних вод | 7 000,000 | 2013 | Досягнення нормативних значень ГДС по завислим речовинам, БПК5, ХСК, залізу та зниження витрат свіжої технічної води за рахунок повернення на повторне використання | Власні кошти підприємства | ПрАТ «Завод напівпровідників» |
| 17. | р. Дніпро б. Капустяна випуск № 3 ВАТ «Запоріжсталь» | Будівництво та введення в експлуатацію станції нейтралізації промислових стічних вод на дільниці травлення кремнію корпусу № 104 | 732,000 | 2013 | Припинення скиду на очисні споруди ЗДП «Кремнійполімер» виробничих стічних вод дільниці травлення кремнію | Власні кошти підприємства | ПрАТ «Завод напівпровідників» |
| 18. | Р. Дніпро випуск № 3 ВАТ «Запоріжсталь» | Будівництво та введення в експлуатацію дільниці отримання технічної солі корпусу 212 | 744,400 | 2013 | Припинення скиду на очисні споруди ЗДП «Кремнійполімер» освітлених стічних вод корпусу 212 | Власні кошти підприємства | ПрАТ «Завод напівпровідників» |
| АТ «Мотор Січ» |
| 19. | р. М. Московка | Проведення комплексу дослідних робіт по очистці стоків, що дозволить використовувати їх у виробництві і зменшити скиди недостатньо очищених стоків в р. Мокра Московка | 40,000 | 2012-2015 | Зменшення скиду в р. М. Московка недостатньо очищених вод | Власні кошти підприємства | АТ «Мотор Січ» |
| Заходи щодо поліпшення комунального водопостачання та водовідведення |
| КП «Водоканал» |
| Водопостачання |
| 20. | Водогін в балці «Панська» в районі кладовища «Бугайова» | Реконструкція водоводу по балці «Панська» в районі кладовища «Бугайова». Д=800 мм, довжина 0,920 км | 4 260,235 | 2013 | Запобігання підтоплення ґрунтів та виникнення незадовільного епідеміологічного стану, в разі змиву поховань | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал», КП «Управління капітального будівництва» |
| 21. | Водогін від вул. Братської до провул. Арбатський | Будівництво водогону від вул. Братської до пров. Арбатський. Д=1200 мм, довжина 1,457 км | 17 258,137 | 2014-2015 | Запобігання підтоплення ґрунтів, зменшення втрат питної води при її транспортуванні | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал», КП «Управління капітального будівництва» |
| 22. | Водогін на території ДніпроГЕС | Реконструкція водогону на території ДніпроГЕС. Д=500 мм, довжина 0,736 км | 2 982,017 | 2014 | Запобігання підтоплення ґрунтів, зменшення втрат питної води при її транспортуванні | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал», КП «Управління капітального будівництва» |
| 23. | Водогін по вул. Першотравневій | Реконструкція водогону по вул. Першотравневій на ділянці від ЗГП до вул. Кооперативної. Д=630 мм, довжина 1,06 км | 4 972,639 | 2014 | Запобігання підтоплення ґрунтів, зменшення втрат питної води при її транспортуванні | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал», КП «Управління капітального будівництва» |
| 24. | Водогін по вул. Першотравневій | Винос водогону з-під житлової забудови по вул. Першотравневій на ділянці від вул. Кооперативної до вул. Української, 92а. Д=600 мм, довжина 1,377 км | 2 782,536 | 2013 | Запобігання підтоплення ґрунтів, зменшення втрат питної води при її транспортуванні | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал», КП «Управління капітального будівництва» |
| 25. | Водогін від ДВС-2 до Хортицького житлового масиву | Будівництво ділянки водогону від вул. Байконурівська до вул. Буревісника через заплаву річки Верхня Хортиця. Д=1000 мм, довжина 1,65 км | 20 032,352 | 2014-2017 | Запобігання підтоплення ґрунтів, зменшення втрат питної води при її транспортуванні | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал», КП «Управління капітального будівництва» |
| 26. | Водовід по вул. Полякова | Реконструкція водоводу по вул. Полякова від вул. Куйбишева до вул. Пархоменка. Д=1020 мм, довжина 0,289 км | 2 489,694 | 2014 | Запобігання підтоплення ґрунтів, зменшення втрат питної води при її транспортуванні | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал», КП «Управління капітального будівництва» |
| 27. | ДВС-1, 2 | Обладнання водозабірних споруд ДВС-1, ДВС-2 рибозахисними пристроями | 3 000,000 | 2014 | Забезпечення відповідності сучасним вимогам рибоохорони | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал» |
| Водовідведення (каналізація) |
| 28. | р. Дніпро ДВС-1 | Будівництво споруд для очищення та повторного використання промивних вод ДВС-1 | 370 109,904 | 2012-2017 | Припинення скидання забруднених стічних вод у р. Дніпро в обсязі 10950 тис. м3/рік | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал» |
| 29. | р. Дніпро ДВС-2 | Будівництво споруд для очищення та повторного використання промивних вод ДВС-2 | 40 000,000 | 2014-2017 | Припинення скидання забруднених стічних вод у р. Дніпро в обсязі 3650 тис. м3/рік | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал» |
| 30. | Поля фільтрації | Реконструкція системи каналізування о. Хортиця з ліквідацією полів підземної фільтрації | 30 000,000 | 2014-2017 | Ліквідація забруднення неочищеними стічними водами ґрунтів, підземних вод, направлення стічних вод для очищення на ЦОС-2 в обсязі до 420 тис. м3/рік, звільнення 8 га території Національного заповідника «Хортиця» | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал», КП «Управління капітального будівництва» |
| 31. | р. Дніпро ЦОС-2 | Реконструкція та розширення центральних очисних споруд каналізації Правобережної частини (ЦОС-2) м. Запоріжжя | 150 000,000 | 2012-2016 | Покращення якості очистки 40150 тис. м3/рік зворотних вод | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал» |
| 32. | р. Дніпро ЦОС-1 | Розширення і реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега. Технологічні трубопроводи. (Колектор К-28) | 8 000,000 | 2013-2015 | Поліпшення транспортування очищених стічних вод від ЦОС-1 до р. Дніпро, припинення витоків очищених стічних вод у навколишнє природне середовище | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал», КП «Управління капітального будівництва» |
| 33. | Підвідний каналізаційний колектор до КНС-1 | Реконструкція каналізаційного колектору до КНС-1 по вул. Українській, Д=1400 мм, довжина 0,107 км | 8 542,100 | 2012-2013 | Недопущення забруднення р. Дніпро неочищеними стоками та запобігання забруднення ґрунтів | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал», КП «Управління капітального будівництва» |
| 34. | Каналізаційний колектор від вул. Новгородської до ЦОС-2. Ділянка переходу дюкером по вул. Задніпровській і залізницею | Реконструкція каналізаційного колектору від вул. Новгородської до ЦОС-2. Ділянка переходу дюкером по вул. Задніпровській і залізницею. Д=1200 мм, довжина 0,42 км | 14 174,141 | 2012-2013 | Запобігання техногенній аварії в Хортицькому районі, попередження забруднення неочищеними стоками р. Дніпро, підтоплення житлових будинків | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал», КП «Управління капітального будівництва» |
| 35. | Каналізаційний колектор від вул. Новгородської до ЦОС-2. Ділянка від вихідної камери дюкеру до ЦОС-2 | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору від вул. Новгородської до ЦОС-2. Ділянка від вихідної камери дюкеру до ЦОС-2. Д=1200 мм, довжина 6,0 км | 61 600,000 | 2012-2017 | Запобігання техногенній аварії в Хортицькому районі, попередження забруднення неочищеними стоками р. Дніпро, підтоплення житлових будинків | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал», КП «Управління капітального будівництва» |
| 36. | Каналізаційний колектор від вул. Новгородської до ЦОС-2. Ділянка колектору від вул. Новгородської до дюкеру | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору від вул. Новгородської до ЦОС-2. Ділянка колектору від вул. Новгородської до дюкеру. Д=1200 мм, довжина 2,161 км | 19 899,835 | 2012 | Запобігання техногенній аварії в Хортицькому районі, попередження забруднення неочищеними стоками р. Дніпро, підтоплення житлових будинків | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал», КП «Управління капітального будівництва» |
| 37. | Самопливний каналізаційний колектор по вул. Степовій | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Степовій від вул. Радгоспної до ЦОС-1. Д=1200 мм, довжина 1,42 км | 24 635,899 | 2013-2017 | Запобігання техногенній аварії, попередження забруднення неочищеними стоками навколишнього природного середовища | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал», КП «Управління капітального будівництва» |
| 38. | Каналізаційний колектор від КНС-23. Ділянка № 3 від вул. Істоміна до камери гасіння | Реконструкція каналізаційного напірного колектору Д=710 мм від КНС-23. Ділянка № 3 від вул. Істоміна до камери гасіння. Довжина 3,746 км | 27 428,821 | 2014-2015 | Недопущення підтоплення житлових будинків, забруднення навколишнього середовища та р. Дніпро | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал», КП «Управління капітального будівництва» |
| 39. | Каналізаційний колектор від КНС-23. Ділянка від вул. Кремлівської до вул. Істоміна | Будівництво колектору від вул. Кремлівської до вул. Істоміна. Д=710 мм, довжина 2,543 км | 25 983,590 | 2012-2015 | Запобігання забрудненню заплавних земель та р. Дніпро неочищеними стоками | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал», КП «Управління капітального будівництва» |
| 40. | Каналізаційний колектор по пр. Металургів від вул. Рекордної до вул. Лучєвої. Ділянка від вул. Рекордної до пр. Леніна | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по пр. Металургів від вул. Рекордної до вул. Лучєвої. Ділянка від вул. Рекордної до пр. Леніна. Д=315 мм, довжина 0,417 км | 4 164,0 | 2014-2015 | Запобігання техногенній аварії в Ленінському районі (підтоплення та деформація житлових будинків, просадка дорожнього покриття), забруднення навколишнього природного середовища неочищеними стоками | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал», КП «Управління капітального будівництва» |
| 41. | Каналізаційний колектор Д=300 мм по вул. Грязнова | Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Грязнова від вул. Аваліані до вул. Горького. Д=300 мм, довжина 1,39 км | 5 735,372 | 2014 | Поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища, зменшення забруднення неочищеними стічними водами ґрунтів, поліпшення епідеміологічного стану за рахунок запобігання аварійних ситуацій | Державний, місцеві бюджети, власні кошти підприємства | КП «Водоканал», КП «Управління капітального будівництва» |
| Заходи щодо упорядкування існуючого водовідведення на території міста |
| 42. | Територія м. Запоріжжя | Проведення досліджень по визначенню основних завдань та заходів, шляхів вирішення проблеми забруднення водних об’єктів зворотними водами міської зливової каналізації | 4 000,000 | 2014-2017 | Попередження забруднення водних об’єктів, впровадження економічного механізму користування зливовою каналізацією і здійснення скидання зворотних вод | Місцеві бюджети | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, районні адміністрації Запорізької міської ради по районах, управління з питань екологічної безпеки міської ради |
| 43. | Територія м. Запоріжжя | Будівництво, реконструкція та ремонт 45 км мереж зливової каналізації | 70 000,000 | 2017 | Зменшення забруднення водних об’єктів, ґрунтів, підземних вод дощовими водами | Державний, місцеві бюджети, інші кошти | Департамент житлово-комунального господарства міської ради, КП «Управління капітального будівництва» |
| 44. | Територія м. Запоріжжя | Придбання спецтехніки по промиванню та прочищенню зливових колекторів (1 одиниця) | 1 500,000 | 2017 | Зменшення забруднення водних об’єктів, попередження підтоплення території м. Запоріжжя | Місцеві бюджети | Департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| Заходи щодо відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та заходи боротьби зі шкідливою дією вод |
| 45. | р. Мокра Московка | Розчистка русла р. Мокра Московка (завершення робіт 4 черги), довжина розчистки 2,1 км | 7 500,000 | 2012-2014 | Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки, ліквідація підтоплення на площі 40 га | Місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва» |
| 46. | р. Верхня Хортиця | Розчистка русла р. Верхня Хортиця на ділянці від залізничного переїзду до р. Дніпро, довжина розчистки 1,8 км | 5 765,168 | 2012-2013 | Забезпечення вільного пропуску води з вище розташованої території, ліквідація підтоплення території площею 9 га | Місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва» |
| 47. | р. Верхня Хортиця | Розчистка русла р. Верхня Хортиця з притоками в районі вулиць Зачиняєва, Шушенська, Істоміна, довжина розчистки 5,21 км | 12 000,000 | 2014-2017 | Захист від підтоплення території житлової забудови на території площею 68 га | Державний, місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва» |
| 48. | б. Суха | Розчистка б. Суха в районі Дослідної станції, довжина розчистки 0,35 км | 1 600,000 | 2012-2017 | Захист від підтоплення території житлової забудови площею 10 га | Місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва» |
| 49. | б. Суха | Розчистка б. Суха в районі залізничного переїзду | 490,000 | 2012-2017 | Захист від підтоплення території житлової забудови | Місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва» |
| 50. | р. Суха Московка | Розчистка русла р. Суха Московка на ділянці від вул. Єрмака до вул. Верещагіна, довжина розчистки 0,8 км (корегування проекту) | 50,000 | 2013-2014 | Ліквідація підтоплення території житлової забудови площею 5 га | Місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва» |
| 51. | Орджонікідзевський район, Прибережна магістраль, район парку «Перемоги» | Розчистка водойм вздовж Прибережної магістралі (в районі парку «Перемоги») | 1 000,000 | 2012-2014 | Поліпшення технічного стану та благоустрій водойм площею 0,24 га | Місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва» |
| 52. | Орджонікідзевський район, парк «Перемоги» | Будівництво дренажної системи в парку «Перемоги», довжина мережі 131 м | 150,000 | 2012-2013 | Ліквідація підтоплення території площею 3,0 га | Місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва» |
| 53. | ЦПКтаВ «Дубовий гай» | Розчистка водойм парку «Дубовий гай», довжина розчистки 0,9 км | 3000,0 | 2013-2014 | Поліпшення технічного стану та благоустрій водойм | Місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва» |
| 54. | ЦПКтаВ «Дубовий гай» | Проектні роботи щодо будівництва вертикального дренажу | 150,000 | 2014 | - | Місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва» |
| 55. | ЦПКтаВ «Дубовий гай» | Будівництво вертикального дренажу | згідно з розробленою проектно-кошторисною документацією | 2015-2017 | Ліквідація підтоплення на території 25 га | Місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва» |
| 56. | б. Капустяна | Розчистка русла б. Капустяна, довжина розчистки 1,2 км | 2 000,000 | 2015-2016 | Захист від підтоплення території житлової забудови на території площею 35 га | Місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва» |
| 57. | б. Поповка | Розчистка русла б. Поповка, реконструкція водопропускної споруди у гирловій частині | 2 000,000 | 2013-2017 | Зниження рівня ґрунтових вод на території площею до 4 га, забезпечення вільного стоку води, запобігання затоплення території вздовж водотоку під час проходження весняних повеней | Місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва» |
| 58. | Територія міста | Технічне обслуговування водопропускних та дренажних споруд | 500,000 | 2012-2017 | Попередження підтоплення території міста | Місцеві бюджети | Управління з питань екологічної безпеки міської ради |
| 59. | р. Кабиця | Розчистка русла р. Кабиця | 5 000,000 | 2016-2017 | Захист від підтоплення території житлової забудови площею 8 га | Місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва» |
| Заходи щодо берегоукріплення, відведення та організації прибережних захисних смуг і водоохоронних зон |
| 60. | Територія міста | Проведення проектно-вишукувальних робіт щодо стану берегів в межах міста | 500,000 | 2015 | Виявлення руйнації берегів, визначення необхідних обсягів робіт, фінансування заходів з берегоукріплення | Місцеві бюджети | Управління з питань екологічної безпеки міської ради, КП «Управління капітального будівництва» |
| 61. | сел. Павло-Кічкас | Укріплення берега Дніпровського водосховища в районі сел. Павло-Кічкас (завершення робіт І черги) | 6 000,000 | 2014-2017 | Захист від руйнування 1,4 км берега Дніпровського водосховища | Державний, місцеві бюджети | Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області, КП «Управління капітального будівництва» |
| 62. | сел. Павло-Кічкас | Будівництво споруд зливової каналізації в межах відновленої території житлового масиву Павло-Кічкас | 2 500,000 | 2015-2017 | Захист від руйнування відновленої території вздовж берегової лінії довжиною 1,4 км | Місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва» |
| 63. | сел. Павло-Кічкас | Укріплення берега Дніпровського водосховища в районі сел. Павло-Кічкас (ІІІ черга, відкоси «Чорної гори») | 5 000,000 | 2015-2017 | Захист від руйнування 0,5 км берега Дніпровського водосховища відсипаного з відходів породи збагачення вугілля, запобігання забруднення р. Дніпро відходами | Місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва» |
| 64. | Територія міста | Винесення в натурі меж водоохоронної зони та прибережної захисної смуги р. Дніпро в межах м. Запоріжжя | 100,000 | 2014 | Запобігання забрудненню та виснаженню водних ресурсів | Місцеві бюджети | Запорізьке регіональне управління водних ресурсів, Запорізьке обласне управління водних ресурсів |