Таблиця 7.6. Заходи щодо охорони та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі

| № | Найменування об’єкта | Назва природоохоронного заходу | Обсяг фінансування, тис. грн. | Термін виконання | Очікуваний ефект | Джерело фінансування | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | м. Запоріжжя | Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень | 4 000,0 | 2014-2017 | Планування та впровадження заходів з зелених насаджень | Місцеві бюджети, кошти підприємств | Районні адміністрації міської ради по районах, департамент житлово-комунального господарства міської ради, підприємства міста |
| 2. | м. Запоріжжя | Створення та ведення кадастру зелених насаджень | 280,0 | 2015-2017 | Забезпечення обліку та оцінки кількісного та якісного стану зелених насаджень | Місцеві бюджети | Управління з питань екологічної безпеки міської ради |
| 3. | м. Запоріжжя | Розробка місцевої схеми екомережі | 300,0 | Після затвердження проектів землеустрою щодо винесення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду в натурі (на місцевості) | Забезпечення невиснажливого природокористування | Місцеві бюджети | Управління з питань екологічної безпеки міської ради |
| 4. | Ландшафтний парк вздовж Прибережної автомагістралі м. Запоріжжя | Продовження робіт по будівництву ландшафтного парку | 26 729,9 | 2013-2017 | Збільшення зеленої зони на 10 га | Місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва» |
| 5. | Парк Поколінь | Проектування та будівництво парку | Згідно проектно-кошторисної документації | 2013-2017 | Збільшення зеленої зони | Місцеві бюджети, інвестиційні кошти | КП «Управління капітального будівництва» |
| 6. | Парк Металургів, парк Піонерів | «Озеленення м. Запоріжжя. Реконструкція зелених насаджень парків Піонерів та Металургів» (корегування проектної документації та виконання реконструкції) | Згідно з проектно-кошторисною документацією | 2014-2015 | Забезпечення невиснажливого природокористування | Місцеві бюджети | Районні адміністрації міської ради по Жовтневому та Ленінському районах |
| 7. | м. Запоріжжя | Заходи з озеленення міста | 10 000,0 (2 000,0 щорічно) | 2013-2017 | Збереження зелених насаджень | Місцеві бюджети | Департамент житлово-комунального господарства міської ради |
| 8. | Територія міста | Заходи з озеленення та благоустрою власних та закріплених територій, санітарно-захисних зон | Власними силами | 2012-2017 | Збільшення кількості зелених насаджень, покращення благоустрою | Власні кошти підприємств | Промислові підприємства |
| 9. | Запорізька дитяча залізниця | Заходи з озеленення території | 120,0 | 2012-2017 | Збільшення зеленої зони на 2 га | Місцеві бюджети | Запорізька дитяча залізниця |
| 10. | м. Запоріжжя | Проведення робіт з лісовідновлення на землях ДП «Запорізьке лісомисливське господарство» в межах міста | 43,6 | 2012-2017 | Відновлення санітарно-гігієнічних та оздоровчих функцій лісів, забезпечення рекреаційного використання | Державний бюджет | ДП «Запорізьке лісомисливське господарство» |
| 11. | Території та об’єкти природно-заповідного фонду | Розробка проектів землеустрою щодо винесення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду в натурі (на місцевості) | 450,0 | 2013-2014 | Охорона, збереження об’єктів ПЗФ | Місцеві бюджети | Управління з питань екологічної безпеки міської ради |
| 12. | Території та об’єкти природно-заповідного фонду | Виготовлення та встановлення аншлагів та інформаційних знаків на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду | 50,0 | 2014-2015 | Охорона, збереження об’єктів ПЗФ | Місцеві бюджети | Районні адміністрації Запорізької міської ради по районах |
| 13. | Території та об’єкти природно-заповідного фонду | Розробка проектів утримання та реконструкції територій природно-заповідного фонду | 120,0 | 2016-2017 | Охорона, збереження територій ПЗФ – парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | Місцеві бюджети | Управління з питань екологічної безпеки міської ради, районні адміністрації Запорізької міської ради по районах |
| 14. | Території та об’єкти природно-заповідного фонду | Організація ведення первинного обліку кадастрових відомостей щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду | 50,0 | 2014-2017 | Охорона, збереження об’єктів ПЗФ | Місцеві бюджети | Управління з питань екологічної безпеки міської ради |
| 15. | Запорізький міський дитячий ботанічний сад | Розробка землевпорядної документації на земельну ділянку Запорізького міського дитячого ботанічного саду та видача техпаспорту БТІ | 60,0 | 2012-2013 | Охорона, збереження об’єктів ПЗФ | Місцеві бюджети | Запорізький міський дитячий ботанічний сад |
| 16. | Запорізький міський дитячий ботанічний сад | Проектування об’єкту «Будівництво теплиць Запорізького міського дитячого ботанічного саду (I черга)» | 600,0 | 2012-2013 | Збереження природних комплексів | Місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва», Запорізький міський дитячий ботанічний сад |
| 17. | Запорізький міський дитячий ботанічний сад | Будівництво теплиць Запорізького міського дитячого ботанічного саду (I черга) | 15 912,996 | 2014-2017 | Збереження природних комплексів | Місцеві бюджети | КП «Управління капітального будівництва», Запорізький міський дитячий ботанічний сад |
| 18. | м. Запоріжжя | Розробка проектів землеустрою щодо винесення в натурі меж парків та скверів | 3 000,0 | 2013-2017 | Збереження зелених насаджень | Місцеві бюджети | Управління з питань земельних відносин міської ради |
| 19. | м. Запоріжжя | Виконання робіт по санітарному та омолоджувальному обрізуванню тополі канадської, тополі білої | 2500,0 (500,0 щорічно) | 2013-2017 | Запобігання цвітінню тополь | Місцеві бюджети | Департамент житлово-комунального господарства міської ради |