ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

___________ №____

Програма

будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів

міста Запоріжжя на 2012 - 2014 роки

1 Загальні положення

Законодавча база: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

При формуванні «Програми будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів міста Запоріжжя на 2012-2014 роки» врахована пріоритетність об’єктів та їх важливість для функціонування міста.

Основними напрямами, які планується здійснити протягом 2012-2014 років, є: забезпечення жителів міста доступним житлом; будівництво житла для відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків; газифікація вулиць міста; реконструкція мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» – одержувач коштів.

2 Мета програми

Забезпечити протягом 2012-2014 років здійснення будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів; підвищити ефективність і надійність функціонування житлово-комунальних систем міста Запоріжжя; створити для населення міста комфортні умови проживання; забезпечити жителів міста побутовим газом; покращити якість надання послуг споживачам; забезпечити жителів міста доступним житлом та відселити з ветхих та непридатних для проживання будинків.

3 Головний розпорядник та відповідальні виконавці

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради – головний розпорядник та відповідальний виконавець.

4 Завдання програми

Будівництво житлових будинків у сел. Павло-Кічкас: №25 і 11 в кварталі по вул. Алмазній та №1, 2, 4, 5 в кварталі по вул. Орджонікідзе (відповідно до «Програми будівництва житлових будинків у сел. Павло-Кічкас для відселення з ветхих та непридатних для проживання будинків на період 2012-2017 роки в    м. Запоріжжя», затвердженої рішенням міської ради від 18.11.2011 №18 зі змінами від 23.02.2012 №30); будівництво житлового будинку №10 в мікрорайоні 5 житлового масиву «Південний» (пілотний проект); будівництво позаквартальних інженерних мереж та споруд по вул. Алмазній; газифікація вулиць міста;  реконструкція  хлораторної  ДВС-2;  розширення  і реконструкція

2

центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1) технологічні трубопроводи (Колектор К-28); виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектів; реконструкція водогону в балці «Панська»; реконструкція стадіону по вул. Валерія Лобановського; реконструкція системи теплопостачання житлових будинків по вул. Виборзька, Гостинна, Єнісейська та магістральної теплової мережі по вул. Артема.

5 Строки та етапи виконання програми

Термін виконання програми розраховано на 2012-2014 роки.

Реалізація програми поділяється на щорічні етапи.

6 Напрями використання бюджетних коштів

За рахунок бюджетних коштів планується:

- будівництво житлових будинків у сел. Павло-Кічкас: №25 і 11 в кварталі по вул. Алмазній та №1, 2, 4, 5 в кварталі по вул. Орджонікідзе (відповідно до «Програми будівництва житлових будинків у сел. Павло-Кічкас для відселення з ветхих та непридатних для проживання будинків на період 2012-2017 роки в    м. Запоріжжя», затвердженої рішенням міської ради від 18.11.2011 №18 зі змінами від 23.02.2012 №30);

- будівництво житлового будинку №10 в мікрорайоні 5 житлового масиву «Південний» (пілотний проект);

- будівництво позаквартальних інженерних мереж та споруд по                     вул. Алмазній;

- погашення заборгованості за виконані у минулі роки роботи на об’єктах;

- газифікація вулиць міста;

- реконструкція хлораторної ДВС-2;

- розширення і реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1) технологічні трубопроводи (Колектор К-28);

- реконструкція водогону в балці «Панська»;

- реконструкція стадіону по вул. Валерія Лобановського;

- виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектів;

- реконструкція системи теплопостачання житлових будинків по                    вул. Виборзька, Гостинна, Єнісейська та магістральної теплової мережі по                  вул. Артема;

- здійснення розрахунку за проведену в 2010 році експертизу кошторисної документації з будівництва водогону технічної води в Хортицькому житловому масиві.

7 Ресурсне забезпечення програми

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та бюджету розвитку міста.

Обсяг асигнувань складає:

- на 2012 рік –  6160,662 тис.грн. (в тому числі заборгованість за виконані у минулі роки роботи на об’єктах).

3

- на 2013 рік – 122247,186 тис.грн.

- на 2014 рік –   90350,000 тис.грн.

8 Організація управління та контролю за ходом

виконання програми

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради здійснює організацію управління та контролю за ходом виконання програми, звітує про виконання програми.

9 Очікувані кінцеві результати програми

Здійснення заходів програми дасть змогу:

Підпрограма 1. «Будівництво автотранспортних магістралей в місті Запоріжжі»

Протягом 2012 року погасити заборгованість за минулі роки по об’єкту «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя».

Підпрограма 2. «Газифікація»

У 2012 році провести 34,0 м підземного та 376,0 м надземного газопроводу для газозабезпечення житлових будинків по вул. Воєнбуд, що надасть змогу забезпечити побутовим газом шість одно- і двоповерхових житлових будинків, в яких мешкають 135 осіб, та знизити соціальну напругу в цьому районі.

У 2013-2014 роках провести 350 п.м. газових мереж по вул. Т.Бульби та 2200 п.м. по вул. Відродження, що надасть змогу забезпечити побутовим газом соціально-незахищених мешканців (248 осіб), здійснити проектні роботи з будівництва газопроводів по вул. Пшеничній сел. Будівельників та вул. Воїнова, що у подальшому надасть змогу забезпечити побутовим газом соціально-незахищених мешканців (104 особи), здійснювати проектні та будівельні роботи газопроводу високого тиску вздовж Прибережної магістралі від вул. Української до бул. Гвардійського довжиною 7500 п.м.

Підпрограма 3. «Будівництво водоводів і реконструкція водогонів»

У 2012 році здійснити розрахунки за проведену в 2010 році експертизу кошторисної документації по об’єкту «Будівництво водогону технічної води в Хортицькому житловому масиві, м. Запоріжжя (проектні роботи та експертиза)».

У 2013 році завершити реконструкцію:

- водогону Д=800 мм в балці «Панська» довжиною 920 п.м. шляхом укладання трубопроводів в траншею з подальшим засипанням сухим суглинком. Реалізація даного проекту дозволить уникнути можливого зараження водоводу питної води, внаслідок його аварії на території кладовища та забезпечить доступ до ділянки водоводу без проведення робіт з ліквідації аварії на території кладовища;

- хлораторної ДВС-2 – встановити ресивери, замінити трубопроводи хлор-газу на трубопроводи води. У результаті реконструкції буде забезпечено отримання   хлорної   води   для   знерадження   питної   води   перед  подачею  її

4

споживачам, а також для підтримки санітарного стану водоочисних споруд та магістрального водоповоду.

Підпрограма 4. «Будівництво і реконструкція каналізаційних колекторів і каналізацій»

У 2013 році завершити роботи на об’єкті «Розширення і реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Технологічні трубопроводи. (Колектор К-28)» довжиною 1008 п.м. діаметром 2000 мм для можливості скидання очищених стічних вод в р. Дніпро.

У результаті реконструкції буде знята техногенна загроза підтоплення стічними водами прилеглої території та забруднення плавневої частини             р. Дніпро.

Підпрограма 5. «Будівництво і реконструкція інших об’єктів комунальної власності»

1. У 2013 році завершити будівництво позаквартальних інженерних мереж та споруд по вул. Алмазній для забезпечення водо-, тепло-, електро-, газопостачання та каналізування комплексу нових житлових будинків по вул. Алмазній, які призначені для відселення мешканців з ветхого житла.

2. Відповідно до «Програми будівництва житлових будинків у сел. Павло-Кічкас для відселення з ветхих та непридатних для проживання будинків на період 2012-2017 роки в м. Запоріжжя», затвердженої рішенням міської ради від 18.11.2011 №18 зі змінами від 23.02.2012 №30:

-у 2013 році здійснити будівництво і ввести в експлуатацію житлові будинки №25 і №11 в кварталі по вул. Алмазній:

№25 загальною площею 6512,41 кв.м., кількістю квартир 119,

№11 загальною площею 5532 кв.м., кількістю квартир 80;

-у 2013 році здійснити проектні роботи і ввести в експлуатацію 40 квартир житлового будинку №1 в кварталі по вул. Орджонікідзе загальною площею 2400 кв.м.;

- у 2014 році завершити будівництво житлового будинку №1 в кварталі по вул. Орджонікідзе і ввести в експлуатацію 80 квартир загальною площею 4800 кв.м.; здійснити проектні, будівельні роботи і ввести в експлуатацію житлові будинки №2, 4 і 5 в кварталі по вул. Орджонікідзе загальною площею 7200 кв.м., кількістю квартир 120.

Здійснення заходів програми дасть змогу у 2013-2014 роках відселити 439 сімей з ветхих та непридатних для проживання будинків.

3. У 2012-2014 роках здійснювати будівництво доступного житла для покращення житлових умов мешканцям міста – будівництво житлового будинку №10 в мікрорайоні 5 житлового масиву «Південний» (пілотний проект) загальною площею 9014,54 кв.м.

4. У 2013 році завершити роботи з реконструкції стадіону по вул. Валерія Лобановського площею футбольного поля 7992 кв.м., місткістю 11896 пос. місць.

5. У 2012 році здійснити виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектів.

5

Підпрограма 6. «Реконструкція об’єктів енергозберігаючих технологій»

У 2013 році завершити реконструкцію:

- магістральної теплової мережі по вул. Артема довжиною 357 п.м. із заміною теплових мереж на попередньоізольовані труби Д=530 мм. Реалізація проекту дасть економічний ефект - 707,252 тис.грн./рік, а також дозволить зекономити споживання природного газу - 869,26 тис.м3/рік, електроенергії - 3,3 тис.кВт/рік;

- системи теплопостачання житлових будинків по вул. Виборзька, Гостинна, Єнісейська потужністю 2,268 МВт. Реконструкцією передбачається улаштування трьох газових блочно-модульних котелень для опалення та гарячого водопостачання будинків та окремо стоячої блочно-модульної котельні для групи будинків.

Усього здійснення заходів програми дасть змогу виконати проектні роботи більш як 14 об’єктах та здійснити роботи з будівництва та реконструкції на 18 об’єктах.

Секретар міської ради                                                               Р.О.Таран