ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення    виконавчого

комітету   міської  ради

25.06.2013 № 248

| Перелік закладів охорони здоров’я м. Запоріжжя, які потребують першочергового проведення капітального ремонту за рахунок коштів, виділених на галузь охорони здоров’я у 2013 році |
| --- |
| № з/п | Найменування закладу | Види робіт | Потреба, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комунальна установа «Центральна лікарня Орджонікідзевського району» | Капітальний ремонт мереж тепловодопостачання | 275,700 |
| 2. | Комунальна установа «Центральна клінічна лікарня №4 Заводського району» | Капітальний ремонт мереж тепловодопостачання | 165,600 |
| 3. | Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» | Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту газорозподільного пункту котельні | 16,295 |
| 4. | Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9» | Капітальний ремонт покрівлі терапевтичного та кардіологічного корпусів | 734,176 |
|  | Всього: |  | 1191,771 |

Керуючий справами

виконкому ради 								З.М.Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення    виконавчого

комітету   міської  ради

25.06.2013           №248

# План  заходів

щодо підготовки закладів охорони здоров’я м. Запоріжжя

до роботи в осінньо-зимовий період  2013-2014 років

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення інвентаризації на кожній дільниці мереж газо-, тепло- і водопостачання всіх рознять і ущільнень, ліквідувати наявні витікання та непроектні урізування, що призводять до витрат і позаоблікового споживання енергоресурсів | Постійно | Управління з питань охорони здоров’я міської ради, керівники закладів охорони здоров’я м. Запоріжжя |
| 2. | Забезпечити якісне утримання теплових мереж, котелень, налагодження процесів горіння котлів, раціональне використання палива | Протягом опалювального сезону | Управління з питань охорони здоров’я міської ради, керівники закладів охорони здоров’я м. Запоріжжя |
| 3. | Забезпечити встановлення засобів обліку: лічильників холодної та гарячої води, теплової енергії і газу та регулювання споживання енергоносіїв в межах коштів, передбачених на цю мету в затверджених кошторисах | До 01.01.2014 | Управління з питань охорони здоров’я міської ради, керівники закладів охорони здоров’я м. Запоріжжя |
| 4. | Встановити контроль за споживанням енергоносіїв в межах коштів, передбачених на цю мету в затверджених кошторисах та своєчасним проведенням розрахунків за споживання енергоносіїв | Протягом року | Управління з питань охорони здоров’я міської ради, керівники закладів охорони здоров’я м. Запоріжжя |
| 5. | Забезпечити приведення в належний стан резервних джерел живлення в межах коштів, передбачених на цю мету в затверджених кошторисах | До 01.09.2013 | Управління з питань охорони здоров’я міської ради, керівники закладів охорони здоров’я м. Запоріжжя |
| 6. | Створити на небезпечних ділянках внутрішньоквартальних проїздів достатній запас протиожеледних матеріалів в межах коштів, передбачених на цю мету в затверджених кошторисах | До 01.10.2013 | Управління з питань охорони здоров’я міської ради, керівники закладів охорони здоров’я м. Запоріжжя |
| 7. | Виконати роботи з підготовки санітарного транспорту для сталої роботи у зимовий період в межах коштів, передбачених на цю мету в затверджених кошторисах | До 01.09.2013 | Управління з питань охорони здоров’я міської ради, керівники закладів охорони здоров’я м. Запоріжжя |
| 8. | Отримання відповідних актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | До 15.09.2013 | Управління з питань охорони здоров’я міської ради, керівники закладів охорони здоров’я м. Запоріжжя |

Керуючий справами

виконкому ради 													З.М.Бойко

Пояснювальна записка

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про заходи щодо підготовки закладів охорони здоров’я м. Запоріжжя до  роботи

в осінньо-зимовий період 2013-2014 років»

У галузі охорони здоров’я міста Запоріжжя функціонує 31 заклад охорони здоров’я, в тому числі 12 лікарень для надання стаціонарної медичної допомоги для дорослих та дітей, з яких 2 лікарні для надання стаціонарної медичної допомоги дитячому населенню, для надання акушерсько-гінекологічної допомоги працюють 4 пологових будинків, амбулаторну допомогу надають 8 самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів, стоматологічну допомогу мешканцям міста надають 6 стоматологічних поліклінік.

З метою забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я                 м. Запоріжжя та  підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років управлінням з питань охорони здоров’я міської ради розроблено План заходів щодо підготовки закладів охорони здоров’я м. Запоріжжя до роботи в осінньо-зимовий період  2013-2014 років.

На міську програму у галузі охорони здоров’я міста Запоріжжя «Програма розвитку охорони здоров’я міста Запоріжжя» на період 2013-2015 роки виділені додаткові кошти в сумі 5699,401 тис. грн., в тому числі на проведення капітальних ремонтів закладів охорони здоров’я міста додатково виділені кошти в сумі 1191,771 тис. грн. (додається), а саме:

1. Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» аварійний стан котельні (газорозподільний пункт) - виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту газорозподільного пункту котельні в сумі 16,295 тис. грн.

2.  Комунальна установа «Центральна лікарня Орджонікідзевського району» - капітальний ремонт мереж тепловодопостачання у сумі 275,700 тис. грн.

3. Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9» - капітальний ремонт покрівлі терапевтичного та кардіологічного  корпусів у сумі 734,176 тис. грн.

4. Комунальна установа «Центральна клінічна лікарня №4 Заводського району» - капітальний ремонт мереж тепловодопостачання у сумі 165,600 тис. грн.

Керуючись Бюджетним кодексом України, законами України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективного розвитку системи охорони здоров’я  та відповідними бюджетними призначеннями 2013 року управління з питань охорони здоров’я міської ради просить підтримати підготовлений проект рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про заходи щодо підготовки закладів охорони здоров’я м. Запоріжжя до  роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років».

Начальник управління							Н.О.Севальнєва

| Перелік об'єктів по галузі охорони здоров'я, по яких планується проведення капітальних ремонтів в 2013 році | кекв 3210 | Одержувач коштів -КП "УКБ" |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |  |
| Назва закладу охорони здоров'я м. Запоріжжя | Сума на рік | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Рішення сесії про виділення коштів |
| Комунальна установа "Центральна лікарня Орджонікідзевського району" - капітальний ремонт мереж тепло- і водопостачання | 275,700 |  |  |  |  | 48,031 | 60,169 | 167,500 |  |  |  |  |  | рішення сесії міської ради від 24.12.2012 №9 «Про бюджет міста на 2013 рік» |
| Комунальна установа "Центральна клінічна лікарня №4 Заводського району"- капітальний ремонт мереж тепло- і водопостачан-ня | 165,600 |  |  |  | 10,582 | 41,418 | 24,200 | 89,400 |  |  |  |  |  | рішення сесії міської ради від 24.12.2012 №9 «Про бюджет міста на 2013 рік» |
| Комунальна установа «Запорізька міська багато-профільна дитяча лікарня №5» аварійний стан котельні (газорозподільний пункт) – виготовлення проектно-кошторисної документації | 16,295 |  |  |  |  |  | 16,295 |  |  |  |  |  |  | рішення сесії міської ради від 25.02.2013 №34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2012 №9 «Про бюджет міста на 2013 рік» |
| Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9» - капітальний ремонт покрівлі терапевтич-ного та кардіологічного корпусів | 734,176 |  |  |  |  | 35,969 | 71,522 | 626,685 |  |  |  |  |  | рішення сесії міської ради від 25.02.2013 №34 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2012 №9 «Про бюджет міста на 2013 рік» |
| 080101"Лікарні | 1 191,771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,582 | 125,418 | 172,186 | 883,585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |