ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.11.2013 №14

ПРОГРАМА

створення та ведення містобудівного кадастру

міста Запоріжжя на 2013-2015  роки

- Мета програми

# Створення та ведення містобудівного кадастру та містобудівного моніторингу території міста Запоріжжя для ефективної координації діяльності суб’єктів містобудування.

2. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

# Програма розроблена згідно з Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні цільові програми», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності»,  Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 «Про містобудівний кадастр», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2012 №170 «Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу», рішенням Запорізької обласної ради від 23.02.2012 №13 «Про регіональну Програму «Створення містобудівного кадастру Запорізької області на 2012-2014 роки», рішенням Запорізької міської ради від від 24.06.2009 № 53 «Про  створення міської міжвідомчої геоінформаційної системи міста Запоріжжя «МГІС-Запоріжжя».

Необхідність розвитку системи містобудівного кадастру об’єктивно обґрунтовано складовими ринкової вартості об’єктів нерухомості, які згідно існуючих даних на 80-85% обумовлені містобудівними умовами розташування об’єктів нерухомого майна в міському середовищі та перспективами його розвитку.

Для прийняття ефективних управлінських рішень необхідна всебічна достовірна інформація щодо об’єктів нерухомості на території міста   (територіальні зони, земельні ділянки, будинки та споруди, вулично-дорожні та інженерні мережі), яка повинна міститися в автоматизованій системі ведення містобудівного кадастру.

Створення та ведення системи містобудівного кадастру забезпечить систематизацію інформації за територіальними ознаками та буде основою міської геоінформаційної системи міста Запоріжжя «МГІС-Запоріжжя», що забезпечить необхідною інформацією керівництво міста Запоріжжя.

3. Завдання і заходи

з виконання Програми створення та ведення містобудівного кадастру міста Запоріжжя на 2013-2015  роки

| Найменуван-ня завдання | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці | Джерела фінансування (бюд-жет міста, держав-ний, об-ласний бюджети, інші) | Прогнозні обсяги (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | за роками |
|  |  |  |  |  | 2013рік | 2014рік | 2015 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Послуги фотографічні спеціалізова-ні | Послуги з аерофо-тознімання М=1:1000 терито-рії м.Запоріжжя (І черга – Правий берег) | Департамент архітектури та містобу-дування Запорізької міської ради | Загальний фонд бюджету міста | 323,844 | 323,844 | - | - |
|  | Послуги з аерофо-тознімання М=1:1000 терито-рії м.Запоріжжя (ІІ черга – Лівий берег) |  |  | 500,000 | - | 500,000 | - |
| Разом за завданням 1: |  | 823,844 | 323,844 | 500,000 | - |
| Послуги фотографічні інші | Послуги зі створе-ння ортофото-пла-нів М=1:1000 на територію м. Запо-ріжжя (І черга – Правий берег) | Департамент архітектури та містобу-дування Запорізької міської ради | Загальний фонд бюджету міста | 350,000 | 350,000 | - | - |
|  | Послуги зі створе-ння ортофото-пла-нів М=1:1000 на територію м. Запо-ріжжя (ІІ черга –Лівий берег) |  |  | 875,000 | - | 875,000 | - |
| Разом за завданням 2: |  | 1225,000 | 350,000 | 875,000 | - |
| Послуги геологічні, геофізичні та пов'язані з ними вишуку-вальні та консультаційні послуги | Послуги з ведення план – схеми М=1:10000 на територію м.Запо-ріжжя | Департамент архітектури та містобу-дування Запорізької міської ради | Загальний фонд бюджету міста | 262,500 | 87,500 | 87,500 | 87,500 |
|  | Послуги зі створе-ння топографічних планів М= 1:2000 на територію м. Запоріжжя |  |  | 4375,000 | - | - | 4375,000 |
| Разом за завданням 3: |  | 4637,500 | 87,500 | 87,500 | 4462,500 |
| Послуги що-до проекту-вання та роз-робляння у сфері інфор-маційних технологій | Розробка проекту міської міжвідом-чої геоінформа-ційної системи Запоріжжя «МГІС-Запоріжжя» | Департамент архітектури та містобу-дування Запорізької міської ради | Загальний фонд бюджету міста | 620,000 | - | 250,000 | 370,000 |
| Разом за завданням 4 |  | 620,000 | - | 250,000 | 370,000 |
| Оригінали програмного забезпечен-ня | Послуги з розроб-ки програмного комплексу «Містобудівний кадастр» | Департамент архітектури та містобу-дування Запорізької міської ради | Загальний фонд бюджету міста | 238,560 | 238,560 | - | - |
| Разом за завданням 5: |  | 238,560 | 238,560 | - | - |
| Послуги що-до оброблян-ня даних,роз-міщування ін-формації на веб-вузлах, щодо програ-много засто-сування та ін-ші послуги щодо забезпе-чення інфор-маційно-тех-нологічною інфраструк-турою | Послуги з пере-творення файлів та відновлення даних: підсистеми «Містобудівний кадастр» | Департамент архітектури та містобу-дування Запорізької міської ради | Загальний фонд бюджету міста | 288,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
| Разом за завданням 6: |  | 288,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
| Програмне забезпечення системне на фізичних носіях | Послуги по ство-ренню «ГЕО- СЕРВЕРУ» містобудівного кадастру | Департамент архітектури та містобу-дування Запорізької міської ради | Загальний фонд бюджету міста | 50,000 | - | 50,000 | - |
|  | Послуги по ство-ренню «ГЕО-ПОРТАЛУ» містобудівного кадастру |  |  | 75,000 | - | 75,000 | - |
|  | Послуги з прид-бання ліцензії СУБД«Oracle-11» |  |  | 98,000 | 98,000 | - | - |
| Разом за завданням 7: |  | 223,000 | 98,000 | 125,000 | - |
| Разом за програмою: | 8055,904 | 1193,904 | 1933,500 | 4928,500 |

4. Обсяги та джерела фінансування

Програми створення та ведення містобудівного кадастру міста Запоріжжя на 2013-2015  роки

|  | Обсяг фінансування, всього (тис.грн.) | За роками виконання (тис.грн.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Загальний фонд бюджету міста | 8055,904 | 1193,904 | 1933,500 | 4928,500 |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| Усього | 8055,904 | 1193,904 | 1933,500 | 4928,500 |

5. Очікувані результати, ефективність

виконання Програми створення та ведення містобудівного кадастру міста Запоріжжя на 2013-2015 роки

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одини-ця виміру | Головний розпорядник бюджетних коштів | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі за роками |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Послуги фотографічні спеціалізовані | Площа території міста забезпечена аеро-фотозні-манням | га. | Департамент архітектури та містобу-дування Запорізької міської ради | 35000 | 13500 | 21500 | - |
| 2.Послуги фотографічні, інші | Площа терито-рії міста забез-печена ортофо-топланами | га. |  | 35000 | 10000 | 25000 | - |
| 3.Послуги геологіч-ні, геофізичні та по-в'язані з ними вишу-кувальні та консу-льтаційні послуги | Площа терито-рії міста забез-печена сучас-ною топографі-чною основою | га. |  | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| 4.Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформацій-них технологій | Кількість проек-тів підсистем «МГІС – Запоріжжя» | од. |  | 2 | - | 1 | 1 |
| 5. Оригінали програмного забезпечення | Кількість прог-рамних продук-тів для системи містобудівного кадастру | од. |  | 1 | 1 | - | - |
| 6. Послуги щодо обробляння даних, розміщування ін-формації на веб-ву-злах, щодо програ- | Кількість пере-творених та від-новлених фай-лів для системи містобудівного кадастру | од. |  | 570 000 | 185 000 | 190 000 | 195 000 |
| много застосуван-ня та інші послуги щодо забезпечен-ня інформаційно-тех-нологічною інфра-структурою |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Програмне забезпечення системне на фізичних носіях | Кількість прог-рамних продук-тів для системи містобудівного кадастру | од. |  | 3 | 1 | 2 | - |

6. Координація та контроль за ходом виконання програми.

Управління та контроль за ходом виконання програми здійснює департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради у відповідності до календарних планів та договірних обов’язків виконавців іншого рівня.

Секретар міської ради								Р.О.Таран