ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

31.01.2014 №16

Програма реконструкції ринку Соцміста КП «Запоріжринок»

по вул. Рекордній, 2 у м. Запоріжжі на 2014 – 2016 роки

- Мета Програми

Проведення реконструкції ринку Соцміста КП «Запоріжринок» та його перетворення у сучасний торговельно-сервісний комплекс.

- Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

Комунальні ринки були засновані у 40-70-х роках минулого століття та на теперішній час потребують капітальних ремонтів. Вся матеріально-технічна база ринків підтримується виходячи з фінансових можливостей КП «Запоріжринок». На сьогоднішній день вони обмежені, тому можливість здійснити реконструкцію ринків за рахунок обігових коштів відсутня.

Реконструкції підлягають всі ринки, підпорядковані КП «Запоріжринок». Реконструкція ринку Соцміста - перший етап в масштабному проекті реконструкції всіх ринків КП «Запоріжринок».

Програма реконструкції ринку Соцміста КП «Запоріжринок» - захід, спрямований на виконання пріоритетних завдань з реконструкції комунального ринку задля забезпечення належних умов для продавців та споживачів у процесі купівлі-продажу товарів та надання послуг на ринку.

Програму розроблено на підставі Бюджетного кодексу України, Конституції України (Закон від 28.06.1996 №254/96), наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм», Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання міської довгострокової програми, затвердженої рішенням міської ради від 05.09.2012 №33 «Про затвердження Програми вдосконалення функціонування ринків КП «Запоріжринок».

- Завдання і заходи

Завдання: завершення проектних робіт по реконструкції ринку КП «Запоріжринок» по вул. Рекордній, 2 у м. Запоріжжі, розпочатих у 2013 році та проведення реконструкції ринку у 2015 - 2016 роках.

Заходи програми: бюджетні кошти передбачається використати на завершення проектних робіт по реконструкції ринку Соцміста КП «Запоріжринок» по вул. Рекордній, 2 у м. у Запоріжжі та проведення робіт по реконструкції ринку (додаток 1).

Використання бюджетних коштів здійснюватиметься згідно з порядком, затвердженим рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.01.2013 №8 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм».

4. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування виконання заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста (додаток 2).

Обсяг асигнувань у 2014 році складає 986,200 тис. грн., 2015 році – 21696,500 тис. грн., 2016 році – 9707,500 тис. грн.

- Очікувані результати, ефективність програми

Очікуваними результатами впровадження Програми є:

- виготовлення проектно - кошторисної документації щодо реконструкції ринку Соцміста КП «Запоріжринок» по вул. Рекордній, 2 у м. Запоріжжі;

- проведення робіт по реконструкції ринку Соцміста КП «Запоріжринок» по вул. Рекордній, 2 у м. Запоріжжі:

- підготовчі роботи  по реконструкції ринку;

- спорудження будівель та споруд (внутрішнє опорядження, внутрішнє інженерне обладнання, зовнішнє опорядження);

- загально - будівельні роботи;

- комплексна державна експертиза;

- зовнішнє електропостачання;

- улаштування автостоянки.

- Координація та контроль за ходом виконання програми

Контроль за виконанням Програми здійснює управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради.

Замовник робіт - КП «Управління капітального будівництва» щоквартально до 25 числа звітує управлінню розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради, як головному розпоряднику бюджетних коштів, та департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради щодо виконання завдань Програми та напрямків використання бюджетних коштів до повного виконання завдань Програми. Виконання програми та підготовку відповідного звіту здійснює управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради.

Секретар міської ради 							Р.О. Таран