ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

31.01.2014 №5

Міська цільова програма

«Будівництво, реконструкція та ліквідація аварійного стану об’єктів міста Запоріжжя на 2014-2016 роки»

1. Мета програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території – будівництва та реконструкції об’єктів міста Запоріжжя і безаварійного функціонування об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів комунальної власності.

2. Склад проблеми, шляхи та способи її розв’язання

Водопровідно-каналізаційна мережа міста Запоріжжя налічує 2532 км водопровідних та 937 км каналізаційних мереж, з фізичним зносом 60%. Тривалий термін експлуатації, абразивний вплив та газова корозія склепіння труб призвели до фізичного зносу та погіршення стану мереж.

Загальна довжина мереж водопроводу, які експлуатує комунальне підприємство «Водоканал», складає 2503 км, з яких 640 км вимагають негайної заміни – це мережі, де спостерігається найбільша кількість витоків. Головною причиною пошкоджень є фізичний знос і корозія.

Існуючий водовод Д=700 мм, який проходить по балці «Панська», збудований у 1932 році і знаходиться в експлуатації більше 80 років. Останнім часом, у зв’язку зі значним фізичним зношенням, на ньому збільшилася кількість аварій. Крім того, частина водоводу опинилась безпосередньо на території розширеного кладовища «Бугайова», що спричиняє загрозу епідеміологічного зараження водопровідної мережі, унеможливлює ліквідацію аварії на водоводі через необхідність розкриття захоронень. Тому гостро постає питання про винесення ділянки водогону з території кладовища.

Проектом передбачено прокладання водоводу відкритим способом укладання трубопроводів у траншею з подальшим засипанням сухим суглинком.

Реалізація даного проекту дозволить уникнути можливого зараження водоводу питної води, внаслідок його аварії на території кладовища та забезпечить вільний доступ до ділянки.

В експлуатації знаходяться також 921 км каналізаційних колекторів і мереж, з яких 220 км вимагають негайної заміни. Головна проблема – газова корозія керамічних та залізобетонних трубопроводів, в яких після 20 - 25 років служби починають руйнуватися склепіння. Кількість таких трубопроводів збільшується з кожним роком.

Все це призводить до порушення режиму водопостачання, нераціонального використання енергоресурсів та водних ресурсів.

Однією з головних екологічних проблем у місті залишається забруднення природних водних об’єктів неочищеними та недостатньо очищеними стічними водами    промислових    підприємств,    підприємств    житлово-комунального

2

комплексу, аварійними скидами, застарілими технологіями очистки стічних вод.

Реконструкція хлораторної ДВС-2 проводиться з метою збільшення її потужності та забезпечення додаткових резервуарів питної води та станції знезараження.

Реконструкція даного об’єкту забезпечить отримання хлорної води для знезараження питної води перед подачею її споживачам, а також для підтримки санітарного стану водоочисних споруд та магістрального водопроводу. Це призведе до підвищення якості питної води для мешканців, які проживають у Ленінському і Хортицькому районах міста та Запорізькому районі області (277,086 тис. осіб) та запобігання можливого впливу хлору на  прилеглі території внаслідок можливих аварій.

У результаті завершення робіт на об’єкті «Розширення і реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Технологічні трубопроводи. (Колектор К-28)» буде знята техногенна загроза підтоплення стічними водами прилеглої території та забруднення плавневої частини р. Дніпро.

За останні роки загострилися до критичного стану соціальні та екологічні проблеми мешканців житлового масиву Павло-Кічкас у м. Запоріжжі.

Через тривалу експлуатацію більшість житлових будинків визнані ветхими. Планове їх знесення та забудова району 9-ти поверховими будинками, розпочаті у 60-х роках, призупинено рішенням Міністерства охорони здоров’я на підставі екологічного забруднення району. Заборона Міністерства охорони здоров’я на забудову району тривала понад 20 років.

12 червня 1997 року Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову №587 «Про розв’язання соціальних та екологічних проблем житлового масиву Павло-Кічкас м. Запоріжжя», але реальне фінансування будівництва будинків для відселення мешканців розпочато в 2004 році.

Протягом 2004-2008 років за рахунок коштів державного та міського бюджетів збудовано та введено в експлуатацію два житлових будинки по                вул. Алмазній в сел. Павло-Кічкас, з ветхих бараків відселено 94 сім’ї.

У 2010 році, за рахунок субвенції з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на придбання житла для відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків у розмірі 27,624 млн.грн., передбаченої Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 №941 «Деякі питання використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду», відселено 58 сімей.

Для відселення громадян, які мешкають у ветхих та непридатних для проживання будинках, Запорізька міська рада рішенням від 18.11.2011 № 18 (зі змінами) затвердила Програму будівництва житлових будинків у сел. Павло-Кічкас для відселення з ветхих та непридатних для проживання будинків на період 2012-2017 роки в м. Запоріжжі.

Програмою передбачено будівництво 12 житлових будинків загальною площею 79550,41 кв.м., що дорівнює 1223 квартирам. Реалізація Програми дозволить відселити мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків. Загальний обсяг фінансування Програми – 508,5 млн.грн.

3

За рахунок коштів місцевого бюджету, в рамках виконання Програми, розроблені проекти будівництва 119-квартирного житлового будинку №25 в кварталі по вул. Алмазній та позаквартальних інженерних мереж по                        вул. Алмазній для житлового будинку № 25.

У зв’язку з необхідністю вкладення значних коштів, необхідних для будівництва житлових будинків, міська влада неодноразово зверталась до центральних органів законодавчої та виконавчої влади з пропозиціями затвердити Державну програму будівництва житлових будинків у сел. Павло-Кічкас Заводського району міста Запоріжжя.

Наразі облдержадміністрацією розроблено проект Концепції Державної цільової соціальної програми будівництва житлових будинків у сел. Павло-Кічкас для відселення мешканців з ветхих та непридатних для проживання будинків на період 2014-2019 років в м. Запоріжжі. В цій Концепції визначені проблема, причини її виникнення та обґрунтована необхідність розв’язання програмним методом.

Програма розрахована на 6-річний період і передбачає завершення забудови кварталів по вул. Алмазній та вул. Орджонікідзе. Виконання першочергових заходів програми розраховано на 2014-2019 роки.

Крім того, необхідно вирішити проблему забезпечення побутовим газом соціально-незахищених мешканців міста Запоріжжя, а саме підключити до діючих газопроводів у 2014 році сім одно- і двоповерхових житлових будинків по вул. Шушенська в Ленінському районі міста, в яких мешкають 135 осіб; у 2015 році – сім одно- і двоповерхових житлових будинків по вул. Пшенічній сел. Будівельників Шевченківського району, в яких мешкають 110 осіб та шість одно- і двоповерхових житлових будинків по вул. Воєнбуд (135 осіб).

Для покращання житлових умов жителів міста у 2015-2016 роках планується здійснити будівництво доступного житла  –  житлового будинку №10 в мікрорайоні 5 житлового масиву «Південний» (пілотний проект, загальна площа 9014,54 кв.м., 150 квартир) зі значним зниженням вартості квартир за рахунок державної допомоги в обсязі 30% від вартості будівництва.

З метою ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, за рахунок коштів державного і міського бюджетів, планується фінансування об’єктів «Магістральна теплова мережа по вул. Героїв Сталінграду,                            м. Запоріжжя – реконструкція» та «Магістральна мережа теплопостачання по вул. Новокузнецька житлового масиву «Південний» м. Запоріжжя – реконструкція (другий пусковий комплекс)», як об’єктів, на яких здійснюються енергозберігаючі заходи, спрямовані на зменшення витрат, пов’язаних з виробництвом, передачею та споживанням теплової енергії.

Зазначені об’єкти фінансуються як заходи з попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших об’єктах комунальної власності.

Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 27.11.2003 №409 був затверджений акт обстеження технічного стану магістральної теплової мережі по вул. Героїв Сталінграда і стан мережі на цій ділянці визнаний аварійним.  Цим  же  рішенням  затверджено  акт  обстеження  технічного  стану

4

теплових мереж по вул. Новокузнецькій, обстежена ділянка теплових мереж визнана аварійною і такою, що вимагає негайної заміни.

Реалізація проектів «Магістральна теплова мережа по вул. Героїв Сталінграду, м. Запоріжжя – реконструкція» та «Магістральна мережа теплопостачання по вул. Новокузнецька житлового масиву «Південний»,         м. Запоріжжя – реконструкція (другий пусковий комплекс)» дасть можливість оптимізувати систему теплопостачання для забезпечення гарячою водою споживачів Жовтневого району та житлового масиву «Південний» міста Запоріжжя в між опалювальний період з використанням вторинного надлишкового тепла металургійного комбінату ВАТ «Запоріжсталь».

Здійснення заходів програми дасть змогу у 2015-2016 роках завершити реконструкцію:

– магістральної теплової мережі по вул. Героїв Сталінграду – замінити 1294 п.м. теплових мереж на попередньо-ізольовані труби для транспортування вторинного теплоносія від промпідприємств, замінити природний газ у кількості 4347,319 тис.м3 газу на вторинний теплоносій, зменшити газову залежність міста. Реконструкція ділянки теплової мережі дозволить завершити комплексний проект використання вторинного тепла промислових підприємств для гарячого водопостачання в літній період, при цьому буде заощаджено природній газ.

– магістральної мережі теплопостачання по вул. Новокузнецька житлового масиву «Південний» (другий пусковий комплекс) – замінити                         927 п.м. теплових мереж на попередньо-ізольовані труби для транспортування вторинного теплоносія від підприємств, заощадити природний газ в кількості 0,304 тис. т.у.п. на суму 486,2369 тис.грн. Дана ділянка теплотраси призначена для подачі теплоносія у системи опалення та гарячого водопостачання споживачів мікрорайонів №2, 3, 4, 5 з урахуванням перспективного розвитку ж/м «Південний». Економічний ефект від застосування попередньо-ізольованих труб досягається за рахунок скорочення теплових витрат у трубопроводах, запобігання витоків з трубопроводів, а також витрат палива.

Здійснення заходів з будівництва, реконструкції та ліквідації аварійного стану об’єктів призведе до покращення умов проживання мешканців міста.

3. Завдання і заходи

Завдання та заходи програми (приведені в додатку 1) у разі їх реалізації забезпечать якісне водопостачання та модернізацію систем водопостачання, безпечне проживання мешканців міста шляхом уникнення техногенної катастрофи, газифікацію вулиць міста та розв’язання житлової проблеми мешканців міста.

4. Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування, необхідні для виконання заходів програми в цілому і за роками, наведено в додатку 2 до міської цільової програми.

5

5. Очікувані результати, ефективність програми

Здійснення заходів програми призведе до підвищення якості питної води для мешканців міста, запобігання можливим забрудненням хлором прилеглих територій внаслідок можливих аварій, забезпечення мешканців побутовим газом.

Реалізація проектів щодо газифікації житлових будинків у м. Запоріжжі покращить побутові умови  жителів, що мешкають в індивідуальних будинках по вул. Шушенська, Пшенична та Воєнбуд.

Виконання заходів з упередження аварій та техногенних катастроф сприятиме ефективному використанню паливно-енергетичних ресурсів – зменшенню витрат, пов’язаних з виробництвом, передачею та споживанням теплової енергії.

Поетапне виконання «Програми будівництва житлових будинків у                сел. Павло-Кічкас для відселення з ветхих та непридатних для проживання будинків на період 2012-2017 роки в м. Запоріжжі» надасть змогу у 2015-2016 роках відселити 935 сімей з ветхих та непридатних для проживання будинків.

Очікувані результати від виконання програми наведені в додатку 3.

6. Координація та контроль за ходом виконання програми

Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради – головний розпорядник та відповідальний виконавець, здійснює організацію та контроль за виконанням програми. Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва», як одержувач коштів, звітує про виконання програми щомісяця до 1 та 15 числа місяця наступного за звітним до департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради.

Секретар міської ради                                                               Р.О.Таран

Додаток 1

до міської цільової програми

«Будівництво, реконструкція та

ліквідація аварійного стану об’єктів

міста Запоріжжя на 2014-2016 роки»

Завдання і заходи

з виконання міської цільової програми «Будівництво, реконструкція та ліквідація аварійного стану

об’єктів міста Запоріжжя на 2014-2016 роки»

(найменування міської цільової програми)

| Найменування завдання | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці |  | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) |  | Прогнозні обсяги (тис.грн.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього |  | за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20141 |  | 20151 |  | 20161 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення побутовим газом соціально-незахищених мешканців міста Запоріжжя | Газифікація житлових будинків міста Запоріжжя | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради – головний розпорядник, відповідальний виконавець |  | бюджет міста |  | 475,257 |  | 420,872 |  | 54,385 |  | - |
| Разом за завданням 1 |  |  |  |  |  | 475,257 |  | 420,872 |  | 54,385 |  | - |
| Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення якісного водопостачання та модернізація системи водопостачання | Реконструкція та модернізація систем водопостачання міста Запоріжжя | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради – головний розпорядник, відповідальний виконавець |  | бюджет міста |  | 8898,046 |  | 2856,847 |  | 6041,199 |  | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  | 8898,046 |  | 2856,847 |  | 6041,199 |  | - |
| Завдання 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення безпечного проживання мешканців міста шляхом уникнення техногенної катастрофи | Розширення і реконструкція каналізаційних мереж | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради – головний розпорядник, відповідальний виконавець |  | бюджет міста |  | 9000,000 |  | - |  | 3000,000 |  | 6000,000 |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  | 9000,000 |  | - |  | 3000,000 |  | 6000,000 |
| Завдання 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здійснення заходів з упередження аварій та техногенних катастроф | Реконструкція магістральних мереж теплопостачання | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради – головний розпорядник, відповідальний виконавець |  | бюджет міста, державний бюджет |  | 18388,875 |  | 2839,234 |  | 9510,154 |  | 6039,487 |
| Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  | 18388,875 |  | 2839,234 |  | 9510,154 |  | 6039,487 |
| Завдання 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення мешканців міста житлом | Будівництво житлових будинків і позаквартальних інженерних мереж та споруд | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради – головний розпорядник, відповідальний виконавець |  | бюджет міста, державний бюджет, інші джерела |  | 398055,917 |  | - |  | 265725,917 |  | 132330,000 |
| Разом за завданням 5 |  |  |  |  |  | 398055,917 |  | - |  | 265725,917 |  | 132330,000 |
| Завдання 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Погашення кредиторської заборгованості минулого року | Реконструкція хлораторної ДВС-2, м. Запоріжжя (проектні та будівельні роботи) Газифікація житлових будинків №7, 9, 10, 11, 12, 14 по вул. Пшенічній сел. Будівельників Шевченківського району м. Запоріжжя Газифікація житлових будинків по вул. Воєнбуд м. Запоріжжя Магістральна теплова мережа по вул. Героїв Сталінграду, м. Запоріжжя – реконструкція Будівництво житлового будинку №10 в мікрорайоні 5 житлового масиву "Південний" (пілотний проект) | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради – головний розпорядник, відповідальний виконавець | бюджет міста |  | 203,206 23,265 0,396 660,766 6,798 |  | 203,206 23,265 0,396 660,766 6,798 |  | - |  | - |  |
| Разом за завданням 6 |  |  |  |  | 894,431 |  | 894,431 |  | - |  | - |  |
| Разом за програмою |  |  |  |  | 435712,526 |  | 7011,384 |  | 284331,655 |  | 144369,487 |  |

Секретар міської ради												Р.О.Таран

Додаток 2

до міської цільової програми

«Будівництво, реконструкція та

ліквідація аварійного стану об’єктів

міста Запоріжжя на 2014-2016 роки»

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

міської цільової програми «Будівництво, реконструкція та ліквідація аварійного стану

об’єктів міста Запоріжжя на 2014-2016 роки»

(найменування міської цільової програми)

|  | Обсяг фінансування, всього (тис.грн.) | За роками виконання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | … |
| Бюджет міста | 61852,526 | 7011,384 | 35951,655 | 18889,487 | - |
| Державний бюджет | 353860,000 | - | 243380,000 | 110480,000 | - |
| Обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| Інші джерела * | 20000,000 | - | 5000,000 | 15000,000 | - |
| Усього | 435712,526 | 7011,384 | 284331,655 | 144369,487 | - |

- власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

Секретар міської ради												Р.О.Таран

Додаток 3

до міської цільової програми

«Будівництво, реконструкція та

ліквідація аварійного стану об’єктів

міста Запоріжжя на 2014-2016 роки»

Очікувані результати

виконання міської цільової програми «Будівництво, реконструкція та ліквідація аварійного стану

об’єктів міста Запоріжжя на 2014-2016 роки»

(найменування міської цільової програми)

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Головний розпорядник бюджетних коштів | Значення показників |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| Забезпечення побутовим газом соціально-незахищених мешканців міста Запоріжжя | Підключення до діючого газопроводу 20 будинків, в яких мешкає 380 жителів по вул. Шушенська, Пшенічна та Воєнбуд м. Запоріжжя | п.м. | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради | 1087,6 | 985,3 | 102,3 | - |  |
| Забезпечення якісного водопостачання та модернізація системи водопостачання | 1. Реконструкція водогону Д=800 мм в балці «Панська» шляхом укладання трубопроводів в траншею з подальшим засипанням сухим суглинком, що дозволить уникнути можливого зараження водоводу питної води. 2. Реконструкція хлораторної ДВС-2: встановлення ресиверів, заміна трубопроводів хлор-газу на трубопроводи води. В результаті підвищення якості води для 277,086 тис. мешканців міста. | п.м. витрати хлору на хлорування води, кг/год | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради | 311,7 50 | - - | 311,7 50 | - - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| Забезпечення безпечного проживання мешканців міста шляхом уникнення техногенної катастрофи | Завершення робіт на об’єкті «Розширення і реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Техно-логічні трубопроводи. (Колектор К-28)» діаме-тром 2000 мм. Зняття техногенної загрози підтоплення стічними водами прилеглої території та забруднення плавневої частини р. Дніпро. | п.м. | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради | 857,7 | - | 285,9 | 571,8 |  |
| Здійснення захо-дів з упередження аварій та техногенних катастроф | 1. Здійсненння заміни 1294 п.м. теплових мереж по вул. Героїв Сталінграду на попередньо-ізольовані труби, заміна природного газу у кількості 4347,319 тис. м3 газу на вторинний теплоносій, зменшення газової залежності міста. 2. Здійсненння заміни 927 п.м. теплових мереж по вул. Новокузнецька житлового масиву «Південний» на попередньо-ізольовані труби для транспортування вторинного теплоносія від підприємств, заощадження природного газу в кількості 0,304 тис. т.у.п. на суму 486,2369 тис.грн. | п.м. | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради | 949,1 442,7 | 260,4 - | 688,7 110,1 | - 332,6 |  |
| Забезпечення жителів міста житлом | Здійсненння проектування та будівництва 10 будинків у сел. Павло-Кічкас та відселення з бараків 935 сімей, житлового будинку №10 в мікрорайоні 5 житлового масиву «Південний». | кв.м. | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради | 59275,21 | - | 43408,11 | 22310,2 |  |
| Погашення кредиторської заборгованості минулого року | Відсоток погашення кредиторської заборгованості минулого року | % | Департамент економічного розвитку Запорізької міської ради | 100 | 100 | - | - |  |

Секретар міської ради												Р.О.Таран