Додаток 1

до Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2016-2018 роки»

Завдання і заходи

з виконання Програми «Про фінансування природоохоронних заходів

за рахунок екологічних надходжень на 2016-2018 роки»

(найменування міської цільової програми)

(тис. грн.)

| Найменування завдання | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів / одержувачі бюджетних коштів | Джерела фінансуванні (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Прогнозні обсяги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | за роками |
|  |  |  |  |  | 20161 | 20171 | 20181 | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| 1. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. | 1.1. Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища |  | бюджет міста | 926,000 | 278,000 | 324,000 | 324,000 | - |
|  | - проведення науково - технічних конференцій і семінарів, організація виставок, конкурсів, фестивалів тощо. | 479,000 | 165,000 | 157,000 | 157,000 | - |
|  |  | Управління з питань екологічної безпеки міської ради |  |  | 158,000 | 150,000 | 150,000 | - |
|  |  | Департамент освіти і науки, молоді та спорту міської ради |  |  | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - |
|  | - видання поліграфічної продукції з екологічної тематики. | 426,000 | 106,000 | 160,000 | 160,000 | - |
|  |  | Департамент освіти і науки, молоді та спорту міської ради /Запорізький міський дитячий ботанічний сад |  |  | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - |
|  |  | Управління з питань екологічної безпеки міської ради |  |  | 80,000 | 134,000 | 134,000 | - |
|  |  | Департамент освіти і науки, молоді та спорту міської ради |  |  | 11,000 | 11,000 | 11,000 | - |
|  | - створення бібліотек, відеотек, фонотек. | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - |
|  |  | Департамент освіти і науки, молоді та спорту міської ради |  | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - |
| Разом за завданням 1: | 926,000 | 278,000 | 324,000 | 324,000 | - |
| 2. Поліпшення стану водних об’єктів, ліквідації негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище. | 2.1. Реконструкція каналізаційного колектору до КНС-1 по вул.Українській м.Запоріжжя | Управління з питань екологічної безпеки міської ради / КП «Управління капітального будівництва» | бюджет міста | 13 430,000 | 13 430,000 | - | - | - |
|  | 2.2. Будівництво каналізаційного колектора від вул.Кремлівської до вул.Істоміна м.Запоріжжя | Управління з питань екологічної безпеки міської ради / КП «Управління капітального будівництва» | бюджет міста | 37 553,500 | 3 500,000 | 16 847,500 | 17 206,000 | - |
|  | 2.3. Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м.Запоріжжя | Управління з питань екологічної безпеки міської ради / КП «Водоканал» | бюджет міста | 11 581,500 | 1 500,000 | 4 960,000 | 5 121,500 | - |
|  | 2.4. Придбання технологічного обладнання для каналізаційних насосних станцій (КНС) для заміни такого, що використало свої технічні можливості | Управління з питань екологічної безпеки міської ради / КП «Водоканал» | бюджет міста | 2 200,000 | 2 200,000 | - | - | - |
|  | 2.5. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка русла р. Верхня Хортиця в районі вул.Зачиняєва, Шушенська, Істоміна | Управління з питань екологічної безпеки міської ради / КП «Управління капітального будівництва» | бюджет міста | 100,000 | 100,000 | - | - | - |
|  | 2.6. Коригування документації «Винесення в натуру прибережних захисних смуг вздовж малих річок м.Запоріжжя» | Управління з питань екологічної безпеки міської ради / КП «Управління капітального будівництва» | бюджет міста | 100,000 | 100,000 | - | - | - |
|  | 2.7. Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою малої водойми ЦПКтаВ «Дубовий гай». Реконструкція | Управління з питань екологічної безпеки міської ради / КП «Дубовий гай» | бюджет міста | 1 064,562 | 1 064,562 | - | - | - |
|  | 2.8. Реконструкція каналізаційного напірного колектору Д=710мм від КНС-23. Ділянка №3 від вул.Істоміна до камери гасіння м.Запоріжжя | Управління з питань екологічної безпеки міської ради / КП «Водоканал» | бюджет міста | 15 592,625 | 15 592,625 | - | - |  |
| Разом за завданням 2: | 81 622,187 | 37 487,187 | 21 807,500 | 22 327,500 |  |
| 3. Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття. | 3.1. Заходи з озеленення міста | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | бюджет міста | 7 517,000 | 2 500,000 | 2 508,500 | 2 508,500 | - |
|  | 3.2. Заходи з озеленення території Запорізького міського дитячого ботанічного саду | Департамент освіти і науки, молоді та спорту міської ради /Запорізький міський дитячий ботанічний сад | бюджет міста | 90,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - |
|  | 3.3. Розробка землевпорядної документації на земельну ділянку Запорізького міського дитячого ботанічного саду | Департамент освіти і науки, молоді та спорту міської ради /Запорізький міський дитячий ботанічний сад | бюджет міста | 98,000 | 98,000 | - | - | - |
|  | 3.4. Коригування матеріалів землевпорядної документації щодо встановлення меж території природно-заповідного фонду парку «Енергетиків» | Департамент житлово-комунального господарства міської ради / КП «Титан» | бюджет міста | 45,000 | 45,000 | - | - | - |
|  | 3.5. Розробка проекту та будівництво системи поливу та водопостачання ЗМДБС | Департамент освіти і науки, молоді та спорту міської ради /Запорізький міський дитячий ботанічний сад | бюджет міста | 510,000 | 510,000 | - | - | - |
|  | 3.6. Реконструкція теплиці Запорізького міського дитячого ботанічного саду з заміною несучих конструкцій зі склінням | Департамент освіти і науки, молоді та спорту міської ради /Запорізький міський дитячий ботанічний сад | бюджет міста | 248,110 | 248,110 | - | - | - |
|  | 3.7. Заходи з озеленення міста | Департамент житлово-комунального господарства міської ради | субвенція обласного бюджету | 5 000,000 | 5 000,000 | - | - | - |
| Разом за завданням 3: | 13 508,110 | 8 431,110 | 2 538,500 | 2 538,500 | - |
| 4. Поводження з відходами. | 4.1. Будівництво полігону твердих побутових відходів №3 на землях Сонячної селищної ради, Запорізького району Запорізької області | Управління з питань екологічної безпеки міської ради / КП «Управління капітального будівництва» | бюджет міста | 29,796 | 29,796 | - | - | - |
| Разом за завданням 4: | 29,796 | 29,796 | - | - | - |
| Непередбачені видатки | 4 580,670 | 4 580,670 | - | - | - |
| Разом за програмою | 100 666,763 | 50 806,763 | 24 670,000 | 25 190,000 | - |

Секретар міської ради					Р.О. Пидорич