Додаток 1

до Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2017-2019 роки»

Завдання і заходи

з виконання Програми «Про фінансування природоохоронних заходів

за рахунок екологічних надходжень на 2017-2019 роки»

(найменування міської цільової програми)

(тис. грн.)

| Найменування завдання | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів / одержувачі бюджетних коштів | Джерела фінансуванні (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Прогнозні обсяги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | за роками |
|  |  |  |  |  | 20171 | 20181 | 20191 | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| 1. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. | 1.1. Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища |  | бюджет міста | 2 100,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | - |
|  | - проведення науково - технічних конференцій і семінарів, організація виставок, конкурсів, фестивалів тощо. | 1 743,000 | 581,000 | 581,000 | 581,000 | - |
|  |  | Управління з питань екологічної безпеки міської ради |  |  | 418,000 | 573,000 | 573,000 | - |
|  |  | Департамент інфраструктури та благоустрою міської ради |  |  | 25,000 | - | - | - |
|  |  | Департамент з управління житлово-комунальним господарством міської ради |  |  | 50,000 | - | - | - |
|  |  | Департамент економічного розвитку міської ради |  |  | 30,000 | - | - | - |
|  |  | Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради |  |  | 25,000 | - | - | - |
|  |  | Департамент освіти і науки міської ради |  |  | 33,000 | 8,000 | 8,000 | - |
|  | - видання поліграфічної продукції з екологічної тематики. | 336,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | - |
|  |  | Департамент освіти і науки міської ради /Позашкільний навчальний заклад «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад» Запорізької міської ради Запорізької області |  |  | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - |
|  |  | Управління з питань екологічної безпеки міської ради |  |  | 85,000 | 85,000 | 85,000 | - |
|  |  | Департамент освіти і науки міської ради |  |  | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - |
|  | - створення бібліотек, відеотек, фонотек. | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - |
|  |  | Департамент освіти і науки міської ради |  |  | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - |
| Разом за завданням 1: | 2 100,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | - |
| 2. Поліпшення стану водних об’єктів, ліквідація негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище. | 2.1. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка русла р.Верхня Хортиця в районі вул.Шушенська, Зачиняєва, Істоміна | Управління з питань екологічної безпеки міської ради/КП «УКБ» | бюджет міста | 17 768,966 | 4 960,245 | 9 058,721 | 3 750,000 | - |
|  | 2.2. Роботи, пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою великої водойми ЦПКтаВ «Дубовий гай». Реконструкція | Управління з питань екологічної безпеки міської ради/КП «Дубовий гай» | бюджет міста | 4 870,000 | 4 870,000 | - | - | - |
|  | 2.3. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка гирлової ділянки русла р.Мокра Московка | Управління з питань екологічної безпеки міської ради/КП «УКБ» | бюджет міста | 346,620 | 346,620 | - | - | - |
|  | 2.4. Реконструкція каналізаційного колектору до КНС-1 по вул.Українській м.Запоріжжя | Управління з питань екологічної безпеки міської ради/КП «УКБ» | бюджет міста | 1 553,939 | 1 553,939 | - | - | - |
|  | 2.5. Будівництво каналізаційного колектора від вул.Кремлівської до вул.Істоміна м.Запоріжжя, в т.ч. за роботи виконані в 2016 році | Управління з питань екологічної безпеки міської ради/КП «УКБ» | бюджет міста | 13 188,689 | 931,111 551,207 | 2 567,578 | 9 690,000 | - |
| Разом за завданням 2: | 37 728,214 | 12 661,915 | 11 626,299 | 13 440,000 |  |
| 3. Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття. | 3.1. Заходи з озеленення міста | Департамент інфраструктури та благоустрою міської ради | бюджет міста | 13 300,000 | 3 300,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | - |
|  | 3.2. Заходи з озеленення міста. Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі у м.Запоріжжя – нове будівництво | Районна адміністрація міської ради по Вознесенівському району/КП «УКБ» | бюджет міста | 13 103,701 | 3 750,000 | 5 353,701 | 4 000,000 | - |
|  | 3.3. Реконструкція теплиці з заміною несучих конструкцій зі склінням | Департамент освіти і науки міської ради/Позашкільний навчальний заклад «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад» Запорізької міської ради Запорізької області | бюджет міста | 2 062,663 | 2 062,663 | - | - | - |
|  | 3.4. Заходи з озеленення | Департамент освіти і науки міської ради/Позашкільний навчальний заклад «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад» Запорізької міської ради Запорізької області | бюджет міста | 30,000 | 30,000 | - | - | - |
|  | 3.5. Розробка землевпорядної документації на земельну ділянку Позашкільного навчального закладу «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад» Запорізької міської ради Запорізької області | Департамент освіти і науки міської ради/Позашкільний навчальний заклад «Дитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад» Запорізької міської ради Запорізької області | бюджет міста | 60,000 | 60,000 | - | - | - |
| Разом за завданням 3: | 28 556,364 | 9 202,663 | 10 353,701 | 9 000,000 | - |
| 4. Поводження з відходами. | 4.1. Реконструкція центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1). Мулові ставки м.Запоріжжя | Управління з питань екологічної безпеки міської ради/КП «Водоканал» | бюджет міста | 10 000,000 | 10 000,000 | - | - | - |
| Разом за завданням 4: | 10 000,000 | 10 000,000 | - | - | - |
| Непередбачені видатки | 1 000,000 | 1 000,000 | - | - | - |
| Разом за програмою | 79 384,578 | 33 564,578 | 22 680,000 | 23 140,000 | - |

Секретар міської ради					Р.О. Пидорич