Додаток 1

до Програми фінансування технічної

експертизи, модернізації, ремонту,

заміни ліфтів у житловому фонді

м. Запоріжжя на 2007 – 2010 роки

ФІНАНСУВАННЯ

технічної експертизи та робіт з заміни, модернізації  та ремонту ліфтів

на 2007 – 2010 роки

І. Технічна експертиза ліфтів

| Номер КП “ВРЕЖО” | Загальна кількість ліфтів | Всього заплановано на 2007 – 2010 роки | Кількість ліфтів та вартість витрат |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кількість, один. | вартість, тис. грн. | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
|  |  |  |  | кількість, один. | вартість, тис. грн. | кількість, один. | вартість, тис. грн. | кількість, один. | вартість, тис. грн. | кількість, один. | вартість, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 117 | 24 | 21,1 | 7 | 6,3 | 6 | 5,4 | 6 | 5,4 | 5 | 4 |
| 2 | 360 | 157 | 127,0 | 62 | 50,0 | 53 | 43,0 | 26 | 21,0 | 16 | 13,0 |
| 3 | 285 | 185 | 166,5 | 56 | 50,4 | 38 | 34,2 | 47 | 42,3 | 44 | 39,6 |
| 4 | 136 | 85 | 85,0 | 37 | 37,0 | 39 | 39,0 | 9 | 9,0 | - | - |
| 5 | 211 | 120 | 122,85 | 35 | 31,5 | 43 | 45,15 | 42 | 46,2 | - | - |
| 6 | 381 | 103 | 103,0 | 25 | 25,0 | 24 | 24,0 | 26 | 26,0 | 28 | 28,0 |
| 7 | 340 | 117 | 114,2 | 47 | 40,0 | 39 | 37,0 | 24 | 28,8 | 7 | 8,4 |
| 8 | 378 | 154 | 123,2 | 40 | 32,0 | 38 | 30,4 | 38 | 30,4 | 38 | 30,4 |
| 9 | 245 | 105 | 105,0 | 65 | 65,0 | 9 | 9,0 | 15 | 15,0 | 16 | 16,0 |
| 10 | 231 | 104 | 85,0 | 77 | 62,0 | 8 | 6,5 | 5 | 4,5 | 14 | 12,0 |
| 11 | 289 | 25 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 30,0 |
| 13 | 95 | 34 | 27,8 | 22 | 17,6 | 12 | 102,0 | - | - | - | - |
| “РЕПОГ” | 18 | 10 | 10,0 | 7 | 7,0 | - | - | 3 | 3,0 | - | - |
| Всього по УЖГ | 3086 | 1223 | 1212,45 | 480 | 423,8 | 309 | 375,65 | 241 | 231,6 | 193 | 181,4 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖБК | 595 | 259 | 233,1 | 130 | 117,0 | 35 | 31,5 | 48 | 43,2 | 46 | 41,4 |
| Разом по місту | 3681 | 1482 | 1445,55 | 610 | 540,8 | 344 | 407,15 | 289 | 274,8 | 239 | 222,8 |

Секретар ради										Ю.В.Каптюх

Додаток 2

до Програми фінансування технічної

експертизи, модернізації, ремонту,

заміни ліфтів у житловому фонді

м. Запоріжжя на 2007 – 2010 роки

ІІ. Заміна та модернізація ліфтів

| Номер КП “ВРЕЖО” | Загальна 2007 – 2010 роки | Кількість ліфтів та вартість витрат |
| --- | --- | --- |
|  | кількість, один. | заміна та модер-нізація, один. | вартість, тис. грн. | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
|  |  |  |  | кількість, один. | вартість, тис. грн. | кількість, один. | вартість, тис. грн. | кількість, один. | вартість, тис. грн. | кількість, один. | вартість, тис. грн. |
| 1 | 117 | 26 | 4900,0 | 6 | 690,0 | 6 | 1860,0 | 6 | 1250,0 | 8 | 1100,0 |
| 2 | 360 | 49 | 6205,0 | 14 | 2095,0 | 20 | 2060,0 | 10 | 1300,0 | 5 | 750,0 |
| 3 | 285 | 46 | 4955,0 | 8 | 830,0 | 21 | 2130,0 | 12 | 1260,0 | 5 | 735,0 |
| 4 | 136 | 56 | 8030,0 | 8 | 830,0 | 39 | 5850,0 | 9 | 1350,0 | - | - |
| 5 | 211 | 108 | 17503,0 | 6 | 648,0 | 34 | 5455,0 | 32 | 5280,0 | 36 | 6120,0 |
| 6 | 381 | 51 | 6300,0 | 10 | 1140,0 | 22 | 2880,0 | 8 | 960,0 | 11 | 1320,0 |
| 7 | 340 | 83 | 9980,0 | 2 | 240,0 | 47 | 5640,0 | 24 | 3120,0 | 10 | 980,0 |
| 8 | 378 | 75 | 7041,0 | 3 | 353,0 | 32 | 2288,0 | 17 | 1870,0 | 23 | 2530,0 |
| 9 | 245 | 85 | 9176,0 | 4 | 426,0 | 65 | 7150,0 | 13 | 1300,0 | 3 | 300,0 |
| 10 | 231 | 114 | 11938,0 | 9 | 1270,0 | 42 | 4960,0 | 49 | 4598 | 14 | 1110,0 |
| 11 | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 95 | 26 | 3326,0 | 4 | 476,0 | 22 | 2860,0 | - | - | - | - |
| “РЕПОГ” | 18 | 1 | 160,0 | - | - | 1 | 160,0 | - | - | - | - |
| Всього по УЖГ | 3086 | 720 | 89514,0 | 74 | 8988,0 | 351 | 43293,0 | 180 | 22288,0 | 115 | 14945,0 |
| ЖБК | 595 | 68 | 6637,0 | - | - | 31 | 2842,0 | 17 | 1515,0 | 20 | 2280,0 |
| Разом по місту | 3681 | 788 | 96151,0 | 74 | 8988,0 | 382 | 46135,0 | 197 | 23803,0 | 135 | 17225,0 |

Секретар ради										Ю.В.Каптюх

Додаток 3

до Програми фінансування технічної

експертизи, модернізації, ремонту,

заміни ліфтів у житловому фонді

м. Запоріжжя на 2007 – 2010 роки

ІІІ. Ремонт  ліфтів

| Номер КП “ВРЕЖО” | Загальна 2007 – 2010 роки | Кількість ліфтів та вартість витрат |
| --- | --- | --- |
|  | кількість, один. | ремонт | вартість, тис. грн. | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
|  |  |  |  | кількість, один. | вартість, тис. грн. | кількість, один. | вартість, тис. грн. | кількість, один. | вартість, тис. грн. | кількість, один. | вартість, тис. грн. |
| 1 | 117 | 13 | 488,8 | 1 | 32,0 | 2 | 68,0 | 6 | 240,0 | 4 | 148,8 |
| 2 | 360 | 48 | 2111,4 | 10 | 205,0 | 8 | 470,0 | 20 | 1190,0 | 10 | 246,4 |
| 3 | 285 | 27 | 1121,3 | 11 | 311,0 | 6 | 281,0 | 6 | 380,0 | 4 | 149,3 |
| 4 | 136 | 32 | 1267,8 | 10 | 274,8 | 10 | 360,0 | 4 | 260,0 | 8 | 373,0 |
| 5 | 211 | 36 | 1236,7 | 10 | 226,7 | 10 | 320,0 | 6 | 320,0 | 10 | 370,0 |
| 6 | 381 | 34 | 1461,6 | 14 | 382,0 | 6 | 299,6 | 10 | 544,0 | 4 | 236,0 |
| 7 | 340 | 33 | 1530,6 | 10 | 396,0 | 10 | 640,0 | 11 | 420,0 | 2 | 74,6 |
| 8 | 378 | 40 | 1657,6 | 4 | 183,0 | 11 | 534,6 | 15 | 530,0 | 10 | 410,0 |
| 9 | 245 | 64 | 2717,0 | 10 | 280,0 | 18 | 937,0 | 18 | 820,0 | 18 | 680,0 |
| 10 | 231 | 19 | 627,07 | 6 | 164,17 | 6 | 240,0 | 4 | 180,0 | 3 | 42,9 |
| 11 | 289 | 10 | 415,8 | 3 | 108,8 | 2 | 120,0 | 3 | 120,0 | 2 | 67,0 |
| 13 | 95 | 13 | 500,5 | 6 | 184,0 | 4 | 180,0 | 2 | 100,0 | 1 | 36,5 |
| “РЕПОГ” | 18 | 5 | 288,5 | - | - | 2 | 150,0 | 2 | 102,0 | 1 | 36,5 |
| Всього по УЖГ | 3086 | 374 | 15424,67 | 95 | 2721,07 | 95 | 4626,6 | 107 | 5206,0 | 77 | 2871,0 |
| ЖБК | 595 | 110 | 4300,0 | - | - | 32 | 960,0 | 46 | 1380,0 | 32 | 1960,0 |
| Разом по місту | 3681 | 484 | 19724,67 | 95 | 2721,07 | 127 | 5586,6 | 153 | 6586,0 | 109 | 4831,0 |

Секретар ради										Ю.В.Каптюх

Додаток 4

до Програми фінансування технічної

експертизи, модернізації, ремонту,

заміни ліфтів у житловому фонді

м. Запоріжжя на 2007-2010 роки

ІV. Перелік об’єктів на, яких планується виконання робіт по технічній  експертизі, модернізації, ремонту та заміни ліфтів в 2007 році.

| № п.п | Адреса | кількість ліфтів, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | вул. Нижньодніпровська,4 | 2 |
| 2 | вул. Перемоги,52а | 2 |
| 3 | вул. Тбіліська,25,29 | 2 |
| 4 | вул. Дунайська,14 | 3 |
| 5 | вул. Українська,8,8а,33,35 | 25 |
| 6 | вул. Героїв Сталінграду, 8,18,20,24 | 16 |
| 7 | вул. Горького,69 | 5 |
| 8 | вул. Магістральна,92 | 4 |
| 9 | вул. Авраменка,3,12 | 3 |
| 10 | вул. Чарівна,161 | 4 |
| 11 | вул. Історична,20,36а | 6 |
| 12 | вул. Глазунова,2 | 4 |
| 13 | вул. Соціалістична,14 | 1 |
| 14 | вул. Чумаченка,17,34а,43 | 5 |
| 15 | вул. Маліновського,16 | 1 |
| 16 | вул. Ентузіастів,3 | 3 |
| 17 | вул. Задніпровська,10,11,25 | 11 |
| 18 | вул. Жукова,14 | 5 |
| 19 | пр. Радянський,25 | 4 |
| 20 | вул. Ладозька,6 | 2 |
| 21 | бул. Будівельників,19,21 | 2 |
| 22 | вул. Зестафонська,12,22 | 8 |
| 23 | вул. Кремлівська,71 | 4 |
| 24 | вул. Узбекистанська,9 | 1 |
| 25 | вул. Деповська,81 | 4 |
| 26 | вул. Омельченка,7,11 | 5 |
| 27 | вул. Грязнова,88 | 4 |
| 28 | вул. Кругова,109,156 | 4 |
| 29 | вул. Брюллова,11 | 2 |
| 30 | вул. Гаврилова,3 | 2 |
| 31 | вул. Нагнібеди,15 | 2 |
| 32 | вул. Сорок років Рад. України,39г,39в | 5 |
| 33 | вул. 12 квітня,63 | 2 |
| 34 | вул. Портова,9а | 2 |
| 35 | вул. Аваліані,4 | 2 |
| 36 | вул. Миколи Краснова,1а | 1 |
| 37 | вул. Північнокільцева,22а | 1 |
|  | Всього ліфтів | 159 |
|  | Експертно-технічна оцінка ліфтів | 83 |
|  | Диспетчеризація ліфтів по вул. Історична,20б вул. Чумаченка,15г вул. Космічна,22а,78а |  |

Примітка : за рахунок державних коштів  на суму  -  6600,0 тис. грн.

за рахунок місцевого бюджету на суму – 5650,0 тис. грн.

Секретар ради                                                                          Ю.В. Каптюх