ЗАВЕРШЕННЯ
Рішення міської ради

28.03.2007 № 37

# ПРОГРАМА

ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ м. ЗАПОРІЖЖЯ

НА 2006-2010 РОКИ

# Запоріжжя-2006

# Дана Програма є внутрішнім документом управління освіти і науки Запорізької міської ради і базується на попередніх розрахунках необхідних обсягів фінансування підпорядкованих закладів освіти міста для забезпечення їх стійкого функціонування, підтримки робочого стану існуючого обладнання і будівель, подальшого технічного переоснащення та розвитку цього сектору міського господарства тощо.

Виконання в сучасних  умовах зазначених задач тісно пов’язане з впровадженням в закладах освіти міста заходів з енергоощадності і раціональним використанням енергоресурсів, економією бюджетних коштів, які йдуть на енергозабезпечення об’єктів освіти і виконання ремонтних робіт. Матеріали Програми енергоресурсозбереження в  навчальних закладах міста входять складовою частиною до нової загальноміської Програми енергоресурсозбереження, концепцію побудови якої було затверджено рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради 26.01.2006 за № 6.

Програма розглянута на розширених нарадах керівників управління та навчально-виховних закладів міста. Передбачається, що дані матеріали будуть служити своєрідним підгрунтям та орієнтирами у формуванні щорічних запитів на фінансування міської галузі освіти і науки і в визначенні внутрішніх резервів в укріпленні та розвитку її матеріальної бази.

Програму розглянуто та затвердженно на колегії управління освіти і науки Запорізької міської ради. Протокол колегії управління освіти і науки Запорізької міської ради від  30.05.2006. Програма введена в дію наказом по управлінню освіти і науки Запорізької міської ради від 30.06.2006 № 334.

# ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЗАКЛАДАХ

ОСВІТИ м. ЗАПОРІЖЖЯ НА 2006-2010 РОКИ

| Найменування програми | Програма енергоресурсозбереження в закладах освіти м. Запоріжжя на 2006-2010 роки. |
| --- | --- |
| Підстава для розробки Програми | Розпорядження міського голови №263р від 21.03.05 року «Про розробку міської Програми енергозбереження”. Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 26.01.06 №6 «Про затвердження Концепції Програми енергозбереження в міському господарстві м.Запоріжжя на 2006-2010 р.р.» |
| Розробник Програми | Управління освіти і науки Запорізької міської ради |
| Відповідальна особа за виконання Програми | Начальник управління освіти і науки Запорізької міської ради |
| Організація-куратор (координатор) виконання Програми | Виконавчий комітет Запорізької міської ради |
| Основні виконавці Програми | Управління освіти і науки Запорізької міської ради, районні відділи освіти м.Запоріжжя, освітні заклади, міського підпорядкування. |
| Основна мета Програми | Розробка заходів і впровадження технологій енергозбереження в навчальних закладах освіти для економії електроенергії, теплової енергії та питної води. Скорочення на цій основі споживання ПЕР за п′ять років (2006-2010 р.р.) на 20% в порівнянні з енергоспоживанням 2005 року. |
| Терміни реалізації Програми | 2006-2010 роки. |
| Найважливіші цільові показники | Зниження обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів. Скорочення щорічного сумарного споживання ПЕР та питної води не менш ніж на 2-3% від показників енергоресурсоспоживання 2005 року. Досягнення в 2010 році обсягів річного споживання: природного газу- 701,360 тис.м3 теплової енергії – 123,312 тис.Гкал електроенергії – 31124,358 тис.кВт.год. твердого палива – 1111,013 т питної води – 1128,774 тис.м3 |
| Головні заходи по забезпеченню виконання Програми | 1.Встановлення лічильників опалення, холодної і гарячої води. 2.Заміна бойлерів і санітарних вузлів. 3.Заміна трубопроводів водопостачання туалетних кімнат в навчальних закладах, де спостерігаються витоки води. 4.Заміна електролічильників згідно Правил користування електроенергією, заміна морально та фізично застарілих світильників внутрішнього електроосвітлення на енергоефективні. 5.Капітальний ремонт внутрішніх трубопроводів, регістрів тепло- і водопостачання навчальних закладів міста. 6.Переведення котелень, які опалюються твердим паливом, на газове опалення. 7.Модернізація котлів опалення котелень навчальних закладів. 8.Заміна пошкоджених віконних рам на нові. 9.Промивка системи опалення навчальних закладів. |
| Необхідні обсяги і джерела фінансування Програми | Джерело фінансування: державний та міський бюджети. Орієнтовний кошторис вартості – 110000,0 тис.грн. (з урахуванням ціни станом на лютий місяць 2006 року, в тому числі : 2006 - 3100,0 тис.грн 2007 - 30100,0 тис.грн. 2008 - 27900,0 тис..грн 2009 - 26300,0 тис.грн 2010 - 22600,0 тис.грн |
| Очікувані кінцеві результати від виконання Програми | Економія бюджетних коштів щодо витрат на паливно-енергетичні ресурси навчальних закладів міста. Досягнення за п’ять років (2006-2010 роки) виконання Прогами слідуючих загальних обсягів в економії ПЕР: природного газу –72,0 тис.м3 теплової енергії- 13,0 тис.Гкал твердого палива- 114 т електроенергії- 3200 тис.кВт.год питної води –115,0 тис.м3 На загальну суму (в цінах на 01.06.2006 р.) 44623,0 тис. грн. 1126 т у п. |
| Контроль виконання Програми. Периодичність контролю. | Виконачий комітет Запорізької міської ради, уповноважений спеціальний робочий орган міськвиконкому (підрозділ, робоча група, комісія і інше). Щоквартально |

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

# ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ м. ЗАПОРІЖЖЯ

Структура управління освіти і науки Запорізької міської ради показана на рис.1.1

Управління освіти і науки Запорізької міської ради

↓           ↓          ↓         ↓         ↓           ↓        ↓      ↓

|  | Відділ освіти Заводського району | Відділ освіти Жовтневого району | Відділ освіти Комунарського району | Відділ освіти Орджонікідзевського району | Відділ освіти Ленінського району | Відділ освіти Хортицького району | Відділ освіти Шевченківського району | Заклади освіти, підпорядковані міськУОіН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школи | 12 | 11 | 19 | 15 | 22 | 14 | 23 | 10 |
| ДНЗ | 10 | 15 | 18 | 14 | 16 | 14 | 12 | - |
| Позашкільні заклади | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| ДЮСШ | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Приватні навчальні заклади | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

Рис.1.1. Структура міських закладів освіти, які знаходяться у підпорядкуванні управління освіти і науки Запорізької міської ради

Станом на 01.01.2006 управління освіти і науки Запорізької міської ради  в своєму підпорядкуванні мала : шкіл -137, дитячо-навчальних закладів-103, позашкільних закладів-11,  дитячо-юнацьких спортивних шкіл -10, приватно  навчальних закладів -5.

Середній рік експлуатації будівель шкіл складає 40,5 років, дошкільних навчальних закладів - 45 років („найстаріше” ДНЗ № 98 – 1917 року, остання споруда ДНЗ № 55 збудована у 1991 році).

Всі навчальні заклади забезпечені електроенергією, теплом та водопостачанням централізовано .

Електропостачання закладів освіти міста здійснює підприємство ВАТ „Запорізькі міські електричні мережі”.  Всі заклади освіти міста мають електролічильники, але  на теперішній час схеми електропостачання не відповідають сучасним нормативам, що призводить до порушень Правил експлуатації електроустановок. Тому по всім закладам освіти необхідно передбачити кошти на заміну приладів обліку, згідно вимог Правил користування електроенергією.

Доступність до якісної освіти передбачає наявність розгалуженої мережі навчальних закладів. Основу міської системи освіти складають (на 01.01.2006 року):

- 95 комунальних дошкільних навчальних закладів (723 групи, 15484 вихованців);

- 18 дошкільних навчальних закладів колективної та державної форм власності (114 груп, 2449  вихованців);

- 22 дошкільних відділень, які входять до структури навчально-виховних комплексів «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальних заклад» (130 груп, 2925 вихованців);

- 121 загальноосвітній навчальний заклад (72183 учнів);

- 4 вечірні школи ( контингент близько 2 тис. учнів);

- 21 позашкільний навчальний заклад (19376 учнів).

Поряд із традиційними загальноосвітніми середніми школами чільне місце посідають заклади для навчання обдарованих, талановитих та здібних дітей, а саме:

- 8 ліцеїв  4512 школярів

- 2 колегіуми  1929 учнів

- 16 гімназій 11859 учнів

- 31 навчально-вихований комплекс ( 15094 школярів).

Все вищезазначене складає 21,5 % від загальної кількості освітніх закладів, 25,35 % школярів.

Середня міська наповнюваність класів у 2005/2006 навчальному році  складала 27,3 учня, проти 27,56 у минулому році.

Водночас демографічний виклик кинутий освіті спричинив суттєве зменшення учнівських контингентів у 2005/2006 навчальному році на 4871 особу, відповідно 152 класи, що спричинило реорганізаційні заходи щодо мережі загальноосвітніх навчальних закладів, а саме:

- реорганізовано загальноосвітні школи № 16 (Хортицький район) і № 74 (Орджонікідзевський район) та вилучено з переліку навчальних закладів міста з 01.09.2005;

- реорганізовано загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів № 53 у загальноосвітню школу І–ІІ ступенів з 01.09.2005.

Управлінням освіти і науки Запорізької міської ради вживаються заходи щодо удосконалення мережі навчальних закладів та укріплення їх матеріально-технічної бази.

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Головною метою Програми є скорочення споживання навчальними закладами міста паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та питної води за рахунок впровадження різноманітних заходів з енерго- та ресурсозбереження, досягнення у 2010 році до 20%-го зменшення річного споживання ПЕР і води  у порівнянні з базовим 2005 роком; покращення на цій основі загального економічного  і технічного стану закладів освіти міста.

Основні завдання Програми:

- 100% охоплення всіх закладів освіти міста приладами обліку енергоносіїв та води;

- розробка першочергових і невідкладних маловитратних та швидкоокупних заходів з енергозбереження та підвищення ефективності енергоспоживання;

- обов’язкове використання нового енергозберігаючого обладнання, технологій, матеріалів, приладів тощо при виконанні робіт з капітального ремонту або реконструкції будівель і споруд закладів освіти міста, оновлення їх матеріально-технічної бази.

3. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ В ЕНЕРГОПОСТАЧАННІ ТА ЕНЕРГОСПОЖИВАННІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ МІСТА

Навчальні заклади освіти використовують такі паливно-енергетичні ресурси: природний газ, тверде паливо (вугілля), електроенергію, теплову енергію, питну воду. Річні витрати на енергоносії по управлінню освіти і науки у 2005 році складали 16462170 грн. Більша половина витрат припадає на опалення - 7780737 грн., що становить 47% від загальних витрат.

По опаленню та гарячому водопостачанню  більша частина закладів освіти обслуговується централізовано Концерном „Міські теплові мережі”.   Протяжність мережі зовнішніх теплопроводів складає  19850 п.м. в тому числі:

загальноосвітні школи -10894 п.м.;

дошкільно-навчальні заклади -7266 п.м.;

позашкільні заклади -1290 п.м.;

дитячо-юнацькі спортивні школи – 400 п.м.

Процент зносу внутрішніх і зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення по управлінню освіти і науки Запорізької міської ради складає в середньому 80%.

Процент зносу внутрішніх і зовнішніх мереж теплопостачання по місту складає в середньому – 80%. Із-за тривалого часу експлуатації, без капітального ремонту інженерних мереж теплопостачання, не в повному обсязі витримується нормативна подача теплоносія. Занижена подача теплоносія не забезпечує нормального температурного режиму в закладах освіти міста.

В деяких закладах встановлені та працюють індівідуальні котельні. Рік експлуатації котелень складає в середньому 50 років. Котли старі, не відповідають сучасним вимогам, насоси невзмозі надавати тиск із-за зашлакованості трубопроводу і батарей, все це призводить до порушень температурного режиму в закладах.

Обласне управління Державної інспекції з енергозбереження не дає дозволу на роботу зазначених котелень, у зв’язку з тим, що не виконуються заходи ефективного використання природного газу та твердого палива і призводить до порушень охорони навколишнього середовища.

Управління освіти і науки Запорізької міської ради має такі котельні:

- на твердому паливі – 10, із них в тому числі: в підвальному приміщені основної будівлі – 7, в окремо розташованих будівлях – 3;

-  на газу – 6,  із них в тому числі: в підвальному приміщені основної будівлі – 3, в окремо розташованих будівлях - 3.

Частина дошкільних навчальних закладів міста, у кількості – 44, забезпечується теплоносієм через бойлери. Рік експлуатації бойлерів в середньому перевищує 35 років, всі вони мають 100% фізичний знос. У зв’язку з цим, необхідно провести реконструкцію бойлерних з метою підвищення їх коефіцієнта корисної дії та зменшення витрат теплоносія, що приведе до економії природного газу та електроенергії.

Заклади освіти міста забезпечені в цілому такими видами приладів обліку водо-, тепло- та газопостачання, а саме:

- теплової енергії – 176 штук (57,7%);

- водопостачання -  304 штуки (84%);

- лічильники природного газу – 14 штук (100%).

У навчальних закладах міста необхідно встановити лічильники паливно-енергетичних ресурсів у такій кількості  (з урахуванням вартості робіт щодо їх встановлення в цінах 01.01.2006 року) :

холодної води  -  34 од. на суму    54,4 тис.грн;

гарячої води   -   119 од. на суму  202,3 тис.грн;

опалення    -       125 од. на суму 1500,0 тис.грн.

Для покращення надійності енергозабезпечення, загальнотехніного стану енергообладнання об’єктів та підвищення ефективності енергоспоживання в закладах освіти міста потрібно рішення таких проблем:

- системи електропостачання і електроприлади не забезпечують небхідний рівень надійності, ефективності роботи та безпеки експлуатації (внутрішні електромережі потребують технічної ревізії та ремонту відповідно до вимог правил електропотачальних організацій: ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПВЕС, ПУЕ);

- необхідність ремонту та оновлення більшості електроприладів , приладів зовнішнього , внутрішнього та спеціального освітлення, пристроїв автоматики, електропускачів тощо;

- наявність в експлуатації великої кількості фізично та морально застарілих світильників внутрішнього освітлення з неенергоекономними джерелами світла;

- системи опалення будівель працюють з низькою ефективністю; спостерігаються великі втрати теплової енергії через огороджувальні конструкції, нещільності і т.і.;

- не на всіх об’єктах встановлені прилади обліку теплової енергії і води, а також регулятори теплоспоживання.

4. СТАНОВИЩЕ З ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ І ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯМ ЗА  ВИДАМИ  ПЕР

Дані про річні обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів за період 2003-2005 роки наведеі в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1.

Річні обсяги споживання у 2003-2005 роках основних паливно-енергетичних ресурсів і води навчальними закладами м.Запоріжжя

| Найменування видів ПЕР | 2003 рік | 2004 рік | 2005 рік ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | У натура-льних показни-ках | У вартіс-них пока-зниках тис.грн. | У натура- льних показни- ках | У Вартісних показниках тис.грн. | У натуральних показни-ках | У вартісних показниках тис.грн. |
| Природний газ | тис.м3 | 961,21 | 206,615 | 567,663 | 131,069 | 719,344 | 143,902 |
| Електроенергія | тис. кВт.год | 12432,86 | 2463,04 | 13430,11 | 2868,172 | 31922,42 | 3471,27 |
| Тверде паливо | т | 1450,35 | 451,179 | 1275,2 | 434,042 | 1139,5 | 523,7 |
| Питна вода | тис.м3 | 1135,493 | 2258,38 | 1121,988 | 2142,574 | 1157,717 | 2142,528 |
| Разом: -умовне паливо -питна вода | т у п. м3 | 6156,42 1135,493 | 5379,214 2258,38 | 5903,13 1121,988 | 3433,283 2142,574 | 11995,5 1157,717 | 4138,872 2142,528 |

**У 2005 році споживання паливно-енергетичних ресурсів збільшилось у порівнянні з попередніми роками у зв’язку з тим, що до мережі управління освіти і науки було прийнято 43 клуба школяра і дошкільний навчальний заклад „Злагода”.

Для подальшого порівняльного аналізу за базовий рівень енергоспоживання в Програмі прийняті показники 2005 року, тобто:

сумарне річне споживання ПЕР           11995,5  т у п

сумарне річне споживання питної води

(водоспоживання + водовідведення)     1157,717  м3

або в натуральних показниках:

електроенергія               31922,42 тис.кВт.год

природний газ                719,344   тис.м3

тверде паливо                 1139,5  т

питна вода                       1157,717 м3

Ціни і тарифи на основні енергоносії та послуги з енергопостачання, водопостачання і водовідведення для закладів освіти міста наведені в таблиці 4.2.

Детальні показники обсягів споживання у 2002-2005 роках основних паливно-енергетичних ресурсів і води навчальними закладами по районам м.Запоріжжя надані в Додатку 1.

5. ОЦІНКА  ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ

На час підготовки матеріалів (перший квартал 2006 року ) оціночне значення величини загального потенціалу економії ПЕР в міських закладах освіти дорівнювалось 5400 -6600 т у п, тобто становило 45-55% від базового (2005року) рівня енергоспоживання. Враховуючи стійку тенденцію у підвищенні цін на енергоносії та їх прогнозні значення на найближчі два роки, а також посилаючись на досвіт країн Європейського Союзу та Центральної Європи в питаннях енергозбереження, можна зазначити, що економіко-доцільна складова загального потенціалу ПЕР в закладах освіти міста буде складати не менше 20 - 30% по енергоносіям і   20 - 25% по питній воді. Тобто досягнння за 5 років 20%-го рівня у зниженні споживання енергетичних ресурсів та питної води в закладах освіти міста є цілком можливим завданням  при умові стабільного фінансового забезпечення впровадження енергоресурсо-зберігаючих заходів.

Вітчизняна та зарубіжна практика впровадження енергозберігаючих заходів в різноманітних громадських будівлях , в закладах освіти, охорони здоров’я, відпочинку , спорту і т.і. свідчить, що основні резерви в скороченні споживання ПЕР в таких об’єктах зосередженні в:

- системах теплопостачання будівель і опалення приміщень (можлива економія енергоресурсів до 30 %);

- системах вентиляції та кондиціювання повітря (можлива економія енергоресурсів до 15 %);

- в теплозахисних особливостях та тахнічного стану будівель та споруд : стін, вікон, даху, техпідпілля і т.д. (можлива економія енергоресурсів до 45 %);

- системах зовнішнього та внутрішнього освітлення (можлива економія енергоресурсів до 60 %);

- використанні приладів обліку та контролю і автоматичного регулювання тепло- і електроспоживання (можливе скорочення грошових витрат до 30 %);

- культурі споживання питної води та раціонального користування приладами електроспоживання (можлива економія енергоресурсів: до 15 %).

6. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МІСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

6.1.Заходи, що спрямовані на підвищення енергетичної ефективності функціонування енергообладнання і будівель навчальних закладів освіти міста

# 6.1.1. ПЕРШОЧЕРГОВІ:

- встановлення лічильників обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів. Дані про кількість лічильників, які необхідно встановити в міських закладах освіти, наведені в табл. 6.1.

Табл. 6.1

Прибори обліку, які необхідно встановити в навчальних закладах міста

| Район міста | Теплолічильники | Лічильники гарячої води | Лічильники холодної води | Сума тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пот-реба | Вартість тис.грн | Сума тис.грн | Пот-реба | Вартість тис.грн | Сума тис.грн. | Потре-ба | Вартість тис.грн | Сума тис.грн. |  |
| Шевч. | 25 | 12,0 | 300,0 |  |  |  | 7 | 1,6 | 11,2 | 311,2 |
| Ордж. | 7 | 12,0 | 84,0 | 30 | 1,7 | 51,0 | 1 | 1,6 | 1,6 | 136,6 |
| Завод. | 18 | 12,0 | 216,0 | 19 | 1,7 | 32,3 | 2 | 1,6 | 3,2 | 251,5 |
| Лен. | 14 | 12,0 | 168,0 | 22 | 1,7 | 37,4 | 12 | 1,6 | 19,2 | 224,6 |
| Хорт. | 8 | 12,0 | 96,0 |  |  |  |  |  |  | 96,0 |
| МісьУО | 11 | 12,0 | 132,0 | 9 | 1,7 | 15,3 | 3 | 1,6 | 4,8 | 152,1 |
| Жовт. | 21 | 12,0 | 252,0 | 258 | 1,7 | 42,5 |  |  |  | 294,5 |
| Комун. | 21 | 12,0 | 252,0 | 14 | 1,7 | 23,8 | 9 | 1,6 | 14,4 | 290,2 |
| ВСЬОГО |
|  | 125 |  | 1500,0 | 119 |  | 202,3 | 34 |  | 54,4 | 1756,7 |

-промивка внутрішнобудинкових систем опалення – ЗОШ № 50,40,111, ДНЗ № 288,163.

6.1.2. КОРОТКОТЕРМІНОВІ:

- заміна або відновлення віконних рам – ЗОШ № 59,17, класичний ліцей, ЗОШ № 27, 44, 28, 3;

- впровадження теплоізольованих полімерних труб та відновлення теплоізоляції- ЗОШ № 59, НВК „Гармонія плюс”, НВК „Запорізька Січ”, ДЮСШ № 6, ДНЗ № 228.

# 6.1.3. ПЕРСПЕКТИВНІ:

- переведення котелень, працюючих на твердому паливі, на газове опалення – ЗОШ № 52, 55, 13, 21;

- заміна бойлерів на автоматизовані в дошкільних навчальних закладах.

6.2.  Деякі інші заходи, що спрямовані на підвищення енергоефективності  функціонування обладнання та будівель навчальних закладів освіти міста

6.2.1. Встановлення системи автоматизації, яка буде регулювати подачу теплоти в будівлю в залежності від температури зовнішнього повітря і температур приміщень, в яких будуть встановлені відповідні датчики. Важливою функцією цієї системи є зниження подачи теплоти в нічні часи і в вихідні дні, яке здійснюється автоматично з використанням тижневого таймера. Очікувана економія теплової енергії складає 10% від загальнорічного теплоспоживання;

6.2.2. Використання деяких варіантів зовнішнього утеплення будівель. Для визначення найбільш вигідного варіанта утеплення стін можна розглянути види систем зовнішньої теплоізоляції фасадів: DRYVIT SYSTEMS, MARMOROCK, SENERGY. Утеплення зовнішніх стін без проведення раціонального оскління неефективно. Очікувана економія теплової енергії складе 35%.

6.2.3. Впровадження теплоізольованих полімерних труб та відновлення теплоізоляції дозволить збільшити енергоефективність функціонування мереж опалення та гарячого водопостачання. При огляді технічного стану інженерних мереж були виявлені неізольовані труби в ситемі опалення і гарячого водопостачання. Цей фактор приводить до витрат тепла. Очікувана економія  10%.

6.2.4.  Заміна або відновлення віконних рам. Огляд будівель навчальних закладів міста показав, що більшість віконних рам знаходиться в незадовільному стані із-за тривалого терміну експлуатації. В конструкції віконних рам спостерігаються нещільність і отвори. При намагані усунути ці недоліки  рами руйнуються. Все це призводить до втрати тепла. Очікувана економія теплової енергії може скласти 20-30%.

Заміна застарілих і встановлення відсутніх  лічильників в закладах освіти дозволить економити паливно-енергетичні ресурси. Мінімальна економія коштів  може складати від 3-4% до 5-7% тільки від впровадження новітніх теплолічильників з регуляторами теплоспоживання.

Очікувані витрати по деяким з вищенаведених напрямків впровадження енергоощадних заходів надано в таблиці 6.2.

# Табл. 6.2

Орієнтовні витрати та економічний ефект від впровадження в міських закладах освіти основних енергозберігаючих заходів

| № п/п | Заходи | Річна економія енергії , | Річна економія коштів,грн | Витрати з впровадження заходу , грн | Період окупності заходу,рік | Черга впровадження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автоматизація системи опалення навчальних корпусів | 9725 Гкал | 778000 | 2660000 | 4 | 3 |
| 2. | Відключення освітлення в непрацюючих класах | 371538 кВт.год | 130038 | - | - | постійно |
| 3. | Встановлення або заміна теплових лічильників на вводі в будівлю | 14589 Гкал | 1167120 | 1500000 | 1 | 1 |
| 4. | Ізоляція оголених труб системи опалення | 9725 Гкал | 778000 | 1330000 | 2 | 2 |

7. ЗАХОДИ З ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ м.ЗАПОРІЖЖЯ НА 2006-2010 РОКИ

На виконання основних напрямків Програми енергозбереження в міському господарстві на 2006-2010 роки  розроблені організаційно-технічні заходи (таблиця 7.2), що спрямовані на економію паливно-енергетичних ресурсів і підвищення енергоефективності функціонування навчальних закладів міста. Ці заходи наведені в табл.7.1.

Слід додати, що певна їх частина повинна виконуватися одночасно з проведенням поточних та капітальних ремонтів будівель закладів освіти.

Таблиця 7.2

Організаційні заходи по виконанню Програми енергоресурсозбереження в закладах освіти м.Запоріжжя

| № п/п | Найменування або зміст заходу | Термін виконання заходу в рам-ках Програми | Відповідальна особа | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Призначити наказом начальника управління відповідальну особу в управлінні освіти і науки міської ради з питань енергозбереження і впро-вадження енергозберігаю-чих заходів. | 01.11.2006 | Начальник управління освіти і науки міської ради | Відповідаль-на особа призначає-ться з числа заступників начальника управління |
| 2 | Призначити наказами по кожному навчальному закладу відповідальних осіб з питань енергозбереження та впровадження енергозберігаючих заходів. | ІІІ-ІУ квартал 2006 року | Директори навча-льних закладів, завідуючі дошкіль-них навчальних закладів, керівники позашкільних закладів |  |
| 3 | Розробити по кожному зак-ладу освіти перелік невід-кладних, першочергових коротко та середньо-стро-кових заходів і робіт з ене-ргоресурсозбе-реження, які необхідно виконати для по-кращення загального стану закладу в сфері ефективно-го використання енергоносіїв. | 31.12.2006 року | Директори навчальних закладів, завідуючі дошкільних навчальних закладів, керівники позашкільних закладів |  |
| 4 | Провести з відповідальни-ми особами за енергоресу-рсозбереження в закладах освіти заняття з основ енер-гозаощадження в бюджет-них установах, енергетично-го законодавства, передово-го досвіду та інші питання | Впродовж тер-міну виконан-ня Програ-ми (2006-2010р.р.) з періодичні-стю:не менш одного циклу занять в рік | Начальник управління освіти і науки, виконком, координатор виконання міської Програми з енергоресурсо- збереження |  |
| 5 | Розробити перелік заходів щодо підготовки закладів освіти до осінньо-зимово-го періоду і опалювального періоду | Щорічно (червень серпень) | Керівники закладів освіти міста |  |
| 6 | Проводити щорічні внутрі-шні наради управління по питанням енергоресурсо-збереження та під-готовки закладів освіти до осінньо-зимового періоду. | Щорічно (червень серпень) | Начальник управління, відповідальна особа за енерго- збереження по управлінню |  |
| 7 | Здійсняти підготовку та уточнення щорічних (на наступний рік) завдань з впровадження енергозбе-рігаючих заходів в закла-дах освіти, які планується виконувати за рахунок власних коштів та коштів міського бюджету, окремо чи паралельно з виконан- ням поточних або капіта-льних ремонтів. Підготов-ка запитів на фінансуван-ня таких робіт з міського бюджету майбутнього року. | Щорічно (червень серпень) | Начальник управління, відповідальна особа за енерго- збереження по управлінню |  |
| 8 | Постійно заслуховувати на колегіях управління звіти керівників закладів освіти про стан роботи з енергоощадності, отриманих результа- тах, технічний стан обладнання. | Постійно | Начальник упра-вління, заступник начальника управління відповідальний за енергозбереження і технічне оснащення |  |
| 9 | Обов’язково включити заходи з енергозбере- ження, енергозберігаю- чих рішень,матеріалів та технологій у всі поточні і капітальні ремонти, які заплановані в закладах освіти. | Постійно | Відповідальна особа по управлінню за питання енергозбереження та технічний нагляд | Здійснювати обов’язковийконтроль за наявністтю в проектно-кошторисній документації на поточні і капітальні ремонти роз-ділу заходів з енергозбе-реження. |
| 10 | Заслуховувати на колегіях управління освіти і науки міської ради звіти про виконану роботу відповідальної особи за питання енергозбереження в управлінні. | Щорічно (не менш 1-2 рази на рік) | Відповідальна особа по управлінню за питання енергозбереження |  |
| 11 | Готувати звіти про хід виконання Програми управління, виконання заходів, які увійшли до загальноміської Програми з енергозбере- ження. | Щоквартально Впродовж 2006-2010 р.р. | Відповідальна особа по управлінню за питання енергозбереження | Звіти надаю-ться до групи супроводу міської Програми з енергозбереження |
| 12 | Здійснювати контроль за станом підготовки закладів освіти до осінньо-зимового періоду.Створити з цією метою тимчасові групи з числа фахівців закладів освіти і управління. | Щорічно (серпень-вересень) | Відповідальна особа по управлінню за питання енергозбереження | Згідно окре-мого наказу начальника управління, який готується щорічно |
| 13 | Постіно підвищувати практичний досвід з енергозбереження робітників груп технагляду всіх закладів освіти і управління шляхом періодичного їх залучення до робіт, які виконуються міськвиконкомовською групою з енергозбереження і енергоефективності. | Постійно (2006-2010 р.р.) | Відповідальна особа по управлінню за питання енергозбереження | По окремому наказу начальника управління або керівника навчального закладу |
| 14 | Підвищувати кваліфікацію керівних працівників управління, заступників керівників закладів освіти по питан- ням енергозбереження | Один раз в три роки | Міськвиконком | Згідно окремого наказу начальника управління |
| 15 | Організувати та здійснити супровід проведення енергетичних обстежень деяких типових об’єктів навчальних закладів. | 2007-2008 р.р. | Відповідальна особа по управлінню за питання енергозбереження Міськвиконкомська група з енергозбереження і енергоефектив- ності. Координа- тор міських проектів з енерго- збереження | По окремому плану або згідно планових завдань Програми. |
| 16 | Виконувати внутрішній аналіз стану поточного енергоспоживання закладами освіти, здійснити поточний контроль за виконанням енергозберігаючих заходів в навчальних закладах міста. | Щомісяч но впро- довж строку дії Програми | Відповідальна особа по управлінню за питання енергозбереження Плановий відділ управління. |  |
| 17 | Розробити і ввести в дію внутрішнє положення управління про стимулю-вання енергозаощадження в навчальних закладах міста і заохочення працівників за економію паливноенергети-чних ресурсів, впровадже-ння енергозберігаючих заходів і таке інше. | ІУ квартал 2007 року | Начальник управління, міськвиконком, координатор міських проектів з енергозбереження. |  |

8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми енерго- і ресурсозбереження належним чином залежить від обсягів та видів запланованих заходів та достатності фінансування. Можливі джерела фінансування Програми:

- кошти міського бюджету;

- кошти державного бюджету;

- субвенції з бюджетів всіх рівнів;

- кредитні ресурси банківських установ;

- кошти інвесторів;

- гранти міжнародної допомоги.

Відомості про необхідні обсяги фінансового забезпечення виконання в 2006-2010 роках Програми енергоресурсозбереження Управління освіти і науки Запорізької міської ради наведені в таблиці  8.1.

# Таблиця  8.1

Необхідні обсяги фінансового забезпечення Програми енергоресурсозбереження управління освіти і науки Запорізької міської ради на 2006-2010 рр.

| Рік виконання Програми | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2006- 2010 рр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовний обсяг фінансування (тис.грн) заходів Програми за рахунок : - власних коштів - місцевого бюджету - державного бюджету - інших джерел | 2313,7 800,0 | 8587,5 20830,0 | 10464,0 16775,0 | 10097,0 15561,5 | 7189,5 14711,0 | 38651,7 68677,5 |
| ВСЬОГО | 3113,7 | 29417,5 | 29778,5 | 28826,3 | 27761,5 | 107,3 |

9. ОЧІКУВАНИЙ ЕФЕКТ ВІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Впровадження заходів Програми в 2006 - 2010 роках дозволить зменшити обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів в навчальних закладах освіти міста. Виконання найважливіших організаційно-технічних заходів з енергозбереження дозволить забезпечити функціонування навчальних закладаів у відповідності до вимог санітарно-технічних правил.

СОЦІАЛЬНИЙ – створення відповідних умов для учасників навчально-

виховного процесу.

ТЕХНІЧНИЙ – впровадження нових технологій, матеріалів, приладів тощо;  модернізація існуючого інженерного обладнання.

# ЕКОНОМІЧНИЙ – економія бюджетних коштів.

Орієнтовні обсяги економії паливно-енергетичних ресурсів внаслідок виконання Програми енергоресурсозбереження по закладам освіти міста в 2006-2010 роках надані в таблиці 9.1.

# Табл. 9.1

Орієнтовані обсяги економії ПЕР внаслідок виконаня програми енергоресурсозбереження  по закладам освіти міста  в 2006-2010 рр.

| Наймнування енергоресурсу, який економиться | Од. виміру | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2006- 2010 рр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна економія ПЕР, В тому числі: - природного газу -електроенергії Економія питної води | т у.п тис.м3 тис.кВтг тис.м3 | 340,9 21,9 991,0 35,17 | 2975,0 191,0 8491,658 307,29 | 2756,3 176,9 7869,9 284,68 | 2647,0 169,8 7457,9 273,39 | 2209,8 141,76 6313,9 228,24 | 10929 701,360 31124,358 1128,774 |
| Разом (у грошовому вимірі) | тис.грн. | 14,64 | 127,64 | 118,22 | 94,74 | 113,44 | 468,68 |

Секретар ради						Ю.В.Каптюх

# Таблиця 4.2.

Ціни і тарифи на основні енергоносії та послуги з енергопостачання, водопостачання і водовідведення для закладів освіти міста. **

| № з/п | Найменування енергоносія або послуги | Одиниця виміру | Середньорічне значення ціни енергоносія або тарифу на надання послуг, грн. (з ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005рік | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік |
|  |  |  |  | І | ІІ | ІІІ | ІV |  |  |  |  |
| 1. | Природний газ | грн./1000 нм3 | 198,6 | 292,0 | 292,0 | 648,0 | 648,0 |  |  |  |  |
| 2. | Тверде паливо (вугілля) | грн./т | 460,0 | 499,0 | 499,0 | - | 499,0 |  |  |  |  |
| 4. | Бензин А-92 | грн./л | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,3 |  |  |  |  |  |
| 5. | Електроенергія | грн./кВтг | 0,32 | 0,336 | 0,34 | 0,35 | 0,38 |  |  |  |  |
| 6. | Централізоване теплопостачання | грн./Гкал | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 190,67 | 190,67 |  |  |  |  |
| 8. | Централізоване гаряче водопостачання | грн./Гкал | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 190,67 | 190,67 |  |  |  |  |
| 10. | Водопостачання ( питна вода) | грн./куб.м | 2,04 | 1,7 | 1,7 | 2,48 | 2,48 |  |  |  |  |
| 11. | Водовідведення (госпстіки) | грн./куб.м | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,72 | 1,72 |  |  |  |  |
| Курс національної грошо- вої одиниці (гривні) по відношенню до: | 1дол.США 1 євро ЄС | 5,05грн. 6,10 грн. | 5,05 грн. 6,08 грн. | 5,05 грн. 6,33 грн. | 5,05 грн. 6,38 грн. | .5,05 грн. 6,67 грн. |  |  |  |  |

**Пусті графи заповнюються по завершенню поточного року відповідальною особою від управдління освіти і науки міської ради.

Табл. 7.1

# Заходи з енергоресурсозбереження закладах освіти м.Запоріжжя на 2006-2010 роки

| № з/п | Найменування енерго-зберігаючого заходу | Місце впровадження енергозбері-гаючого заходу | Очікувані джерела фінансування | Обсяги впровадження по роках в одиницях виміру. Обсяги фінансування | Економія енергетичних ресурсів від впровадження енергозберігаючих заходів тис..т у.п | Економічний ефект від впровадження енерго-зберігаючих заходіцв, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Од. виміру шт/тис.грн | 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2006- 2010рр |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Встановлення лічильників |
|  | лічильники теплової енергії | Шевчен.р-н ( 25 шт.) Ордж. р-н ( 7 шт.) Завод. р-н ( 18 шт.) Ленін. р-н ( 14 шт.) Хорт. р-н (8 шт) Міськ УО (11 шт.) Жовт. р-н (21 шт.) Комун. р-н ( 21 шт.) | місцевий бюджет місцевий бюджет | шт | 25 | 50 | 50 | - | - | 125 | - | 1710,0 |
|  |  |  |  | тис.грн | 300,0 | 600,0 | 600,0 | - | - | 1500,0 |  |  |
|  | лічильники гарячої води | Ордж. р-н ( 30шт.) Завод. р-н ( 19шт.) Ленін. р-н (22шт.) Міськ УО (9шт.) Жовт. р-н ( 25шт.) Комун. р-н (14шт.) |  | шт | 9 | 40 | 40 | 30 | - | 119 | - | 109,0 |
|  |  |  |  | тис.грн | 15,3 | 68,0 | 68,0 | 51,0 | - | 202,3 |  |  |
|  | лічильники холодної води | Шевчен.р-н ( 7шт.) Ордж. р-н ( 1шт.) Завод. р-н ( 2шт.) Ленін. р-н ( 12шт.) Міськ УО (3шт.) Комун. р-н ( 9шт.) |  | шт | 4 | 20 | 10 | - | - | 34 | - | 69,0 |
|  |  |  |  | тис.грн | 6,4 | 32,0 | 16,0 | - | - | 54,4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Промивка внутрішньо-будинкових систем опалення | Шевчен.р-н 5(будівель) Ордж. р-н 4(будівлі) Завод. р-н 5(будівель) Ленін. р-н 6(будівель) Хорт. р-н 5(будівель) Міськ УО 5(будівель) Жовт. р-н 4(будівлі) Комун. р-н 5(будівель) | місцевий бюджет або державний | будвлі | 5 | 10 | 8 | 11 | 5 | 39 | - | 700,0 |
|  |  |  |  | тис.грн | 225,0 | 450,0 | 360,0 | 490,0 | 225,0 | 1750,0 |  |  |
| 3. | Заміна вікон та відновлен-ня ушкодже-ного скла | ЗОШ (29 шкіл) ДНЗ ( 10 закладів) | місцевий або державний бюджет | вікна | 210 | 720 | 800 | 880 | 480 | 3090 | 1732 | 806,0 |
|  |  |  |  | тис.грн | 317,0 | 1082,0 | 1203,0 | 1323,0 | 721,0 | 4646,0 |  |  |
| 4. | Проведення капітальних ремонтів у всіх закладах освіти з впроваджен-ням енергозбе-рігаючих тех-нологій у всіх навчаль-них закладах | Шевчен.р-н (34 закладу) Ордж. р-н ( 30 закладів) Завод. р-н ( 22 закладу) Ленін. р-н ( 37 закладів) Хорт. р-н ( 29 закладів) Міськ УО ( 13 закладів) Жовт. р-н (29 закладів) Комун. р-н ( 39 закладів) | місцевий або державний бюджет | заклад | 39 | 51 | 58 | 50 | 35 | 233 | 1505 (8750 Гкал) 9024 | 2166,0 |
|  |  |  |  | тис.грн | 1500,0 | 23400,0 | 21875,0 | 21375,0 | 18775,0 | 86925,0 |  |  |
| 5. | Автоматиза- ція системи опалення навчальних корпусів | ЗОШ ( 38 шкіл) ДНЗ (5 закладів) | місцевий або державний бюджет | шт | - | 10 | 10 | 10 | 13 | 43 | 188 (1095 Гкал) | 90,0 |
|  |  |  |  | тис.грн | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 39,0 | 129,0 |  |  |
| 6. | ТермоІзоля ція оголених труб систем опалення | ЗОШ (123 школи) ДНЗ (100 закладів) | місцевий або державний бюджет | км | - | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 5,3 | 215 (1250 Гкал) | 100,0 |
|  |  |  |  | тис.грн | - | 25,5 | 24,0 | 16,5 | 13,5 | 79,5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7. | Модернізація існуючих котелень з метою підви-щення їх енер гоефективності | Шевчен.р-н (4 котельні) Ленін. р-н ( 4 котельні) Комун р-н (3 котельні) МіськУОіН (1 котельні) | місцевий або державний бюджет | котельня | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1067 (6203 Гкал) | 496,0 |
|  |  |  |  | тис.грн | 750,0 | 2400,0 | 1800,0 | 1200,0 | 1200,0 | 7350,0 |  |  |
| 8. | Модернізація і заміна існуючих бойлерів | Дошкільні заклади: Шевчен.р-н 4 Ордж. р-н 22 Завод. р-н 2 Ленін. р-н 8 Міськ УО 1 Жовт. р-н 1 Комун. р-н 6 | місцевий або державний бюджет | бойлер | - | 15 | 13 | 10 | 6 | 44 | 1090 | 507,0 |
|  |  |  |  | тис.грн | - | 453,0 | 393,0 | 303,0 | 182,0 | 1331,0 |  |  |
| 9. | Модернізація (шляхом впро-вадження нових енергоефекти-вних світильни-ків) систем внутрішнього освітлення нав-чальних закладів | Шевчен.р-н ( 400 класів) Ордж. р-н (375 класів) Завод. р-н ( 300 класів) Ленін. р-н (400 класів) Хорт. р-н (450 класів) Міськ УО (350 класів) Жовт. р-н (350 класів) Комун. р-н (450 класів) | місцевий або державний бюджет | к-ть класів | - | 800 | 800 | 800 | 675 | 3075 | 1290 | 1350,0 |
|  |  |  |  | тис.грн | - | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 675,0 | 3075,0 |  |  |
| 10 | Енергетичне обстеження типових будівель навчальних закладів | Шевчен.р-н (5 будівель) Ордж. р-н (6 будівель) Завод. р-н (5 будівель) Ленін. р-н (7 будівель) Хорт. р-н ( 4 будівель) Міськ УО ( 4 будівель) Жовт. р-н ( 4 будівель) Комун. р-н (6 будівель) | місцевий або державний бюджет | будівлі | - | 11 | 10 | 10 | 10 | 41 | - | - |
|  |  |  |  | тис.грн | - | 77,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 287,0 |  |  |
|  | Разом : |  |  |  | 3113,7 | 29417,5 | 27239,0 | 25658,5 | 21900,5 | 107,3 |  | 8100,0 |