## ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

28.03.2007 № 24

КП “УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА”

ПРОГРАМА

БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

У СЕЛ. ПАВЛО-КІЧКАС ДЛЯ ВІДСЕЛЕННЯ З ВЕТХИХ БУДИНКІВ

НА ПЕРІОД 2007-2017 РОКИ В М. ЗАПОРІЖЖІ

Запоріжжя-2007

2

ПАСПОРТ

Програми будівництва житлових будинків у сел. Павло-Кічкас для відселення з ветхих будинків на період 2007-2017 роки в м. Запоріжжі

| Найменування програми | Програма будівництва житлових будинків у сел. Павло-Кічкас для відселення з ветхих будинків на період 2007-2017 роки в м. Запоріжжі |
| --- | --- |
| Підстава для розробки програми | Розпорядження міського голови Карташова Є.Г. від 23.10.2006 № 1347-р “Про створення постійно діючої робочої групи по розробленню Програми організації проектування і фінансування будівництва житлових будинків в Заводському районі на період з 2007-2017 роки”. Концепція “Програми” затверджена міським головою в грудні 2006 року. |
| Розробник Програми | КП “Управління капітального будівництва” |
| Відповідальна особа за виконання Програми | Начальник КП “Управління капітального будівництва” |
| Організація-куратор (координатор) виконання Програми | Виконавчий комітет Запорізької міської ради |
| Основні виконавці Програми | КП “Управління капітального будівництва” |
| Основна мета Програми | Відселення мешканців з ветхого житла та поліпшення якості їхнього житла |
| Строки реалізації Програми | І етап – 2007-2012 роки ІІ етап – 2008-2017 роки |
| Найважливіші цільові показники | При реалізації І етапу в 2007-2012 роках буде збудовано 4 будинки загальною площею 13178 м2 та буде відселено 219 сімей з 27 ветхих будинків. При реалізації ІІ етапу, при залучені коштів інвесторів, планується відселити 80 сімей з 10 ветхих будинків. |
| Головні заходи по забезпеченню виконання Програми | Завершення будівництва в 2007 році будинку № 23 площею 2754 м2 (47 квартир), а також завершення будівництва в 2008 році будинку № 24 площею 2754 м2 (47 квартир). Будівництво 2-х будинків в сел. Павло-Кічкас (проектні роботи) для виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва в 2008 – 2010 роках. |
| Необхідні обсяги і джерела фінансування Програми | На виконання програми будівництва необхідний загальний обсяг коштів: І етап 2007-2012 рр. 39,4 млн.грн. ІІ етап 2008-2017 рр. 177,9 млн.грн. |
| Очікувані кінцеві результати від виконання Програми | Реалізація соціальної програми з відселення 299 сімей з ветхих будинків. Завершення забудови кварталу в сел. Павло-Кічкас по вул. Алмазній. Введення в експлуатацію нового житла для соціально незахищених верств населення 65278 м2. |
| Контроль виконання Програми | Виконавчий комітет Запорізької міської ради, уповноважений спеціальний робочий орган (робоча група) міськвиконкому |
| Періодичність контролю | Щоквартально |

3

1. ВСТУП

Житловий масив Павло-Кічкас є частиною Заводського адміністративного району міста Запоріжжя, розташований в північній частині міста і відокремлений від решти житлових районів промисловим комплексом.

Основна забудова Павло-Кічкаса була проведена в 1945-1947 роках двоповерховими будинками барачного типу для тимчасового проживання будівельників, які займалися відбудовою промислових підприємств, зруйновані під час Великої Вітчизняної війні.

Тому ці будинки будувались некапітального типу каркасної конструкції без гарячого водопостачання, центрального опалення та з надвірними туалетами.

На сьогоднішній день з причин тривалої експлуатації, більш з них офіційно признано ветхими. Планове знесення їх та забудова району                   9-поверховими будинками, розпочаті у 60-роках, були призупинені рішенням Міністерства охорони здоров’я на підставі екологічного забруднення району. Заборона Міністерства охорони здоров’я на забудову району тривала понад 20 років.

2. ІСНУЮЧІ ПРОБЛЕМИ

Житловий фонд, збудований в 1945 – 1947 роках, знаходився в експлуатації, в основному, в промислових підприємствах міста, будівельних та монтажних організаціях, які відновлювали після війни промислові підприємства.

До 1993 року, при централізованому виділені коштів, на капітальне будівництво, промисловими підприємствами на сел. Павло-Кічкас, будувалися багатоповерхові будинки з одночасним відселенням з ветхих будинків.

В 2001 році, в зв’язку зі зміною форми власності промислових підприємств міста, житловий фонд переданий до житлового фонду міської ради.

Кабінетом Міністрів України була прийнята Постанова від 12 червня 1997 року № 587 “Про розв’язання соціальних та екологічних проблем житлового масиву “Павло-Кічкас м. Запоріжжя”, але реальне фінансування будівництва будинків для відселення мешканців, було розпочато в 2004 році.

В житловому масиві Павло-Кічкас в Заводському районі м. Запоріжжя функціонує 148 ветхих будинків каркасно-засипної конструкції з дерев’яним перекриттям, які не придатні для проживання за санітарними нормами.

Подальше проживання в цих будинках може привезти до руйнування конструкцій та не прогнозованих соціальних наслідків.

Для відселення сімей з цих будинків потрібно 1185 квартир. Для вирішення проблем відселення мешканців з ветхих будинків І етапу, необхідно ввести в експлуатацію 13178 м2 житлової площі та забезпечити фінансування 39,4 млн.грн. з урахуванням будівництва інженерних мереж.

Таким чином, місцевому бюджету необхідна фінансова підтримка за рахунок субвенцій з Державного бюджету або залучення коштів інвесторів.

4

3. МЕТА ПРОГРАМИ –

ВІДСЕЛЕННЯ МЕШКАНЦІВ З ВЕТХОГО ЖИТЛА

ТА ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЇХ ЖИТТЯ

З метою недопущення подальшого ускладнення соціальних та екологічних проблем сел. Павло-Кічкас, приймається Програма будівництва житлових будинків для відселення з ветхих будинків на 10-річний період (2007-2017 роки), завершення забудови кварталу по вул. Алмазній, де в попередні роки було виконано відселення з ветхих бараків і є можливість будувати нове житло для відселення з ветхих будинків та залучення коштів субвенцій з Державного бюджету місцевому бюджету, а також залучення коштів інвесторів на фінансування комплексної забудови кварталів із знесенням ветхих будинків.

4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, ЯКІ ДОЦІЛЬНО ВПРОВАДЖУВАТИ

Проектами будинків, які споруджуються та будуть запроектовані, застосовані енергоефективні огороджуючи конструкції з теплоефективного ніздрюватого бетону з облицюванням цеглою, утеплення фасадів системою “СКАНРОК”, встановлення лічильників електроенергії, газу, гарячої та холодної води, будівництво локальної котельні для теплопостачання, виконання інженерних мереж з теплозабезпечення при мінімальних обсягах реконструкції.

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація будівництва будинків для відселення з ветхих будинків розпочалася ще в 2004 році, і за період 2004-2007 років профінансовано            9,827 млн.грн., в тому числі за рахунок бюджету міста 3,868 млн.грн., Державного бюджету України 5,959 млн.грн.

На 2007 рік передбачені кошти з бюджету міста на завершення будівництва будинку № 23 – 1407724 грн., виділення коштів з державного бюджету на 2007 рік в стадії вирішення, крім того в 2007 році бюджетом міста передбачені кошти 300000грн. для будівництва 2-х житлових будинків у сел. Павло-Кічкас, м. Запоріжжя (проектні роботи) на виготовлення проектно-кошторисної документації.

Зважаючи на обмеженість коштів в місцевому бюджеті, основним джерелом фінансування планується залучення коштів інвестора для будівництва житла з передачею частки збудованого житла Запорізькому міськвиконкому для відселення мешканців з ветхих будинків та субвенцій з Державного бюджету. Показники житлових будинків та обсяг капітальних вкладень, передбачені “Програмними заходами”, визначений прогнозно для перспективного планування з корегуванням обсягу капітальних вкладень, відповідно до затверджених планів бюджету розвитку, обсягів субвенцій з державного бюджету та залучення коштів інвесторів.

На виконання Програми будівництва необхідний загальний обсяг коштів:

І етап 2007-2012 роки - 39,4 млн.грн.

ІІ етап 2008-2017 роки - 177,9 млн.грн.

5

6. РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО ОЧІКУЮТЬСЯ

ПІСЛЯ РЕАЛІЗАЦІ ПРОГРАМНИХ ЗПАХОДІВ

З метою реалізації “Програми”, планується введення в експлуатацію житлових будинків по вул. Алмазній: в 2007 році - № 23 площею 2757 м2 – 47 квартир, в 2008 році - № 24 площею 2757 – 47 квартир, що забезпечить відселення з ветхих будинків – 94 сімей.

Якщо в 2009 – 2012 роках, буде вирішено питання державної фінансової підтримки “Програми”, у період 2007-2017 роки планується введення в експлуатацію 13178 м2 житла та відселення 299 сімей з ветхих будинків, а при залучені коштів інвесторів, при квартальній забудові зі знесенням ветхих будинків, планується збудувати 52100 м2 та відселити з ветхих будинків, орієнтовно, 80 сімей.

7

7. ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ

будівництва житлових будинків у сел. Павло-Кічкас для відселення з ветхих будинків на період 2007-2017 роки в м. Запоріжжі

| № з/п | Найменування об’єктів будівництва | Термін будівництва | Загальна площа, м2 | Кількість квартир | Прогнозна вартість будівництва, млн.грн. | Прогноз капіталовкладень на поточні роки, млн.грн. | Джерела фінансування, головні заходи по забезпеченню виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І етап 2007-2012 роки |
| 1 | Два 44-квартирних житлових будинки у с-щі Павло-Кічкас | 2004 2008 | 5514 | 94 | 16,86 | 7,04 | Субвенції з Державного бюджету України, бюджет міста. Завершення будівництва в 2007 році будинку № 23 площею 2754 м2 (47 квартир), а також завершення будівництва в 2008 році будинку № 24 площею 2754 м2 (47 квартир). |
| 2 | Будівництво 2-х житлових будинків у сел. Павло-Кічкас в м. Запоріжжя (проектні роботи) | 2007 |  |  | 0,3 | 0,3 | Бюджет міста Виготовлення проектно-кошторисної документації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Будівництво житлового будинку № 25 у сел. Павло-Кічкас в кварталі по вул. Алмазній | 2008 2010 | 2757 | 47 | 9,4 | 9,4 | Субвенції з Державного бюджету України, бюджет міста, залучення коштів інвесторів |
| 4 | Будівництво житлового будинку № 22 у сел. Павло- Кічкас в кварталі по вул. Алмазній | 2010 2012 | 4907 | 78 | 16,7 | 16,7 | Субвенції з Державного бюджету України, бюджет міста, залучення коштів інвесторів |
|  | Будівництво позаквартальних мереж у сел. Павло-Кічкас | 2009 2010 |  |  | 6,0 | 6,0 | Субвенції з Державного бюджету України, бюджет міста |
|  | Всього |  | 13178 | 219 | 49,2 | 39, |  |
| Перспективне будівництво ІІ етап 2008-2017 роки |
| 5 | Житлові будинки по вул. Гончара в Заводському районі (соціальне житло) | 2009 2012 | 12600 | 216 | 43,0 | 43,0 | Залучення коштів інвестора |
| 6 | Забудова кварталу по вул. Орджонікідзе | 2008 2017 | 22700 | 376 | 77,5 | 77,5 | Залучення коштів інвестора |
| 8 | Забудова кварталу по вул. Фільтровій | 2008 2017 | 16800 | 240 | 57,4 | 57,4 | Залучення коштів інвестора |
|  | Всього |  | 52100 | 832 | 177,9 | 177,9 |  |
|  | Разом |  | 65278 | 1051 | 227,2 | 217,3 |  |

Секретар ради													Ю.В. Каптюх