Додаток 1

до звіту щодо виконання Програми

соціально-економічного і культурного

розвитку м.Запоріжжя за 2006 рік

Перелік

першочергових природоохоронних заходів за 2006 рік, спрямованих на вихід з екологічної кризи м.Запоріжжя (додаток 2 до Програми соціально-економічного і культурного розвитку м.Запоріжжя на 2006 рік)

грн.

| № | Найменування заходів | Заплановано використати | Фактич-но вико-ристано | Результативність впровадження заходів (в кількісних та якісних показниках) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| І. Перелік першочергових природоохоронних заходів по м.Запоріжжю, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища |
| 1 | Заходи по боротьбі із шкідливою дією вод. Технічне обслуговування водопропускних та дренажних споруд | 200000,0 | 197936,4 | Здійснювалось технічне обслуговування дренажної насосної станції, яка перекачує дренажні води в сел.Леваневського (І черга робіт з водопониження), відновлено нормальну роботу дренажу по вул.Теплова, покращено пропуск паводкових вод руслом р.Кабиця в районі вул.Невської. |
| 2 | Заходи щодо відновлення і підтрима-ння гідрологічного режиму та санітар-ного стану річок. Розчистка русла р.Верхня Хортиця в районі вул. Зачиняєва, Шушенська, Істоміна (розробка проекту) | 126600,0 | 126426,0 | Розроблений проект на розчистку русла р.Верхня Хортиця з притоками загальною довжиною 5,21 км. |
| 3 | Заходи щодо відновлення і підтрима-ння гідрологічного режиму та санітар-ного стану річок. Розчистка русла р.Мокра Московка (розробка проекту) | 100000,0 | 99811,1 | Розроблений проект ІІІ етапу розчистки русла річки довжиною 1,5 км (від вул.Високогірна-Богуна до залізничного мосту на смт.Пологи). |
| 4 | Заходи щодо боротьби з підтопленням. Зниження рівня ґрунтових вод на тери-торії сел. Леваневського (розробка проекту ІV етапу) | 30000,0 | 30000,0 | Розроблений проект дренажної мережі загальною довжиною 0,327 км, min площа осушення складає 5 га. |
| 5 | Заходи щодо боротьби з підтопленням. Зниження рівня ґрунтових вод в районі вул. Високогірна-Богуна (розробка проекту) | 25000,0 | 7807,2 | Проведені геологічні вишукування, за результатами яких показана неможливість знизити рівень грунтових вод до нормативного (високе залягання гарнітів). |
| 6 | Заходи щодо відновлення і підтрима-ння гідрологічного режиму та санітар-ного стану річок. Розчистка балки Капустянка від вул. Бєлгородська до вул. Теплова (розробка проекту) | 35000,0 | 35000,0 | Розроблений проект на розчистку 1,177 км русла балки, додатково, для кращого розвантаження грунтових вод до балки, запроектовано дренажі у кількості 2 шт. загальною довжиною 0,216 км, min площєю осушення 4,5 га. |
| 7 | Заходи щодо боротьби з підтопленням. Зниження рівня ґрунтових вод в районі сел.Зелений Яр (проектно – вишукував-льні роботи) | 50000,0 | 49796,40 | Визначені основні причини підтоплення території, заходи з водопониження, їх орієнтовна вартість. |
| 8 | Упорядкування зливової каналізації у балці Маркусова | 400000,0 | 397411,43 | Побудована ливнепропускна споруда для збору та відводу зливових вод з автодороги по вул.Соціалістичній, упорядкований схил балки в районі споруди, розчищено водовідвідний канал в балці з боку шлакових відвалів. Це дозволило зменшити негативний вплив зливових вод на руйнівні процеси схилу балки, покращити благоустрій території, відведення зливових вод. Закінчення робіт планується у 2007 році |
| 9 | Розробка проектів нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин із зворотними водами зливової каналізації міста | 95000,0 | 0 | Виконання робіт перенесено на наступні роки. |
| 10 | Реконструкція і розширення централь-них очисних споруд каналізації правобережної частини м.Запоріжжя. Перший етап “Реконструкція споруд по обробці осаду центральних очисних споруд № 2 (ЦОС-2) м.Запоріжжя” | 1740000,0 | 1408680,6 | Розпочато будівництво цеху зневоднення осаду: виконані демонтажні, монтажні та земляні роботи по реконструкції будівлі решіток. Придбані машини та обладнання в рамках проекту. Продовження робіт планується у 2007 році. |
| 11 | Фінансування робіт по збереженню природно-заповідного фонду | 360000,0 | 331877,6 | Розроблено проект І черги реконструкції парку “Дубовий гай”, розпочато роботи з озеленення парку. У 2007 році планується закінчити роботи з озеленення І черги парку та розробити проект ІІ черги. Придбано зелені насадження та горшики для відтворення природних екологічних систем Запорізького міського дитячого ботанічного саду. Продовжувались роботи по реконструкції та капітальному ремонту приміщень ботанічного саду, призначених для проведення науково-дослідних робіт; замінено частину огорожі. |
| 12 | Заходи з озеленення міста | 700000,0 | 698796,37 | Висаджено 4933 шт. дерев та 7202 шт. кущів по всіх районах міста: Ленінський (722 - дерев, 1550 - кущів), Орджонікідзевський (643 – дерев, 420 - кущів), Шевченківський (688 – дерев, 691 - кущів), Комунарський (794 – дерев, 2203 - кущів), Хортицький (988 – дерев, 750 - кущів), Жовтневий (554 – дерев, 1102 - кущів), Заводський (544 – дерев, 486 - кущів). |
| 13 | Озеленення території дитячої залізниці | 20000,0 | 19999,22 | Придбано та висаджено квіти на території дитячої залізниці |
| 14 | Фінансування комплексу заходів, які проводяться з нагоди державного Дня довкілля, спрямованих на очищення території міста, водних джерел, озеленення, придбання саджанців, збереження природного заповідного фонду та інше | 22500,0 | 9295,53 | Придбані та висаджені дерева та квіти на території дитячої залізниці |
| 15 | Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 168900,0 | 135330,02 | Проведено фотовиставку “Іншої землі у нас не буде-нам треба нашу зберегти”. В підтримку Всеукраїнської акції ”Зелений паросток майбутнього” об`явлено двомісячник благоустрою та озеленення міста. В результаті акції було висаджено біля 4,2тис. дерев, 1,7тис. кущів. Вивезено велику кількість сміття, ліквідовано 151 стихійне сміттєзвалище, розчищено береги річок. На о.Хортиця проведена акція “Збережемо Хортицю”. В результаті акції ви-саджено понад 400 шт. дерев. В грудні 2006 року на базі Запорізької держав-ної інженерної академії проведена ІІ Всеукраїнська науково-практична кон-ференція “Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України”. На конференції були розглянуті питання щодо охорони повітряного та водного басейнів, утилізації і рекуперації вторинних сировинних та енергетичних ресурсів, екологічного менеджменту та аудиту, оцінки екологічних ризиків та управління природоохоронною діяльністю промислових регіонів. Проведені методичні наради для вчителів екології, а також практично-методичний семінар “Використання тренінгових технологій з метою реалізації екологічного змісту навчальних предметів з питань пропаганди здорового способу життя” та “Методичний супровід діяльнісного компонента змісту біологічної та екологічної освіти”. |
| 16 | Розвиток системи моніторингу довкілля м.Запоріжжя | 85000,0 | 85000,0 | Програмно-технічне супроводження функціонування системи обміну та обробки даних моніторингу; формування геоінформаційної бази даних м.Запоріжжя; адаптація програмного забезпечення комплексного аналізу стану довкілля до вимог користувачів з урахуванням змін діючого законодавства; проведення розрахунку інтегрованих показників стану забруднення території міста на основі сучасних методик за даними екологічного моніторингу. |
| 17 | Організація і здійснення робіт з екологічної освіти | 15000,0 | 6670,98 | Спеціалістами управління прийнято участь у семінарах на тему: “Практика впровадження механізму регулювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря", “Практика впровадження механізму регулювання в сфері пово-дження з відходами”, “Нові нормативні розробки в зеленому господарстві та їх практичне використання”, “Поводження з відходами упаковки в країнах ЄС та України”, “Оцінка та управління ризиком” та ін. |
| 18 | Утримання та оснащення природоохо-ронних організацій приладами, обладна-нням і спеціальними транспортними засобами | 100000,0 | 100000,0 | Придбано паливно-мастильні матеріали для забезпечення роботи цілодобового екологічного посту та лабораторне обладнання для збільшення кількості та якості замірів. |
| 19 | Виявлення та зниження впливу нав-колишнього природного середовища на здоров’я населення з метою кори-гування Програми виходу з екологі-чної кризи м.Запоріжжя на період 2001-2010 роки: фінансування науково-дослідної роботи “Здоров’я населення як показник екологічних ризиків” | 100000,0 | 100000,0 | Розроблений механізм і стратегія дій, що віддають перевагу регулюванню тих джерел і чинників ризику, які представляють найбільшу загрозу для здоров'я населення та надані розрахунки економічної ефективності розроблених заходів, також представлено обґрунтування інвестиційної стратегії |
| 20 | Захист від підтоплення території житлової забудови в районі вул.Ногіна | 96000,0 | 94011,78 | Завершено роботи з реконструкції водопропускної споруди у руслі струмка, з переулаштуванням комунікацій та розчисткою 0,3 км русла. Це дозволило організувати вільний пропуск паводкових вод руслом. |
| 21 | Розширення полігону твердих побутових відходів № 2 (III черга) | 21000,0 | 20955,87 | Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по об’єкту “Розширення та рекультивація полігону ТПВ № 2” та отримане розпорядження Запорізької райдержадміністрації від 08.12.2006 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою під полігон». |
|  | Всього | 4490000,0 | 3954806,5 |  |
| ІІ. Перелік першочергових природоохоронних заходів по м.Запоріжжю, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища |
| 1. | Розширення полігону твердих побутових відходів № 2 (Ш черга) | 50000,0 | 50000,0 | Розроблено ТЕО на проектну документацію по об’єктах. |
| 2. | Захист від руйнування берега Дніпровського водосховища в районі Павло-Кічкас | 1650000,0 | 1649631,73 | Проводились будівельні роботи ІІ черги берегоукріплення на двох ділянках загальною довжиною 1193 м (з трьох ділянок ІІ черги загальною довжиною 1413 м), а саме – відсипка грунтом побудованої частини берегоукріплюючого банкету довжиною 420 м, засипка бутом нижнього ярусу банкету на ділянці берега 773 м. Продовження будівництва планується у 2007 році. |
| 3. | Заходи щодо відновлення і підтри-мання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка русла р.Мокра Московка | 1500000,0 | 1489955,49 | Завершені будівельні роботи І етапу розчистки русла р.Мокра Московка довжиною 1,6 км, виконано піонерну траншею довжиною 800 м по ІІ етапу розчистки, загальна довжина якого 2,2 км. Продовження будівництва планується у 2007 році. |
| 4. | Ліквідація підтоплення в районі вул.Скворцова | 1142500,0 | 1142013,13 | Проводились роботи з будівництва дренажної мережі загальною довжиною 2,7 км, з яких виконано 456 м відкритого дренажного каналу та 1880 м дрени-колектору, побудований трубопереїзд. Завершення будівництва планується у 2007 році. |
| 5. | Заходи щодо відновлення і підтри-мання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Розчистка русла р.Суха Московка | 620000,0 | 619998,96 | Проводились будівельні роботи по розчистці русла р.Суха Московка на ділянці загальною довжиною 0,5 км. Виконана розчистка русла, частково виконані роботи з переулаштування переходів та переїздів. Завершення будівництва планується у наступні роки. |
| 6. | Придбання обладнання та машин для збору, транспортування, знешкодження та складування побутових відходів | 1300000,0 | 1299999,98 | Придбано 4 сміттєвоза та 4 асенізаційні машини |
| 7. | Розробка проекту винесення в натуру межі водоохоронної зони р.Дніпро в межах м.Запоріжжя | 200000,0 | 169443,49 | Розроблений проект винесення в натуру межі водоохоронної зони р.Дніпро в межах міста, у межах водоохоронної зони виділена прибережна захисна смуга, визначені заходи по дотриманню водоохоронного режиму. Завершення робіт (винесення в натуру) планується у 2007 році. |
| 8. | Заходи щодо боротьби з підтопленням. Зниження рівня ґрунтових вод в районі вул.Істоміна | 250000,0 | 247825,78 | Запроектовано дренаж довжиною 229 м, проведена основна частина відповідних будівельних робіт. Завершення будівництва планується у 2007 році. |
| 9. | Фінансування заходів з озеленення міста. Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі | 1300000,0 | 1300000,0 | Закінчено вертикальне планування ІІ черги будівництва парку: вивезено 20 тис.м3 грунту, завезено 5 тис.м3 суглінку, 300 м3 чернозему під озеленення, 450 м3 шлаку для облаштування дороги, розпочаті роботи будівництва ІІІ черги будівництва парку, які будуть продовжені у 2007 році. |
| 10. | Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища: проведення науково – технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів; видання поліграфічної продукції з екологічної тематики; створення бібліотек, фонотек тощо | 22700,0 | 21600,0 | Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області на базі Оріхівського інформаційного центру проведені заходи з пропаганди охорони навколишнього природного середовища. |
| 11. | Реконструкція і розширення центральних очисних споруд каналізації правобережної частини м.Запоріжжя. Перший етап “Реконструкція споруд по обробці осаду центральних очисних споруд № 2 (ЦОС-2) м.Запоріжжя” | 1150293,6 | 1150200,0 | Розпочато будівництво цеху зневоднення осаду: виконані демонтажні, монтажні та земляні роботи по реконструкції будівлі решіток. Придбані машини та обладнання в рамках проекту. Продовження робіт планується у 2007 році. |
|  | Всього | 9185493,6 | 9140668,56 |  |