Додаток 1

до міської цільової програми

«Безпечне місто Запоріжжя»

Завдання та заходи

з виконання міської цільової програми

«Безпечне місто Запоріжжя»

(найменування міської цільової програми)

| Найменування завдання | Найменування показника виконання програми | Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці | Значення показників (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | у тому числі за роками |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Завдання 1 |  |  |  |  |  |  |
| Створення ситуаційного командного центру Запорізької міської ради | Розробка проектно-кошторисної документації та експертиза | Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради, комунальне підприємство «Центр управління інформаційними технологіями» | 649,821 | 501,821 | 97,000 | 51,000 |
|  | Розробка та впровадження рішення на базі віддалених робочих місць спеціальних та міських служб міста |  | 1747,200 | 0,000 | 873,600 | 873,600 |
|  | Виконання комплексу робіт зі створення ситуаційного командного Центру |  | 27737,307 | 14205,337 | 11819,970 | 1712,000 |
| Разом за завданням 1 |  |  | 30134,328 | 14707,158 | 12790,570 | 2636,600 |
| Завдання 2 |  |  |  |  |  |  |
| Створення сенсорної частини системи відеоспостереження | Розробка проектно- кошторисної документацій на програмно-апаратний комплекс системи | Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради, комунальне підприємство «Центр управління інформаційними технологіями» | 2305,000 | 1547,000 | 758,000 | 0,000 |  |
|  | Організація системи зон відеоспостереження міста |  | 57148,667 | 12063,908 | 24610,542 | 25009,667 |  |
|  | Організація мережевої інфраструктури для роботи камер відеоспостереження |  | 57400,560 | 6851,545 | 25192,440 | 20968,920 |  |
|  | Організація електроживлення сенсорної частини мережі відеоспостереження |  | 6144,269 | 964,886 | 2745,976 | 2285,612 |  |
|  | Мережа передачі відеоданих |  | 14819,929 | 1789,429 | 6344,917 | 6685,583 |  |
| Разом за завданням 2 |  |  | 137818,425 | 23216,768 | 59651,875 | 54949,782 |  |
| Завдання 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Впровадження програмно-апаратної частини системи відеоспостереження | Розробка проектно-кошторисної документації на програмно-апаратний комплекс системи. | Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради, комунальне підприємство «Центр управління інформаційними технологіями» | 631,000 | 553,000 | 78,000 | 0,000 |  |
|  | Впровадження програмного комплексу для керування відеоданими та системи їх збереження. |  | 20006,970 | 2565,000 | 8493,000 | 8948,970 |  |
|  | Розробка та впровадження засобів відеоаналітики |  | 99262,800 | 12726,000 | 42137,200 | 44399,600 |  |
| Разом за завданням 3 |  |  | 119900,770 | 15844,000 | 50708,200 | 53348,570 |  |
| Завдання4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Розробка та впровадеженя системи збереження та обробки даних | Розміщення, зберігання та обробка відеоданих системи відеоспостереження | Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради, комунальне підприємство «Центр управління інформаційними технологіями» | 141521,576 | 45050,068 | 54054,868 | 42416,640 |  |
| Разом за завданням 4 |  |  | 141521,576 | 45050,068 | 54054,868 | 42416,640 |  |
| Завдання 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення Центру обробки відеоданих Запорізької міської ради | Розробка проектно-кошторисної документації із створення Центру обробки відеоданих | Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради, комунальне підприємство «Центр управління інформаційними технологіями» | 707,607 | 225,250 | 270,274 | 212,083 |  |
|  | Створення комбінованої (гібридної) системи збереження та обробки відеоданих з використанням стаціонарних та\або "хмарних" рішень |  | 11548,190 | 3153,505 | 4918,993 | 3475,692 |  |
| Разом за завданням 5 |  |  | 12255,797 | 3378,755 | 5189,267 | 3687,775 |  |
| Завдання 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інтеграція складових частин програми у єдину систему відеоспостереження | Розробка та впровадження інтеграційних заходів | Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради, комунальне підприємство «Центр управління інформаційними технологіями» | 5876,279 | 0,000 | 3443,295 | 2432,984 |  |
|  | Створення регламентів функціонування системи |  | 4438,522 | 0,000 | 2594,634 | 1843,888 |  |
|  | Навчання персоналу |  | 1645,070 | 176,000 | 860,824 | 608,246 |  |
| Разом за завданням 6 |  |  | 11959,871 | 176,000 | 6898,753 | 4885,118 |  |
| Разом за програмою |  |  | 453590,767 | 102372,749 | 189293,533 | 161924,485 |  |

Секретар міської ради	Р.О.Пидорич